Приложение № 2

к муниципальной программе  «Экология и окружающая среда

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы 2013 год | Планируемое значение показателя по годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Ступинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду за счет выявления и ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора | 4168,82 | 499 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процент | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Доля устраненных нарушений лесного законодательства в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами на территории, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, в общем количестве выявленных нарушений | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Совершенствование системы обезвреживания и утилизации отходов | 18517,95 | 8 000 | Объем вторичного сырья | тыс.тонн | 30,6 | 31,3 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов | 2559,43 | - | Создание и использование картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории района | единица | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования | процент | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Снижение негативного воздействия на водные объекты района за счет реконструкции, ремонта и иных работ на муниципальных очистных сооружениях биологической очистки | 5 935 | - | Снижение объема сброса загрязненных сточных вод | млн.куб.м | 15,0 | 14,95 | 14,9 | - | - | - |
|  |  |  |  | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | процент | 0,1 | - | - | 5 | 10 | 15 |
| 5 | Экологическое образование, воспитание и информирование населения | 4 683,3 | - | Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории района | единица | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
|  |  |  |  | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
| 6 | Создание, развитие и поддержка природных комплексов, особо охраняемых природных территорий местного значения | 1 659,5 | - | Выделение в натуре границ особо охраняемых природных территорий местного значения | единица | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | процент | 100 | - | - | 105 | 110 | 115 |
| 7 | Выполнение «Дорожной карты» по постановке бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет в Управлении Росреестра по Московской области как бесхозяйного объекта | - | - | Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | процент | - | - | - | 50 | 70 | 100 |