Приложение № 1

к муниципальной  программе «Экология и окружающая среда

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы

«Экология  и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования мероприятия всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду за счет выявления и ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора |  |  | 4667,82 | 1 350 | 1 819,18 | 1498,64 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора вне населенных пунктов, на территории лесов, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, в том числе: | Перечисление средств в виде межбюджетных трансфертов администрациям городских и сельских поселений района для выполнения работ на территориях поселений района в рамках проведения мероприятий межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды - апрель-июль; срок выполнения работ - октябрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2 790 | 1 350 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Оздоровление экологической обстановки на территории Ступинского муниципального района за счет ликвидации вне населенных пунктов несанкционированных свалок, навалов мусора и размещения отходов на специализированных полигонах |
| 1.1.1. | Городское поселение Жилево |  |  | 440 | 200 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Городское поселение Малино |  |  | 440 | 200 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Городское поселение Михнево |  |  | 440 | 200 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.4. | Городское поселение Ступино |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | Сельское поселение Аксиньинское |  |  | 440 | 200 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6. | Сельское поселение Леонтьевское |  |  | 440 | 200 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.7. | Сельское поселение Семеновское |  |  | 440 | 200 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Организация мероприятий по предупреждению возникновения несанкционированных свалок (навалов мусора) | Проведение обследования территории района, профилактическая работа в СНТ и населенных пунктах района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Оздоровление экологической обстановки на территории Ступинского муниципального района за счет ликвидации вне населенных пунктов несанкционированных свалок, навалов мусора и размещения отходов на специализированных полигонах |
| 1.3. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории Ступинского муниципального района вне населенных пунктов вдоль автомобильных дорог | Проведение закупки через электронный магазин; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1 378,82 | 0 | 379,18 | 999,64 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 1.4 | Ликвидация навалов мусора в водоохранной зоне реки Ока | Проведение закупки путем запроса котировок; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений Ступинского муниципального района | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 2. | Совершенствование системы обезвреживания и утилизации отходов |  |  | 18517,95 | 3 437 | 9 700 | 1730,95 | 1 800 | 1 850 |  |  |
| 2.1. | Размещение линии сортировки отходов на полигоне ТБО «Вальцово» на территории городского поселения Ступино | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ-октябрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления и увеличение объемов отходов , переданных на переработку в качестве вторичного сырья |
| 2.2. | Оптимизация методов утилизации и переработки отходов с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ- декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7 517,95 | 437 | 1 700 | 1730,95 | 1 800 | 1 850 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 2.3. | Развитие системы раздельного сбора отходов на территории района | Проведение мероприятий, нацеленных на увеличение числа населенных пунктов района, привлеченных к раздельному сбору отходов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 2.4. | Закупка оборудования и механизмов для оптимизации методов утилизации отходов | Перечисление средств в виде межбюджетных трансфертов администрациям поселений района для выполнения работ в рамках проведения мероприятий межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений Ступинского муниципального района | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района; администрация городского поселения Ступино | Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления и увеличение объемов отходов , переданных на переработку в качестве вторичного сырья |
| 3. | Развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды |  |  | 2559,43 | 499 | 510 | 480,43 | 530 | 540 |  |  |
| 3.1. | Разработка и издание экологического атласа Ступинского муниципального района на основе экологических электронных карт | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ-сентябрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет осуществления мониторинга за состоянием окружающей среды и природных ресурсов |
| 3.2. | Мониторинг проявления экзогенных геологических процессов, состояния атмосферного воздуха, рек, протекающих по территории района | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2060,43 | 0 | 510 | 480,43 | 530 | 540 |  |  |
| 3.3. | Оценка состояния компонентов окружающей среды района | Проведения анализа источников негативного воздействия на окружающую среду района, с целью определения наиболее подвергнутых антропогенной нагрузке территорий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Снижение негативного воздействия на водные объекты района за счет реконструкции, ремонта и иных работ на муниципальных очистных сооружениях биологической очистки |  |  | 6 935 | 1 165 | 2 800 | 1 800 | 660 | 510 |  |  |
| 4.1. | Осуществление мер по повышению качества очистки сточных вод, снижению объема загрязненных стоков, в том числе: | Перечисление средств в виде межбюджетных трансфертов администрациям городских и сельских поселений района для выполнения работ в рамках проведения мероприятий межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды - апрель-июль; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 6 935 | 1 165 | 2 800 | 1 800 | 660 | 510 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Улучшение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях биологической очистки, направленное на минимизацию негативного воздействия на водные объекты |
| 4.1.1. | Городское поселение Жилево |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.2. | Городское поселение Малино |  |  | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.3. | Городское поселение Михнево |  |  | 3 010 | 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | 510 |  |  |
| 4.1.4. | Городское поселение Ступино |  |  | 1 960 | 0 | 900 | 400 | 660 | 0 |  |  |
| 4.1.5. | Сельское поселение Аксиньинское |  |  | 770 | 250 | 520 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.6. | Сельское поселение Леонтьевское |  |  | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.7. | Сельское поселение Семеновское |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.8. | Администрация Ступинского муниципального района |  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Экологическое образование, воспитание и информирование населения |  |  | 4 683,3 | 754 | 900,82 | 1 232,48 | 878 | 918 |  |  |
| 5.1. | Информационно-пропагандистская деятельность по распространению экологической информации среди населения, в том числе |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2 769,82 | 404 | 530,82 | 615 | 595 | 625 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Обеспечение населения информацией об экологическом состоянии Ступинского муниципального района, пропаганда экологических знаний, воспитание экологической грамотности |
| 5.1.1. | Подготовка и издание ежегодного журнала «Экологические вести Ступинского муниципального района» | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1 945,82 | 293 | 410,82 | 297 | 460 | 485 |  |  |
| 5.1.2. | Издание сборников, брошюр, листовок экологической направленности, разработка социальной рекламы | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 824 | 111 | 120 | 318 | 135 | 140 |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение экологических мероприятий, природоохранных акций, практических исследований, экспедиций |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1 913,48 | 350 | 370 | 617,48 | 283 | 293 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Воспитание экологической культуры населения и подрастающего поколения, привлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях и природоохранных акциях |
| 5.2.1. | учреждениями управления образования администрации Ступинского муниципального района, из них: |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 620 | 300 | 320 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Ступинского муниципального района |  |
|  | МБОУ ДОД «Дом детского творчества» |  |  | 135 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР детский сад № 19 "Ягодка" (для районного клуба «Эколог») |  |  | 145 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | МБОУ ДОД «Михневский районный ДЮЦ» |  |  | 135 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» |  |  | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДЭЦ «Островок» |  |  | 125 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2.2. | учреждениями культуры городского поселения Ступино | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на конкурсной основе | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля; комитет культуры администрации Ступинского муниципального района |  |
| 5.2.3. | администрацией Ступинского муниципального района | Проведение закупки через электронный магазин; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1 243,48 | 0 | 50 | 617,48 | 283 | 293 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 6. | Создание, развитие и поддержка природных комплексов, особо охраняемых природных территорий местного значения |  |  | 1 659,5 | 295 | 320 | 214,5 | 390 | 440 |  |  |
| 6.1. | Выделение границ особо охраняемых природных территорий местного значения в натуре, содержание лесопарковых территорий | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ- декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1 659,5 | 295 | 320 | 214,5 | 390 | 440 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Повышение рекреационного потенциала района за счет сохранения и поддержания природных комплексов и объектов |
| 6.2. | Организация мероприятий по осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | Проведение рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением установленного режима особо охраняемых природных территорий местного значения; выполнение - в течение года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Выполнение «Дорожной карты» по постановке бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет в Управлении Росреестра по Московской области как бесхозяйного объекта | Подготовка документов в Управление Росреестра по МО о постановке бесхозяйных ГТС на учет, занесение объектов в реестр недвижимости в качестве бесхозяйных - в течение года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского района; администрации поселений Ступинского муниципального района | Повышение безопасности гидротехнических сооружений за счет осуществления мероприятий после постановки их на учет и определения собственника |
| 8. | Охрана водных объектов |  |  | 99 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 93 000 |  |  |
| 8.1. | Предохранение от разрушения левого берега р. Оки у д. Соколова Пустынь |  | Средства областного бюджета | 99 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 93 000 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района; Министерство экологии и природопользования Московской области | Ликвидация угрозы разрушения строений, инфраструктуры в черте населенного пункта от активизации оползневого процесса береговой зоны реки и вредного воздействия вод |
| 8.1.1. | Разработка проектной документации по объекту «Проведение работ по предохранению от разрушения левого берега р. Оки на 925-927 км судового хода у д. Соколова Пустынь» | Проведение открытого конкурса Минэкологии МО; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства областного бюджета | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 |  |  |
| 8.1.2. | Проведение работ по предохранению от разрушения левого берега р. Оки на 925-927 км судового хода у д. Соколова Пустынь | Проведение открытого конкурса Минэкологии МО; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства областного бюджета | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по Программе, |  | 138 523 | 7 500 | 16 050 | 6 957 | 10 758 | 97 258 |  |  |
|  |  | в том числе | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 30 524 | 7 500 | 8 050 | 6 458 | 4 258 | 4 258 |  |  |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений Ступинского муниципального района | 8 499 | 0 | 8 000 | 499 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 28 000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |  |  |