Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса и связи на территории

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Подпрограмма №1

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы»

1. Паспорт подпрограммы I

| Наименование подпрограммы | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма I). |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013 года № 3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района». |
| Цели подпрограммы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них. |
| Задачи подпрограммы | - Содержание и ремонт, автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района. - Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах Ступинского муниципального района. - Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Ступинского муниципального района. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального района курирующий управление автодорог, транспорта и связи |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы. |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего: 872 139,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 74 768,6 тыс. руб.; 2015 год – 133 463,6 тыс. руб.; 2016 год – 276 868,3 тыс. руб.; 2017 год – 176 675,0 тыс. руб.; 2018 год – 210 363,6 тыс. руб. в том числе по источникам: Бюджет Московской области; Всего: 81 357,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2015 год – 24 978,0 тыс. руб. 2016 год – 56 379,0 тыс. руб. Бюджет Ступинского муниципального района; Всего: 299 687,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2014 год - 34 468,0 тыс. руб.; 2015 год – 56 780,5 тыс. руб.; 2016 год – 63 325,5 тыс. руб.; 2017 год – 60 186,5 тыс. руб.; 2018 год – 84 926,5 тыс. руб. Бюджеты поселений Ступинского муниципального района; Всего: 491 095,1 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2014 год - 40 300,6 тыс. руб.; 2015 год – 51 705,1 тыс. руб.; 2016 год – 157 163,8 тыс. руб.; 2017 год – 116 488,5 тыс. руб.; 2018 год – 125 437,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Контроль за реализацией подпрограммы | К 2018 году: - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области- 16,4 %; - Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние – 662 399,8 м2; - Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области- 21 ед.; - Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог- 0 км.; - Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий- 5 ед.; - Площадь отремонтированных дворовых территорий- 182 548,12 м2. Контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем администрации Ступинского муниципального района |

# 2. Краткая характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

На территории Ступинского муниципального района проживает 119,2 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Ступинского муниципального района, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории  Ступинского муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений.

Автомобильными дорогами местного значения, подъездными к населенным пунктам  Ступинского муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог.

Ступинский район является молодым, динамично развивающимся районом Московской области. Постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Ступинского муниципального района являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием- 69,718 км.

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Ступинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Ступинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей	задачей в обеспечении жизнедеятельности Ступинского муниципального района.

Реализация подпрограммных мероприятий позволить обеспечить круглогодичный подъезд к 129 населенным пунктам Ступинского муниципального района.  Улучшить техническое и эксплуатационное состояние, автомобильных дорог.

3. Прогноз развития и планируемые результаты

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:

-  обеспечить круглогодичный подъезд к 129 населенным пунктам Ступинского муниципального района;

- улучшить техническое и эксплуатационное состояние, автомобильных дорог;

- обеспечить безопасность дорожного движения на них;

- улучшит состояние дворовых территорий в сельских поселениях Ступинского муниципального района.

# 4.  Цель и задачи подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Задачи подпрограммы:

- Содержание и ремонт, автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района.

- Обеспечение безопасности дорожного движения  на автомобильных дорогах местного значения в границах Ступинского муниципального района.

- Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Ступинского муниципального района.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы к  2018 году будут достигнуты следующие результаты:

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области- 16,4 %;

- Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние – 662 399,8 м2;

- Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области- 21 ед.;

- Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог- 0 км.;

- Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий- 5 ед.;

- Площадь отремонтированных дворовых территорий- 182 548,12 м2;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к подпрограмме I.

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Ответственность за реализацию Подпрограммы, обеспечение достижения цели Подпрограммы, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы и решения поставленных задач несет координатор Подпрограммы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы формирует управление автодорог, транспорта и связи в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района.

7. Контроль за ходом реализации подпрограммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем администрации Ступинского муниципального района.