

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком   принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 17.12.2020 №496/51 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

* 1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 12.12.2019 № 3855-п (далее – муниципальная программа), следующие изменения:
  2. В паспорте муниципальной программы:
     1. позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведев С.А. |

»;

* + 1. позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 1 640 763,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 684 548,7 тыс. руб.;  2021 год – 297 692,6 тыс. руб.;  2022 год – 140 171,0 тыс. руб.;  2023 год – 128 201,0 тыс. руб.;  2024 год – 390 150,0 тыс. руб.  Всего 1 640 963,3 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет Московской области всего 141 831,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год –113 639,5 тыс. руб.;  2021 год – 26 867,5 тыс. руб.;  2022 год – 662,0 тыс. руб.;  2023 год – 662,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино всего 546 577,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 227 459,2 тыс. руб.;  2021 год – 86 950,1 тыс. руб.;  2022 год – 2 809,0 тыс. руб.;  2023 год – 2 809,0 тыс. руб.;  2024 год – 226 550,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего 952 355,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 343 450,0 тыс. руб.;  2021 год – 183 875,0 тыс. руб.;  2022 год – 136 700,0 тыс. руб.;  2023 год – 124 730,0 тыс. руб.;   1. год – 163 600,0 тыс. руб. |

»;

* 1. В приложении №1 к муниципальной программе пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие 02 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Ступино Московской области | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | Показатель муниципальной программы | 97/ 115727 | 99/ 118113 | 99,5/ 118710 | 99,5/ 118710 | 100/ 119306 | 100/ 119306 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | Приоритетный целевой показатель | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

».

* 1. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
  2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
  3. В приложении №4 к муниципальной программе:
     1. В паспорте подпрограммы I «Чистая вода» (далее - подпрограмма I):

1.5.1.1. позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведев С.А. |

»;

1.5.1.2. позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 103 673,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 12 900,0 тыс. руб.;  2021 год – 9 973,1 тыс. руб.;  2022 год – 11 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 33 100,0 тыс. руб.;  2024 год – 36 700,0 тыс. руб.  Всего 103 673,1 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет городского округа Ступино всего 10 273,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 600,0 тыс. руб.;  2021 год – 9 673,1 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего 93 400,0 тыс. рублей, в  том числе по годам реализации:  2020 год – 12 300,0 тыс. руб.;  2021 год – 300,0 тыс. руб.;  2022 год – 11 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 33 100,0 тыс. руб.;   1. год – 36 700,0 тыс. руб. |

»;

* + 1. Приложение №1 к подпрограмме I изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
    2. Приложение №2 к подпрограмме I изложить в редакции согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.
  1. В приложении №5 к муниципальной программе:
     1. В паспорте подпрограммы II «Системы водоотведения» (далее - подпрограмма II):

1.6.1.1. позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведев С.А. |

»;

1.6.1.2. позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Источники финансирования подпрограммы | Всего 295 699,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации  2020 год – 45 780,0 тыс. руб.;  2021 год – 6 769,8 тыс. руб.;  2022 год – 47 500,0 тыс. руб.;  2023 год – 40 550,0 тыс. руб.;  2024 год –155 100,0 тыс. руб.  Всего 295 699,8 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет Московской области – 0,0 тыс.руб.; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Бюджет городского округа Ступино всего 81 229,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 400,0 тыс. руб.;  2021 год – 1 329,8 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 79 500,0 тыс. руб.Внебюджетные источники всего 214 470,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 45 380,0 тыс. руб.;  2021 год – 5 440,0 тыс. руб.;  2022 год – 47 500,0 тыс. руб.;  2023 год – 40 550,0 тыс. руб.;  2024 год – 75 600,0 тыс. руб. |

»;

* + 1. Приложение №1 к подпрограмме II изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
    2. В приложении №2 к подпрограмме II: число «19 000,0» заменить числом «0,0», число «359 145,2» заменить числом «107 000,0», число «89 437,8» заменить числом «81 229,8».
  1. В приложении №6 к муниципальной программе:
     1. В паспорте подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (далее - подпрограмма III):
        1. позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведев С.А. |

»;

* + - 1. позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 963 604,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации  2020 год – 469 094,4 тыс. руб.;  2021 год – 137 221,7 тыс. руб.;  2022 год – 91 634,0 тыс. руб.;  2023 год – 60 554,0 тыс. руб.;  2024 год – 205 100,0 тыс. руб.  Всего 963 604,1 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет Московской области всего –139 213,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 год –113 007,5 тыс. руб.;  2021 год – 26 205,5 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино всего 329 844,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год –120 965,2 тыс. руб.;  2021 год – 56 261,2 тыс. руб.;  2022 год – 2 809,0 тыс. руб.;  2023 год – 2 809,0 тыс. руб.;  2024 год – 147 000,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего 494 546,7 тыс. рублей, в  том числе по годам реализации:  2020 год – 235 121,7 тыс. руб.;  2021 год – 54 755,0 тыс. руб.;  2022 год – 88 825,0 тыс. руб.;  2023 год – 57 745,0 тыс. руб.;   1. год – 58 100,0 тыс. руб. |

»;

* + 1. Приложение №1 к подпрограмме III изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
    2. В приложении №2 к подпрограмме III: число «395 602,7» заменить числом «298 957,9», число «1 097 257,2» заменить числом «494 546,7», число «12 641,0» заменить числом 12 768,5», число «21 218,0» заменить числом «18 118,0»;
  1. В приложении №7 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведев С.А. |

»;

* 1. В приложении №8 к муниципальной программе:

1.9.1 В паспорте подпрограммы VI «Развитие газификации» позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведев С.А. |

»;

* 1. В приложении №9 к муниципальной программе:
     1. в паспорте подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»:

1.10.1.1. позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведев С.А. |

»;

1.10.1.2. позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 110 707,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации  2020 год – 93 671,6 тыс. руб.;  2021 год – 15 662,0 тыс. руб.;  2022 год – 662,0 тыс. руб.;  2023 год – 662,0 тыс. руб.;  2024 год – 50,0 тыс. руб.  Всего 110 707,6 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет Московской области всего –2 618,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 год – 632,0 тыс. руб.;  2021 год – 662,0 тыс. руб.;  2022 год – 662,0 тыс. руб.;  2023 год – 662,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино всего 108 089,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 93 039,6 тыс. руб.;  2021 год – 15 000,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей |

»;

* + 1. Приложение №1 к подпрограмме VIII изложить в редакции согласно Приложению №7 к настоящему постановлению.
    2. В приложении №2 к подпрограмме VIII: число «93 089,6» заменить числом «108 089,6».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведева С.А.

Глава городского округа

Ступино Московской области С.Г. Мужальских

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Проект правового акта вносит:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 1 | Клюкина Ю.А. | Начальник управления ЖКХ |  |  |  |

**Проект правового акта соответствует требованиям инструкции по**

**делопроизводству:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 2 | Горохова Л.Н. | Начальник управления делами |  |  |  |

**Проект правового акта соответствует требованиям законодательства:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 3 | Кепова Н.Г. | Председатель комитета по правовой работе |  |  |  |

**Проект правового акта согласован:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 4 | Драгомирова Ю.В. | Заместитель главы администрации |  |  |  |
| 5 | Петрожицкая Л.В. | Заместитель главы администрации |  |  |  |
| 6 | Медведев С.А. | Заместитель главы администрации |  |  |  |
| 7 | Стрижак Т.П. | И.о. начальника финансового управления |  |  |  |

Разослано: в дело -2, упр. ЖКХ - 1, финуправление -1, бухг. – 1, комитет по правовой работе – 1, управление экономики – 1.

И.В. Котова

+7 (496) 642-36-77

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Ступино Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  | и энергоэфективности» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| городского округа Ступино Московской области | | | | | | | |
| «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Бюджет городского округа Ступино | 10 273,1 | 600,0 | 9 673,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 93 400,0 | 12 300,0 | 300,0 | 11 000,0 | 33 100,0 | 36 700,0 |
| Всего по Подпрограмме I | | 103 673,1 | 12 900,0 | 9 973,1 | 11 000,0 | 33 100,0 | 36 700,0 |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Бюджет городского округа Ступино | 81 229,8 | 400,0 | 1 329,8 | 0,0 | 0,0 | 79 500,0 |
| Внебюджетные источники | 214 470,0 | 45 380,0 | 5 440,0 | 47 500,0 | 40 550,0 | 75 600,0 |
| Всего по Подпрограмме II | | 295 699,8 | 45 780,0 | 6 769,8 | 47 500,0 | 40 550,0 | 155 100,0 |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Бюджет Московской области | 139 213,0 | 113 007,5 | 26 205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа Ступино | 329 844,4 | 120 965,2 | 56 261,2 | 2 809,0 | 2 809,0 | 147 000,0 |
| Внебюджетные источники | 494 546,7 | 235 121,7 | 54 755,0 | 88 825,0 | 57 745,0 | 58 100,0 |
| Всего по Подпрограмме III | | 963 604,1 | 469 094,4 | 137 221,7 | 91 634,0 | 60 554,0 | 205 100,0 |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Внебюджетные источники | 2 700,0 | 600,0 | 500,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 |
| Всего по Подпрограмме IV | | 2 700,0 | 600,0 | 500,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации» | Бюджет городского округа Ступино | 17 140,4 | 12 454,4 | 4 686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 176 800,0 | 56 800,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме VI | | 193 940,4 | 69 254,4 | 124 686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» | Бюджет Московской области | 2 618,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа Ступино | 108 089,6 | 93 039,6 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Всего по Подпрограмме VIII | | 110 707,6 | 93 671,6 | 15 662,0 | 662,0 | 662,0 | 50,0 |
| Всего по программе | Бюджет Московской области | 141 831,0 | 113 639,5 | 26 867,5 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа Ступино | 546 577,3 | 227 459,2 | 86 950,1 | 2 809,0 | 2 809,0 | 226 550,0 |
| Внебюджетные источники | 981 916,7 | 350 201,7 | 180 995,0 | 147 925,0 | 131 895,0 | 170 900,0 |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | **1 670 325,0** | **691 300,4** | **294 812,6** | **151 396,0** | **135 366,0** | **397 450,0** |

».

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Ступино Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| «Приложение № 3 |
| к муниципальной программе «Развитие |
| инженерной инфраструктуры |
| и энергоэффективности» |

Адресный перечень объектов

строительства, реконструкции и модернизации,

финансирование которых осуществляется по муниципальной программе

городского округа Ступино Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Инвестиционная/сметная стоимость объекта  (тыс. руб.) | | Профинансировано на  01.01.  2021 г. (тыс. руб.) | | | План финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остаток инвестиционной/сметной  стоимости до  ввода объекта в  эксплуатацию на 01.01.  2021 г. | | | Источники финансирования | | | |
| всего | | | 2020 год | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | 2023 год | 2024 год | | | | | |  | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | | | | | 10 | | | | 11 | 12 | | | | | | 13 | | 14 | | |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Строительство водопроводных сетей в мкр. "Новый Быт" с. Ситне-Щелканово (проектно-изыскательские работы, СМР) | | 2021-2022 годы | 4 км | 12500,0 | | 0,0 | | | 12500,0 | | | 0,0 | | | 2500,0 | | | 10000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | Средства бюджета городского округа Ступино, внебюджетные источники | | | |
| 1.2.1 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево | | 2020г. |  | 6200,0 | | 0,0 | | | 6200,0 | | | 6200,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ «РТП»; На ВЗУ «Октябрьский» п. Михнево 50м3/час | | 2023г. |  | 12100,0 | | 0,0 | | | 12100,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 12100,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | Внебюджетные источники | | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство цеха по обезвоживанию осадков на очистных сооружениях г. Ступино | | 2024г. |  | 70000,0 | | 0,0 | | | 70000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 70000,0 | | | | | 0,0 | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1.2 | Реконструкция очистных сооружений с. Константиновское (в том числе ПИР) | | 2020 г. |  | 30000,0 | | 0,0 | | | 30000,0 | | | 30000,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1.3 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки сточных вод с. Хатунь | | 2022 г. |  | 7000,0 | | 0 | | | 7000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 7000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 2.1.1 | Строительство Южного напорного канализационного коллектора | | 2022-2023 годы |  | 70000,0 | | 0,0 | | | 70000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 35000,0 | | | 35000,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 2.1.2 | Строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2 | | 2020 г. |  | 7000,0 | | 0,0 | | | 7000,0 | | | 7000,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 2.1.3 | Строительство коллектора для переключения КНС на ул. Службина г. Ступино (в том числе ПИР) | | 2024 г. |  | 15000,0 | | 0,0 | | | 15000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 15000,0 | | | | | 0,0 | | | | Средства бюджета городского округа Ступино | | | |
| 2.1.4 | Строительство самотечного коллектора от мкр. Большое Ступино до главной КНС г. Ступино . | | 2024 г. |  | 10000,0 | | 0,0 | | | 10000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 10000,0 | | | | | 0,0 | | | | Средства бюджета городского округа Ступино | | | |
| 2.1.5 | Строительство главной КНС на ул. Службина г. Ступино . | | 2024 г. |  | 50000,0 | | 0,0 | | | 50000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 50000,0 | | | | | 0,0 | | | | Средства бюджета городского округа Ступино | | | |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19. | | Реконструкция водопроводных сетей г. Ступино квартал "Надежда" от ул. Чайковского до ул. Андропова с Д 300 мм на Д 400 мм (в том числе ПИР) | 2020г. | 450 пог.м | 4500,0 | | | 0,0 | | 4500,0 | | 4500,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Внебюджетные источники | | | | |
| 1.2.1. | | Строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район,с. Ситне-Щелканово" (в том числе ПИР) | 2021 г. | 10,5 МВт | 37559,5 | | | 0,0 | | 37559,5 | | 0,00 | | | 37559,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0 | | | Средства бюджета городского округа Ступино | | | | |
| 1.2.2. | | Техническое перевооружение котельной с максимальным часовым расходом газа 630,9 м3/час по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Старая Ситня | 2020г. |  | 36000,0 | | | 0,0 | | 36000,0 | | 36000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 36000,0 | | | Внебюджетные источники | | | | |
| 1.2.3 | | Устройство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций внутриквартальных сетей по адресу: Московская область, г. Ступино, микрорайон «Надежда» | 2020г. |  | 23189,7 | | | 0,0 | | 23189,7 | | 23189,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Средства бюджета городского округа Ступино | | | | |
| 1.2.7 | | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-92 до ТК-93 | 2020г. |  | 33446,0 | | | 0,0 | | 33446,0 | | 33446,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Внебюджетные источники | | | | |
| 1.2.8 | | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-93 до ТК-94 | 2020г. |  | 21412,0 | | | 0,0 | | 21412,0 | | 21412,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Внебюджетные источники | | | | |
| 2.2.1 | | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке №112 Михнево-3, Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | 2020г. |  | 9327,5 | | | 0,0 | | 9327,5 | | 9327,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета городского округа Ступино | | | | |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Газификация д.Тишково городского округа Ступино | 2020г. |  | | 56800,0 | | | 0,0 | | 56800,0 | | 56800,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1.3 | | Газификация улиц с. Ивановское городского округа Ступино | 2021г. |  | | 50000,0 | | | 0,0 | | 50000,0 | | 0 | | 50000,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | Внебюджетные источники | | | |
| 1.1.5 | | Газификация д.Торбеево городского округа Ступино | 2020г. |  | | 70000,0 | | | 0,0 | | 70000,0 | | 0 | | 70000,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | Внебюджетные источники | | | |

».

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Ступино Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение № 1 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме I «Чистая вода» |

|  |
| --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы I |
| «Чистая вода» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирова ния (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | 103673,1 | 12900,0 | 9973,1 | 11000,0 | 33100,0 | 36700,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 10273,1 | 600,0 | 9673,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 93400,0 | 12300,0 | 300,0 | 11000,0 | 33100,0 | 36700,0 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | Итого | 31800,0 | 6100,0 | 3000,0 | 10000,0 | 5500,0 | 7200,0 |  | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения, в том числе: 2020 год - 1 объект |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 28800,0 | 6100,0 | 0,0 | 10000,0 | 5500,0 | 7200,0 |
| 1.1.1. | Устройство ж/б ограждения на 3 водоподъеме г. Ступино - восточная сторона | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | Итого | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Соблюдение санитарных норм и норм антитеррористической защищенности объекта |
| Внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | ПИР и геофизическое обследование сельских ВЗУ: в 2020 г. - в количестве 3 ед., в том числе с.Щапово, Мартыновское, Сапроново, в 2023-2024 годах - в количестве 4 ед., в том числе д, Боброво, Городня, Авдотьино, Бортниково | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г., 2023 г., 2024 г. | Итого | 18200,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 7200,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН |
| Внебюджетные источники | 18200,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 7200,0 |
| 1.1.3. | Строительство водопроводных сетей в мкр. "Новый Быт" с. Ситне-Щелканово (проектно-изыскательские работы, СМР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021-2022 годы (бюджетные инвестиции) | Итого | 13000,0 | 0,0 | 3000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения |  | Итого | 68734,0 | 6200,0 | 6434,0 | 0,0 | 27100,0 | 29000,0 |  | Пуск в работу 21 объекта водоснабжения, в том числе: в 2020 году - 9 ед., в 2021 году - 5 ед., в 2022 году - 2 ед., в 2023 году - 4 ед., в 2024 году - 2 ед. |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 6134,0 | 0,0 | 6134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 62600,0 | 6200,0 | 300,0 | 0,0 | 27100,0 | 29000,0 |
| 1.2.1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | Итого | 6200,0 | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод оборудования в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 6200,0 | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ «РТП»; на ВЗУ «Октябрьский» п. Михнево 50 мᵌ/час | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023 г. | Итого | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод оборудования в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Ремонт емкости водонапорной башни д. Леонтьево | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. | Итого | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Ремонт участка водовода от скважины №12 к скважине №13 ВЗУ г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023 г. | Итого | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН |
| Внебюджетные источники | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Ремонт участка водовода между скважиной №13 0 скважиной №15 ВЗУ г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. | Итого | 29000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29000,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН |
| Внебюджетные источники | 29000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29000,0 |
| 1.2.6. | Ремонт участка водопровода: Внеплощадочные инженерные сети водопровода р.п. Михнево ул. Екиматовская" | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2021 год | Итого | 6134,0 | 0,0 | 6134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 6134,0 | 0,0 | 6134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Итого | 3139,1 | 600,0 | 539,1 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2020 г.: управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство";2022-2024 г.: управление ЖКХ, МКУ "Благоустройство"; | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН на 8 шахтных колодцах, в том числе: 2020 г.- 3 ед., 2021 г.- 1 ед., 2022 г. - 2 ед., 2023 г. - 1 ед., 2024 г. - 1 ед. |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1139,1 | 600,0 | 539,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I** | | | | **103673,1** | **12900,0** | **9973,1** | **11000,0** | **33100,0** | **36700,0** |  |  |
| в том числе: Средства бюджета городского округа Ступино | | | | 10273,1 | 600,0 | 9673,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | 93400,0 | 12300,0 | 300,0 | 11000,0 | 33100,0 | 36700,0 |

».

Приложение №4

к постановлению администрации

городского округа Ступино Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | «Приложение № 2 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме I «Чистая вода» | | | | | | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы I | | | | | | | | | | | | |
| «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 02 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Ступино Московской области | 10 273,1 | 93 400,0 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | показатель муниципальной программы | 97/ 115727 | 99/ 118113 | 99,5/ 118710 | 99,5/ 118710 | 100/ 119306 | 100/ 119306 |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | Приоритетный целевой показатель | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

».

Приложение №5

к постановлению администрации

городского округа Ступино Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | | «Приложение № 1 | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | | к подпрограмме II «Системы водоотведения» | | | | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | | | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | | | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | | |  | | Итого | 107000,0 | | | 30000,0 | | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 70000,0 |  |  | |
| Внебюджетные источники | 107000,0 | | | 30000,0 | | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 70000,0 |
| 1.1. | | | Мероприятие 01.02. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод за счет средств местного бюджета | | |  | | Итого | 107000,0 | | | 30000,0 | | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 70000,0 |  | Ввод в эксплуатацию 3 объектов, в том числе: 2020 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед. | |
| Внебюджетные источники | 107000,0 | | | 30000,0 | | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 70000,0 |
| 1.1.1. | | | Строительство цеха по обезвоживанию осадков на очистных сооружениях г. Ступино | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. | | Итого | 70000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию | |
| Внебюджетные источники | 70000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 |
| 1.1.2. | | | Реконструкция очистных сооружений с. Константиновское (в том числе ПИР) | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | | Итого | 30000,0 | | | 30000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | Ввод объекта в эксплуатацию | |
| Внебюджетные источники | 30000,0 | | | 30000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки сточных вод с. Хатунь | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022 г. | | Итого | 7000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ | Ввод объекта в эксплуатацию | |
| Внебюджетные источники | 7000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | | Основное мероприятие 02 Строительство, (реконструкция), капитальный ремонт, канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | | |  | | Итого | 188699,8 | | | 15780,0 | | 6769,8 | 40500,0 | 40550,0 | 85100,0 |  |  | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 81229,8 | | | 400,0 | | 1329,8 | 0,0 | 0,0 | 79500,0 |
| Внебюджетные источники | 107470,0 | | | 15380,0 | | 5440,0 | 40500,0 | 40550,0 | 5600,0 |
| 2.1. | | | Мероприятие 02.02. Строительство, (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | | |  | | Итого | 153000,0 | | | 7000,0 | | 1000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 75000,0 |  | Ввод в эксплуатацию 4 объектов, в том числе: 2020 год - 1 ед., 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2024 год - 2 ед. | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 76000,0 | | | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 75000,0 |
| Внебюджетные источники | 77000,0 | | | 7000,0 | | 0,0 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | | | Строительство Южного напорного канализационного коллектора | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022-2023 годы | | Итого | 70000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию | |
| Внебюджетные источники | 70000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | | | Строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2 | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | | Итого | 7000,0 | | | 7000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию | |
| Внебюджетные источники | 7000,0 | | | 7000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | | | Строительство коллектора для переключения КНС на ул. Службина г. Ступино (в том числе ПИР) | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 год | | Итого | 15000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 15000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| 2.1.4. | | | Строительство самотечного коллектора от мкр. Большое Ступино до главной КНС г. Ступино . | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. | | Итого | 10000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 10000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| 2.1.5. | | | Строительство главной КНС на ул. Службина г. Ступино . | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 год | | Итого | 50000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 50000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 2.1.6. | | | Строительство канализационного коллектора, расположенного по адресу: г. Ступино, квартал "Надежда" для школы на 550 мест (корректировка проекта строительства) | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. (бюджетные инвестиции) | | Итого | 1000,0 | | | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1000,0 | | | 0,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | | | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | | |  | | Итого | 35699,8 | | | 8780,0 | | 5769,8 | 5500,0 | 5550,0 | 10100,0 |  | Капитальный ремонт 4 объектов (3 объекта ежегодно), в том числе: в 2020 году - 4 ед., в 2021 году - 3 ед., в 2022 году - 3 ед., в 2023 году - 3 ед., в 2024 году - 3 ед. | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 5229,8 | | | 400,0 | | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |
| Внебюджетные источники | 30470,0 | | | 8380,0 | | 5440,0 | 5500,0 | 5550,0 | 5600,0 |
| 2.2.1. | | | Ремонт очистных сооружений г. Ступино | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | | Итого | 25000,0 | | | 5000,0 | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию | |
| Внебюджетные источники | 25000,0 | | | 5000,0 | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 2.2.2. | | | Ремонт объектов водоотведения п. Михнево: ремонт распределительного узла, отстойников, аэрофильтров и очистка полей фильтрации очистных сооружений; ремонт очистных сооружений | | |  | | Итого | 6250,0 | | | 250,0 | | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 4950,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию | |
| Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2024 г. | | Средства бюджета городского округа Ступино | 4500,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |
| Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | | Внебюджетные источники | 1750,0 | | | 250,0 | | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
| 2.2.3. | | | Ремонт отстойников №5 и №6 первой очереди мех. очистки городских очистных сооружений Ступино | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | | Итого | 3000,0 | | | 3000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию | |
| Внебюджетные источники | 3000,0 | | | 3000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | | | Очистка городского ливневого коллектора | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | | Итого | 720,0 | | | 130,0 | | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | управление автодорог,управление ЖКХ | Обеспечение оттока воды с проезжей части | |
| Внебюджетные источники | 720,0 | | | 130,0 | | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.2.5. | | | Проект капитального ремонта наружных сетей канализации с. Аксиньино г.о. Ступино (оплата работ, выполненных в 2020 году) | | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 год | | Итого | 729,8 | | | 400,0 | | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г.: управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино 2021 г.: управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Проведение капитального ремонта наружных сетей канализации | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 729,8 | | | 400,0 | | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II** | | | | | | | | | **295699,8** | | | **45780,0** | | **6769,8** | **47500,0** | **40550,0** | **155100,0** |  |  | |
| в том числе: средства бюджета городского округа Ступино | | | | | | | | | 81229,8 | | | 400,0 | | 1329,8 | 0,0 | 0,0 | 79500,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | 214470,0 | | | 45380,0 | | 5440,0 | 47500,0 | 40550,0 | 75600,0 |

».

Приложение №6

к постановлению администрации

городского округа Ступино Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 1

к подпрограмме III «Создание условий

для обеспечения качественными

коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы III | | | | | | | | | | |
| «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю щих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | Исполнитель мероприятия | | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1. | | **Основное мероприятие 02.**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области |  | **Итого** | **793504,6** | **344713,9** | **102120,7** | **88825,0** | **57745,0** | **200100,0** |  | |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 298957,9 | 109592,2 | 47365,7 | 0,0 | 0,0 | 142000,0 |
| Внебюджетные источники | 494546,7 | 235121,7 | 54755,0 | 88825,0 | 57745,0 | 58100,0 |
| 1.1. | | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета |  | Итого | 560681,2 | 149696,2 | 64315,0 | 88825,0 | 57745,0 | 200100,0 |  | | Пуск в работу 31 объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе: в 2020 году - 19 ед., в 2021 году 3 ед., в 2022 году - 6 ед., в 2023 году - 2 ед., в 2024 году - 2 ед. |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 237962,5 | 86402,5 | 9560,0 | 0,0 | 0,0 | 142000,0 |
| Внебюджетные источники | 322718,7 | 63293,7 | 54755,0 | 88825,0 | 57745,0 | 58100,0 |
| 1.1.1. | | Поставка и монтаж КИП и автоматики безопасности котельной в С. Большое Алексеевское; поставка комплекса дозирования реагентов ХВП для горячего водоснабжения и проведение пусконаладочных работ в котельной с. Мещерино | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 402,5 | 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Обеспечение потребителей горячим водоснабжением надлежащего качества |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 402,5 | 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | | Ремонт участка теплотрассы п. Михнево, микрорайон "Южный", ЦПТ МКЗ до УТ-1 | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 4934,7 | 4934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 92 пог.м |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 4934,7 | 4934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино: "Теплотрасса ул. Тимирязева от ул. Куйбышева до ул. Тургенева" от ТК -494 до ТК- 78 | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 25283,7 | 25283,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию. Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 262 пог.м |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 25283,7 | 25283,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино: "Теплотрасса ул. Тимирязева от ул. Куйбышева до ул. Тургенева" от ТК-73 до ТК-494 | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 24120,8 | 24120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию. Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 245 пог.м |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 24120,8 | 24120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | | Ремонт участка теплосети: "Теплосеть п. Михнево к ж.д. №3 ул. Чайковского" | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 4599,6 | 4599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию. Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 361 пог.м |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 4599,6 | 4599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | | Ремонт участка теплосети: "Теплосеть п. Михнево к ж.д. №1 ул. Чайковского" | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 3921,3 | 3921,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 3921,3 | 3921,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | | Ремонт участка тепловых сетей: "Теплотрасса ул. Куйбышева до д.26 по проспекту Победы" | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 3413,1 | 3413,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 3413,1 | 3413,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | | Ремонт участка теплосети: "Теплосеть п. Михнево ул. Библиотечная " | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 4556,1 | 4556,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 4556,1 | 4556,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | | Ремонт участка теплосети:" Теплотрасса с. Б.Алексеевское" от ТК-3 до ТК-6 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 386 пог.м |
| Внебюджетные источники | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей с. Б.Алексеевское | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2021 г. | Итого | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ | | Разработка ПСД, получение положительного заключения экспертизы |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11. | | Ремонт тепловых сетей г. Ступино |  | Итого | 203500,0 | 15000,0 | 16000,0 | 15000,0 | 18500,0 | 139000,0 | 2020 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства; 2021-2024 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию, в том числе: 2020 г.- не менее 0,5 км, 2021 г.- не менее 0,5 км, 2022 г.- не менее 0,5 км, 2023 г.- не менее 3 км, 2024 г.- не менее 4 км |
| Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2021-2024 годы | Средства бюджета городского округа Ступино | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 |
| Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 83500,0 | 15000,0 | 16000,0 | 15000,0 | 18500,0 | 19000,0 |
| 1.1.12. | | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино "Теплосети наружные к ЦТП-3 и д/саду №2" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022г. | Итого | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее пог.м |
| Внебюджетные источники | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. | | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино "Магистральные сети наружные от т.60 до ЦТП-4 и д.59" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее пог.м |
| Внебюджетные источники | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14. | | Аварийное восстановление бесперебойной работы горячего водоснабжения на центральном тепловом пункте "Северный" п. Михнево, ул. Библиотечная 15а | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2021 год | Итого | 9560,0 | 0,0 | 9560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее пог.м |
| Внебюджетные источники | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 9560,0 | 0,0 | 9560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15. | | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, восстановление сетей после испытаний | Проведение работ силами ресурсоснабжающего предприятия 2020-2024 годы | Итого | 34921,7 | 6751,7 | 6680,0 | 7025,0 | 7165,0 | 7300,0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | 34921,7 | 6751,7 | 6680,0 | 7025,0 | 7165,0 | 7300,0 |
| 1.1.16. | | Ремонт участка водопровода: Внеплощадочные инженерные сети водопровода р.п. Михнево ул. Екиматовская" | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 6682,8 | 6682,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 6682,8 | 6682,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.17. | | Ремонт участка водопровода: "Водопроводные сети с. Леонтьевское" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.18. | | Ремонт участка водопровода: "Водопроводные сети с.Б.Алексеевское" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.19. | | Реконструкция водопроводных сетей г. Ступино квартал "Надежда" от ул. Чайковского до ул. Андропова с Д 300 мм на Д 400 мм (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | | Ввод сетей в эксплуатацию протяж. не менее 450 пог.м |
| Внебюджетные источники | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.20. | | Ремонт водовода по адресу: с. Старая Ситня ул. Совхозная Ф 160мм | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | | Ввод сетей в эксплуатацию протяж. не менее 800 пог.м |
| Внебюджетные источники | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.21. | | Ремонт участка водопровода: «Внеплощадочная сеть хозпитьевой воды от ВЗУ на р.Лопасня у д.Кубасово до с.Ситне-Щелканово (9600м)» | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020 год | Итого | 4487,9 | 4487,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН. Ремонт водопроводных сетей протяженностью не менее 350 пог.м |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 4487,9 | 4487,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.22. | | Ремонт участка водопровода: " Водопроводные сети от ул. Чайковского по ул. Пушкина до ул. Первомайской" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 1880,0 | 1880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН. Ремонт водопроводных сетей протяженностью не менее 300 пог.м |
| Внебюджетные источники | 1880,0 | 1880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.23. | | Ремонт водопроводов п. Михнево |  | Итого | 66000,0 | 8000,0 | 8500,0 | 9000,0 | 9500,0 | 31000,0 | 2020 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства; 2021-2024 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ | | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН. Ввод влдлпроводных сетей в эксплуатацию, в том числе: 2020 г.- не менее 2 км, 2021 г.- не менее 2 км, 2022 г.- не менее 2,5 км, 2023 г.- не менее 2,5 км, 2024 г.- не менее 2 км |
| Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2024г. | Средства бюджета городского округа Ступино | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 |
| Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 44000,0 | 8000,0 | 8500,0 | 9000,0 | 9500,0 | 9000,0 |
| 1.1.24. | | Текущий ремонт сетей водоснабжения, водопроводных колодцев | Проведение работ силами ресурсоснабжающего предприятия 2020-2024 годы | Итого | 33441,0 | 6591,0 | 6520,0 | 6650,0 | 6780,0 | 6900,0 | 2020 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства; 2021-2024 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ | | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН. Ремонт водопроводных сетей |
| Внебюджетные источники | 33441,0 | 6591,0 | 6520,0 | 6650,0 | 6780,0 | 6900,0 |
| 1.1.25. | | Ремонт котла ДЕ-10-14ГМ №3 в котельной п. Малино: "Котлы водогрейные" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | | Подготовка котельной к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26. | | Ремонт котла №2 в котельной д. Алфимово: " Котел стационарный КВА 2,5" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | | Подготовка котельной к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.27. | | Техническое обслуживание КИПиА, профилактический ремонт котельных,проверка узлов учета газа, экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных п. Белопесоцкий, с. Городище, с. Старая Ситня, п. Левая Пойма, с. Лужники, с. Ситне-Щелканово, р.п. Жилево, с. Шугарово,с. Ивановское | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Итого | 18591,0 | 3556,0 | 3595,0 | 3740,0 | 3800,0 | 3900,0 | 2020 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства; 2021-2024 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ | | Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | 18591,0 | 3556,0 | 3595,0 | 3740,0 | 3800,0 | 3900,0 |
| 1.1.28. | | Профилактический ремонт котельных,ремонт кровли зданий и насосного оборудования котельных д. Алфимово, д. Леонтьево, д. Новоеганово, с. Большое Алексееевское, с. Аксиньино, с. Мещерино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок | Итого | 42500,0 | 0,0 | 11100,0 | 11400,0 | 10000,0 | 10000,0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ | | Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | 42500,0 | 0,0 | 11100,0 | 11400,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 1.1.29. | | Техническое обслуживание КИПиА, газового оборудования, промывка и ремонт котлов и теплообменников котельных п. Малино, с. Березнецово, д. Дубнево, д. Беспятово, р.п. Михнево, с.Усады, с. Татариново, МОВИР | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Итого | 11085,0 | 2315,0 | 2360,0 | 2410,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2020 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства; 2021-2024 г.: МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ | | Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | 11085,0 | 2315,0 | 2360,0 | 2410,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.1.30. | | Замена двух сетевых насосов ЦН-400/150 на ЭО 800-55 на котельной мкр. "Б" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022г. | Итого | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.31. | | Установка узла учета тепла и теплоносителя на границе балансовой принадлежности с заводом "Климатехника " р.п. Михнево (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Снижение затрат на покупку тепловой энергии |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | | **Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета** |  | **Итого** | **232823,4** | **195017,7** | **37805,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | Ввод в эксплуатацию 19 объектов, в том числе: 2020 год - 7 ед., 2021 год - 2 ед., 2022 год - 4 ед., 2023 год - 6 ед. |
| **Средства бюджета городского округа Ступино** | **60995,4** | **23189,7** | **37805,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **171828,0** | **171828,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1. | | Строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район,с. Ситне-Щелканово" (в том числе строительный контроль) | Предоставление субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 2021 г. | Итого | 37599,5 | 0,0 | 37599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Ввод котельной в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 37599,5 | 0,0 | 37599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | | Техническое перевооружение котельной с максимальным часовым расходом газа 630,9 м3/час по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Старая Ситня | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | | Ввод котельной в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | | Устройство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций внутриквартальных сетей по адресу: Московская область, г. Ступино, микрорайон «Надежда» | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 23189,7 | 23189,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 23189,7 | 23189,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | | Подключение (технологическое присоединение) сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения школы на 825 мест в мкр. " Юго-Западный" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 79755,0 | 79755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 79755,0 | 79755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | | Подключение (технологическое присоединение) сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения школы на 825 мест в мкр. " Центральный" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | | Подключение (технологическое присоединение) сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения школы на 550 мест в квар. " Надежда" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 415,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 415,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-92 до ТК-93 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 33446,0 | 33446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 33446,0 | 33446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-93 до ТК-94 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 21412,0 | 21412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление строительства | | Ввод сетей в эксплуатацию |
| Внебюджетные источники | 21412,0 | 21412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | | Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной д. Леонтьево мощностью 6,0 МВт | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2021 г. | Итого | 206,2 | 0,0 | 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ | | Разработка ПСД, получение положительного заключения экспертизы |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 206,2 | 0,0 | 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | **Основное мероприятие 03.** Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности |  | **Итого** | **141981,5** | **112380,5** | **29601,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | 129213,0 | 103007,5 | 26205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12768,5 | 9373,0 | 3395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Проведение конкурентных процедур 2020, 2021 годы | Итого | 120933,0 | 100888,0 | 20045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования | | Выполнение работ по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры 2020 год - 3 ед., 2021 год - 1 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 114886,0 | 95844,0 | 19042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 6047,0 | 5044,0 | 1003,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков |  | Итого | 21048,5 | 11492,5 | 9556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | 14327,0 | 7163,5 | 7163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 6721,5 | 4329,0 | 2392,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | | Строительство блочно-модульной котельной в военном городке №112 Михнево-3, Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020,2021 годы | Итого | 18655,0 | 9327,5 | 9327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и благоустройства, управление строительства | | Выполнение работ по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры 2020 год - 1 ед., 2021 год - 1 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 14327,0 | 7163,5 | 7163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 4328,0 | 2164,0 | 2164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков за счет средств местного бюджета | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020,2021 годы | Итого | 2393,5 | 2165,0 | 228,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020г.:Управление ЖКХ и благоустройства, управление строительства; 2021-2024 г.: Управление ЖКХ, управление строительства | | Ввод котельной в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 2393,5 | 2165,0 | 228,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | | **Основное мероприятие 04.** Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | **Итого** | **10000,0** | **10000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | | Мероприятие 04.05. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам на возмещение части недополученных доходов 2020г. | Итого | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 10,0 млн. рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства бюджета Московской области | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | | **Основное мероприятие 05**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |  | **Итого** | **18118,0** | **2000,0** | **5500,0** | **2809,0** | **2809,0** | **5000,0** |  | |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 18118,0 | 2000,0 | 5500,0 | 2809,0 | 2809,0 | 5000,0 |
| 4.1. | | Мероприятие 05.01. Утверждение схемы теплоснабжения городского округа (актуализированной схемы теплоснабжения городского округа) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020,2021, 2023,2024 годы | Итого | 11618,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2809,0 | 2809,0 | 2000,0 | 2020г.:Управление ЖКХ и благоустройств; 2021-2024 г.: Управление ЖКХ | | Увеличение доли актуализированных схем теплоснабжения |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 11618,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2809,0 | 2809,0 | 2000,0 |
| 4.2. | | Мероприятие 05.02. Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения городского округа (актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021, 2024 годы | Итого | 6000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | управление ЖКХ | | Увеличение доли актуализированных схем ,водоснабжения и водоотведения |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 6000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 4.3. | | Мероприятие 05.03. утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 год | Итого | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление ЖКХ | | Наличие утвержденной ПКР, исполнение запланированного значения приоритетного целевого показателя |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III** | | | | | **963 604,1** | **469 094,4** | **137 221,7** | **91 634,0** | **60 554,0** | **205 100,0** |  | |  |
| в том числе Средства бюджета Московской области | | | | | 139 213,0 | 113 007,5 | 26 205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | | | | | 329 844,4 | 120 965,2 | 56 261,2 | 2 809,0 | 2 809,0 | 147 000,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 494 546,7 | 235 121,7 | 54 755,0 | 88 825,0 | 57 745,0 | 58 100,0 |

».

Приложение №7

к постановлению администрации

городского округа Ступино Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  | | Приложение №1 | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | к подпрограмме VIIII «Обеспечивающая | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | подпрограмма» | | | | | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы VIII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю щих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | | | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | |  | Итого | | 110707,6 | | 93671,6 | | 15662,0 | 662,0 | 662,0 | 50,0 |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | 2618,0 | | 632,0 | | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | | 108089,6 | | 93039,6 | | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.1. | | | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | | Обеспечение деятельности административной комиссии, заключение муниципального контракта 2020-2022 годы | Итого | | 2618,0 | | 632,0 | | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | управление ЖКХ и благоустройства | Снижение количества административных правонарушений в сфере благоустройства | | |
| Средства бюджета Московской области | | 2618,0 | | 632,0 | | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| 1.2. | | | Мероприятие 01.04. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | |  | Итого | | 108089,6 | | 93039,6 | | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | | 108089,6 | | 93039,6 | | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.2.1. | | | Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям городского округа Ступино и обществам с участием городского округа Ступино Московской области в их уставном капитале для восстановления платежеспособности | | Предоставление субсидии 2020, 2021 годы | Итого | | 107989,6 | | 92989,6 | | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г.- управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, МУП "Татариновское ЖКХ", ООО "ЖКХ" городского округа Ступино; 2021 г. - управление ЖКХ , МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Финансовое оздоровление предприятий | | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | | 107989,6 | | 92989,6 | | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | | | Обучение сотрудников по обучающим программам в сфере ЖКХ, благоустройства, энергосбережения | | Проведение конкурентных процедур 2020-2024 годы | Итого | | 100,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | управление ЖКХ и благоустройства | Повышение квалификации сотрудников управления ЖКХ и благоустройства и муниципальных учреждений | | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | | 100,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ VIII** | | | | | | | | **110707,6** | | **93671,6** | | **15662,0** | **662,0** | **662,0** | **50,0** |  |  | | |
| в том числе: Средства бюджета Московской области | | | | | | | | 2618,0 | | 632,0 | | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | | | | | | | | 108089,6 | | 93039,6 | | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |

».