## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________№ _______________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда», утвержденную

постановлением администрации

городского округа Ступино Московской

области от 30.12.2022 № 4963-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 № 173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа   Ступино Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4963-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области							С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «_____»________№_________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа)

1.В паспорте муниципальной программы:

1.1.Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 976 428,6 | 125 655,2 | 850 773,4 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 756 207,3 | 99 728,5 | 656 478,8 | 453 850,1 | 94 915,6 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 1 732 635,9 | 225 383,7 | 1 507 252,2 | 1 632 554,4 | 341 423,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 603 595,8 | 117 078,1 | 486 517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 560 550,2 | 92 569,6 | 467 980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 1 164 146,0 | 209 647,7 | 954 498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 577,1 | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 158,9 | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 15 736,0 | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 789 467,4 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 737 263,9 | 0,0 | 188 498,2 | 453 850,1 | 94 915,6 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам | 2 526 731,3 | 0,0 | 552 753,9 | 1 632 554,4 | 341 423,0 | 0,0 |

».

2. В части 3 муниципальной программы

2.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

| 3 | Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | 0,794 | 9,872 | 8,292 | - | Управление строительства и архитектуры, комитет по управлению имуществом | 4.01.01. |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | 0,071 | 0,558 | 0,434 | - | Управление строительства и архитектуры, комитет по управлению имуществом | 4.01.01. |

».

3.Часть 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

« 5.Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными»

| N п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащим расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | чел. | помещ. | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего подлежит переселению |  |  | X | X | 31 870,89 | 2 174 | 981 | Х |
| МКД, которые признаны в установленном порядке аварийными до 01.01.2017 года |  |  | X | X | 12 911,00 | 1 111 | 403 | Х |
| 1 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 38/23 | 1966 | 03.12.2014 | 124,10 | 14 | 3 | IV квартал 2024 |
| 2 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 15 | 1951 | 03.12.2014 | 29,69 | 4 | 1 | IV квартал 2023 |
| 3 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 15 | 1951 | 03.12.2014 | 190,10 | 9 | 4 | IV квартал 2024 |
| 4 | р.п.Михнево | р.п. Михнево ул. Советская, д. 19 | 1952 | 03.12.2014 | 207,94 | 16 | 6 | IV квартал 2024 |
| 5 | п. Усады | п. Усады, д. 1 | 1969 | 03.12.2014 | 401,80 | 18 | 9 | IV квартал 2024 |
| 6 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 36а | 1962 | 10.12.2014 | 207,80 | 15 | 6 | IV квартал 2024 |
| 7 | р.п.Михнево | ул. Старомихневская, д. 37 | 1900 | 10.12.2014 | 44,50 | 4 | 2 | IV квартал 2024 |
| 8 | р.п. Жилёво | ул. Железнодорожная, д. 11 | 1954 | 31.12.2014 | 106,80 | 6 | 2 | IV квартал 2024 |
| 9 | г.Ступино | ул.Андропова, д. 55/40 | 1940 | 28.11.2014 | 150,20 | 21 | 6 | IV квартал 2023 |
| 10 | г.Ступино | ул.Андропова, д. 55/40 | 1940 | 28.11.2014 | 282,50 | 26 | 9 | IV квартал 2024 |
| 11 | г.Ступино | пер.Банный, д. 1 | 1940 | 28.11.2014 | 43,66 | 10 | 3 | IV квартал 2023 |
| 12 | г.Ступино | пер.Банный, д. 1 | 1940 | 28.11.2014 | 326,02 | 27 | 13 | IV квартал 2024 |
| 13 | г.Ступино | пер.Банный, д. 2 | 1940 | 28.11.2014 | 365,43 | 25 | 9 | IV квартал 2024 |
| 14 | г.Ступино | пер. Банный, д. 26 | 1938 | 28.11.2014 | 12,10 | 1 | 1 | IV квартал 2024 |
| 15 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 25 | 1940 | 28.11.2014 | 18,60 | 8 | 4 | IV квартал 2023 |
| 16 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 25 | 1940 | 28.11.2014 | 399,50 | 32 | 10 | IV квартал 2024 |
| 17 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 32 | 1940 | 28.11.2014 | 17,78 | 1 | 1 | IV квартал 2023 |
| 18 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 32 | 1940 | 28.11.2014 | 367,70 | 30 | 13 | IV квартал 2024 |
| 19 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 34 | 1940 | 28.11.2014 | 54,30 | 3 | 1 | IV квартал 2023 |
| 20 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 34 | 1940 | 28.11.2014 | 344,90 | 27 | 10 | IV квартал 2024 |
| 21 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 13 | 1940 | 28.11.2014 | 22,90 | 2 | 1 | IV квартал 2024 |
| 22 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 19 | 1940 | 28.11.2014 | 53,10 | 5 | 1 | IV квартал 2024 |
| 25 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 23 | 1940 | 28.11.2014 | 104,80 | 5 | 2 | IV квартал 2024 |
| 26 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.31 | 1940 | 28.11.2014 | 52,90 | 11 | 4 | IV квартал 2023 |
| 27 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.31 | 1940 | 28.11.2014 | 312,70 | 23 | 5 | IV квартал 2024 |
| 28 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 33 | 1940 | 28.11.2014 | 125,00 | 8 | 2 | IV квартал 2024 |
| 29 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 33 | 1940 | 28.11.2014 | 304,10 | 33 | 7 | IV квартал 2023 |
| 30 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 37 | 1940 | 28.11.2014 | 52,50 | 2 | 1 | IV квартал 2024 |
| 31 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 37 | 1940 | 28.11.2014 | 340,90 | 33 | 9 | IV квартал 2023 |
| 32 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 39 | 1940 | 28.11.2014 | 102,60 | 8 | 2 | IV квартал 2023 |
| 33 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 39 | 1940 | 28.11.2014 | 292,50 | 32 | 12 | IV квартал 2024 |
| 34 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 41 | 1940 | 28.11.2014 | 52,80 | 3 | 1 | IV квартал 2024 |
| 35 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 43 | 1940 | 28.11.2014 | 367,60 | 38 | 17 | IV квартал 2024 |
| 36 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 45 | 1940 | 28.11.2014 | 30,70 | 2 | 1 | IV квартал 2023 |
| 37 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 45 | 1940 | 28.11.2014 | 323,60 | 25 | 7 | IV квартал 2024 |
| 38 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 47 | 1940 | 28.11.2014 | 53,00 | 15 | 3 | IV квартал 2023 |
| 39 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 47 | 1940 | 28.11.2014 | 308,20 | 26 | 14 | IV квартал 2024 |
| 40 | г.Ступино | ул.Чайковского, д. 30/24 | 1940 | 28.11.2014 | 104,20 | 14 | 4 | IV квартал 2023 |
| 41 | г.Ступино | ул.Чайковского, д. 30/24 | 1940 | 28.11.2014 | 255,50 | 21 | 9 | IV квартал 2024 |
| 42 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.7 | 1940 | 28.11.2014 | 422,00 | 49 | 18 | IV квартал 2023 |
| 43 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.9 | 1940 | 28.11.2014 | 398,50 | 28 | 13 | IV квартал 2023 |
| 44 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.13 | 1940 | 28.11.2014 | 400,70 | 31 | 12 | IV квартал 2023 |
| 45 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.15 | 1940 | 28.11.2014 | 320,40 | 25 | 10 | IV квартал 2023 |
| 46 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.17 | 1940 | 28.11.2014 | 421,49 | 34 | 14 | IV квартал 2023 |
| 47 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.19 | 1940 | 28.11.2014 | 367,00 | 38 | 13 | IV квартал 2023 |
| 48 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.21 | 1939 | 28.11.2014 | 369,00 | 27 | 11 | IV квартал 2023 |
| 49 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.23 | 1940 | 28.11.2014 | 301,10 | 19 | 9 | IV квартал 2023 |
| 50 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.35 | 1940 | 28.11.2014 | 422,88 | 37 | 16 | IV квартал 2023 |
| 51 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.41 | 1940 | 28.11.2014 | 333,90 | 24 | 12 | IV квартал 2023 |
| 52 | г.Ступино | пер.Банный, д.4/10 | 1940 | 28.11.2014 | 376,45 | 42 | 14 | IV квартал 2023 |
| 53 | г.Ступино | пер.Банный, д.5 | 1940 | 28.11.2014 | 381,91 | 34 | 15 | IV квартал 2023 |
| 54 | г.Ступино | пер.Банный, д.22 | 1938 | 28.11.2014 | 381,99 | 37 | 12 | IV квартал 2023 |
| 55 | г.Ступино | пер.Банный, д.26 | 1938 | 28.11.2014 | 341,33 | 29 | 13 | IV квартал 2023 |
| МКД, которые признаны в установленном порядке аварийными после 01.01.2017 года |  |  | X | X | 18 959,89 | 1 063 | 578 |  |
| 1 | д.Городище | ул.Центральная, д.8 | 1969 | 23.10.2020 | 91,20 | 13 | 3 | IV квартал 2024 |
| 2 | д.Городище | ул.Новая, д.12 | 1969 | 23.10.2020 | 142,55 | 13 | 4 | IV квартал 2024 |
| 3 | д.Городище | ул.Новая, д.16 | 1969 | 23.10.2020 | 295,72 | 19 | 8 | IV квартал 2024 |
| 4 | д.Городище | ул.Новая, д.18 | 1969 | 23.10.2020 | 264,87 | 26 | 8 | IV квартал 2024 |
| 5 | д. Мякинино | ул. Пристанционная, д. 10 | 1940 | 16.01.2020 | 114,50 | 1 | 3 | IV квартал 2025 |
| 6 | рп. Малино | ул. Красноармейская, д. 10 | 1920 | 16.01.2020 | 169,50 | 24 | 5 | IV квартал 2025 |
| 7 | рп. Михнево | ул. 9 Мая, д. 1 | 1965 | 16.01.2020 | 3 235,60 | 135 | 80 | IV квартал 2025 |
| 8 | рп. Михнево, | ул. Железнодорожная, д. 8 | 1962 | 16.01.2020 | 19,10 | 7 | 1 | IV квартал 2025 |
| 9 | рп. Михнево | ул. Западная, д. 1а | 1961 | 16.01.2020 | 111,80 | 12 | 4 | IV квартал 2025 |
| 10 | рп. Михнево | ул. Западная, д. 1б | 1961 | 16.01.2020 | 28,20 | 1 | 1 | IV квартал 2025 |
| 11 | рп. Михнево, | ул. Московская, д. 26 | 1966 | 16.01.2020 | 1 590,30 | 117 | 69 | IV квартал 2025 |
| 12 | рп. Михнево | ул. Старомихневская, д. 35 | 1960 | 16.01.2020 | 261,90 | 22 | 7 | IV квартал 2025 |
| 13 | рп. Михнево | проезд. Энергетиков, д. 8 | 1958 | 10.02.2017 | 51,70 | 2 | 1 | IV квартал 2025 |
| 14 | с. Липитино | ул. Больничная, д. 3, к. 5 | 1952 | 23.10.2020 | 382,50 | 12 | 8 | IV квартал 2025 |
| 15 | г.Ступино | ул. Андропова, д. 18 |  | 16.01.2020 | 905,82 | 52 | 30 | IV квартал 2025 |
| 16 | г.Ступино | ул. Андропова, д. 20 |  | 16.01.2020 | 849,07 | 58 | 29 | IV квартал 2025 |
| 17 | г.Ступино | ул. Андропова, д. 22 |  | 16.01.2020 | 882,35 | 59 | 29 | IV квартал 2025 |
| 18 | г.Ступино | ул. Кирова, д. 2 | 1958 | 23.10.2020 | 637,40 | 33 | 20 | IV квартал 2025 |
| 19 | г.Ступино | ул. Кирова, д. 4 | 1958 | 16.01.2020 | 632,90 | 23 | 20 | IV квартал 2025 |
| 20 | г.Ступино | ул. Кирова, д. 5 | 1960 | 16.01.2020 | 636,00 | 39 | 20 | IV квартал 2026 |
| 21 | г.Ступино | ул. Кирова, д. 7 | 1959 | 16.01.2020 | 603,90 | 21 | 19 | IV квартал 2026 |
| 22 | г.Ступино | ул.Кирова, д. 9 | 1960 | 23.10.2020 | 642,40 | 21 | 20 | IV квартал 2026 |
| 23 | г.Ступино | ул. Крупской, д. 3 | 1958 | 16.01.2020 | 283,10 | 12 | 8 | IV квартал 2026 |
| 24 | г.Ступино | ул. Крупской, д. 12 | 1959 | 23.10.2020 | 289,20 | 17 | 8 | IV квартал 2026 |
| 25 | г.Ступино | ул. Крупской, д. 14 | 1959 | 23.10.2020 | 290,90 | 16 | 8 | IV квартал 2026 |
| 26 | г.Ступино | ул. Молодежная, д. 1 | 1959 | 16.01.2020 | 630,40 | 35 | 20 | IV квартал 2026 |
| 27 | г.Ступино | ул. Молодежная, д. 3 | 1959 | 16.01.2020 | 766,42 | 52 | 34 | IV квартал 2026 |
| 28 | г.Ступино | ул. Молодежная, д. 5 | 1960 | 16.01.2020 | 729,16 | 42 | 27 | IV квартал 2026 |
| 29 | г.Ступино | ул. Молодежная, д. 7 | 1962 | 16.01.2020 | 625,00 | 19 | 16 | IV квартал 2026 |
| 30 | г.Ступино | ул. Молодежная, д. 9/67 | 1962 | 16.01.2020 | 617,60 | 31 | 16 | IV квартал 2026 |
| 31 | г.Ступино | ул. Некрасова, д. 11 | 1952 | 16.01.2020 | 721,90 | 49 | 17 | IV квартал 2026 |
| 32 | г.Ступино | ул. Некрасова, д. 15 | 1951 | 16.01.2020 | 732,22 | 46 | 18 | IV квартал 2026 |
| 33 | г.Ступино | ул. Некрасова, д. 17 | 1952 | 16.01.2020 | 724,71 | 34 | 17 | IV квартал 2026 |

».

4.В части 8 муниципальной программы  позицию «Источники финансирования подпрограммы,  в том числе по годам реализации (тыс.руб.) изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 603 595,8 | 117 078,1 | 486 517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 560 550,2 | 92 569,6 | 467 980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 1 164 146,0 | 209 647,7 | 954 498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

4.1. Часть 8.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2024 | Итого: | 404 492,3 | 62 379,6 | 342 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 404 492,3 | 62 379,6 | 342 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023-2024 | Итого: | 404 492,3 | 62 379,6 | 342 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Обеспечение переселения в части дополнительного софинансирования приобретения 30 квартир на вторичном рынке для переселенцев |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 404 492,3 | 62 379,6 | 342 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2024 | Итого: | 759 653,7 | 147 268,1 | 612 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 603 595,8 | 117 078,1 | 486 517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 156 057,9 | 30 190,0 | 125 867,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023-2024 | Итого: | 759 653,7 | 147 268,1 | 612 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Расселение из аварийного жилищного фонда в 2023 112 человек. Расселение из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года 532 человека. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 603 595,8 | 117 078,1 | 486 517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 156 057,9 | 30 190,0 | 125 867,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

».

5. В части 10 муниципальной программы  позицию «Источники финансирования подпрограммы,  в том числе по годам реализации (тыс.руб.) изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 789 467,4 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 737 263,9 | 0,0 | 188 498,2 | 453 850,1 | 94 915,6 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам | 2 526 731,3 | 0,0 | 552 753,9 | 1 632 554,4 | 341 423,0 | 0,0 |

».

5.1. Часть 10.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10.1.Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

«

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2023-2024 | Итого: | 552 753,9 | 0,0 | 552 753,9 | 1 632 554,4 | 341 423,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 364 255,7 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 188 498,2 | 0,0 | 188 498,2 | 453 850,1 | 94 915,6 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2023-2024 | Итого: | 552 753,9 | 0,0 | 552 753,9 | 1 632 554,4 | 341 423,0 | 0,0 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Расселение из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года 71 человек, к концу 2025 года 558 человек, к концу 2026 года 434 человека. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 364 255,7 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 188 498,2 | 0,0 | 188 498,2 | 453 850,1 | 94 915,6 | 0,0 |  |  |

».