## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2024 № 671-п

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда», утвержденную

постановлением администрации

городского округа Ступино Московской

области от 30.12.2022 № 4963-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 № 173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа   Ступино Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4963-п, изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области							С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «_____»________№_________

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» городского округа Ступино Московской области

1.Паспорт муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы.

| Координатор муниципальной программы |  |  | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Михалёв Ю.М. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  | Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее - Подпрограмма II) Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее - Подпрограмма III) Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» (далее - Подпрограмма IV) |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  |  | 2023-2027 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 838 527,8 | 125 655,2 | 712 872,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области |  | 512 239,7 | 99 728,5 | 412 511,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам |  | 1 350 767,5 | 225 383,7 | 1 125 383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 604 375,6 | 117 078,1 | 487 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области |  | 270 099,0 | 92 569,6 | 177 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам |  | 874 474,6 | 209 647,7 | 664 826,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 8 577,1 | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области |  | 7 158,9 | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам |  | 15 736,0 | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 225 575,1 |  | 0,0 | 225 575,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 234 981,8 |  | 0,0 | 234 981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 460 556,9 |  | 0,0 | 460 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На территории городского округа Ступино Московской области (далее – городской округ) по состоянию на 01.01.2022 года  в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»   площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017г., составляет 12,362 тыс. кв.м. Площадь аварийного жилищного фонда в городском округе, признанного таковым после 01.01.2017 года, составляет 0,794 тыс.кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств консолидированного бюджета Московской области.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости.

Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе:

в многоквартирных домах;

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, с учетом ранее достигнутых результатов

Основными целями муниципальной программы переселения  являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

При реализации мероприятий муниципальной программы переселения за 2022 год было переселено 25 человек площадью 438,11 кв.м.

За 2023 год расселено 579 человек, 221 помещение, 6,7 тыс.кв.м., в том числе в новый дом ул. Горького д.12 переселены граждане в количестве 467 человек из 186 помещений аварийных домов общей площадью 5,4 тыс.кв.м (ул. Куйбышева, пер. Банный), предоставлены  квартиры с отделкой общей площадью 7,4 тыс.кв.м.

Кроме того, произведены выплаты  выкупной  стоимости за изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийном жилом фонде, в количестве 5 помещений, площадью 0,14 тыс.кв.м. Расселено 11 человек.

С целью реализации программы переселения в 2023 году приобретены на вторичном рынке жилья 30 помещений для расселения 1,21 тыс.кв.м, 101 человек. Из них 19 квартир предоставлено, 11 семей расселяется в судебном порядке.

В 2024 – 2027 гг. планируется переселить 565 человек из 205 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 6 444,3 тыс.кв.м.

При оценке эффективности реализации программы также учитываются риски, оказывающие влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития, а именно:

- риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

- административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска необходимо осуществлять мониторинг реализации Программы;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

-социальные риски, связанные со снижением возможности предоставления возмещения за жилое помещение, недовольством собственников жилых помещений, признанных аварийными и подлежащих сносу, сокращением объемов финансирования.

3. Показатели муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 6,713 | 5,649 | - | - | - | Управление строительства и архитектуры, комитет по управлению имуществом | 2.F3.01. 2.02.02 |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,579 | 0,494 | - | - | - | Управление строительства и архитектуры, комитет по управлению имуществом | 2.F3.01. 2.02.02 |
| 2 | Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - | Управление строительства и архитектуры | 3.01.02. |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | Управление строительства и архитектуры | 3.01.02. |
| 3 | Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | 0,794 | - | - | - | Управление строительства и архитектуры, комитет по управлению имуществом | 4.01.01. |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | 0,071 | - | - | - | Управление строительства и архитектуры, комитет по управлению имуществом | 4.01.01. |

4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |

5. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

| N п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащим расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | чел. | помещ. | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего подлежит переселению |  |  | X | X | 13 156,76 | 1 144 | 426 | Х |
| МКД, которые признаны в установленном порядке аварийными до 01.01.2017 года |  |  | X | X | 12 362,42 | 1 073 | 403 | Х |
| 1 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 38/23 | 1966 | 03.12.2014 | 124,10 | 14 | 3 | IV квартал 2024 |
| 2 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 15 | 1951 | 03.12.2014 | 29,69 | 4 | 1 | IV квартал 2023 |
| 3 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 15 | 1951 | 03.12.2014 | 190,10 | 9 | 4 | IV квартал 2024 |
| 4 | р.п.Михнево | р.п. Михнево ул. Советская, д. 19 | 1952 | 03.12.2014 | 207,94 | 16 | 6 | IV квартал 2024 |
| 5 | п. Усады | п. Усады, д. 1 | 1969 | 03.12.2014 | 401,80 | 18 | 9 | IV квартал 2024 |
| 6 | р.п.Михнево | ул. Советская, д. 36а | 1962 | 10.12.2014 | 207,80 | 15 | 6 | IV квартал 2024 |
| 7 | р.п.Михнево | ул. Старомихневская, д. 37 | 1900 | 10.12.2014 | 44,50 | 4 | 2 | IV квартал 2024 |
| 8 | р.п. Жилёво | ул. Железнодорожная, д. 11 | 1954 | 31.12.2014 | 106,80 | 6 | 2 | IV квартал 2024 |
| 9 | г.Ступино | ул.Андропова, д. 55/40 | 1940 | 28.11.2014 | 231,00 | 21 | 6 | IV квартал 2023 |
| 10 | г.Ступино | ул.Андропова, д. 55/40 | 1940 | 28.11.2014 | 201,70 | 26 | 9 | IV квартал 2024 |
| 11 | г.Ступино | пер.Банный, д. 1 | 1940 | 28.11.2014 | 106,99 | 10 | 3 | IV квартал 2023 |
| 12 | г.Ступино | пер.Банный, д. 1 | 1940 | 28.11.2014 | 262,69 | 27 | 13 | IV квартал 2024 |
| 13 | г.Ступино | пер.Банный, д. 2 | 1940 | 28.11.2014 | 365,43 | 25 | 9 | IV квартал 2024 |
| 14 | г.Ступино | пер. Банный, д. 26 | 1938 | 28.11.2014 | 12,10 | 1 | 1 | IV квартал 2024 |
| 15 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 25 | 1940 | 28.11.2014 | 125,60 | 8 | 4 | IV квартал 2023 |
| 16 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 25 | 1940 | 28.11.2014 | 292,50 | 32 | 10 | IV квартал 2024 |
| 17 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 32 | 1940 | 28.11.2014 | 17,78 | 1 | 1 | IV квартал 2023 |
| 18 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 32 | 1940 | 28.11.2014 | 367,70 | 30 | 13 | IV квартал 2024 |
| 19 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 34 | 1940 | 28.11.2014 | 54,30 | 3 | 1 | IV квартал 2023 |
| 20 | г.Ступино | ул.Крупской, д. 34 | 1940 | 28.11.2014 | 344,90 | 27 | 10 | IV квартал 2024 |
| 21 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 13 | 1940 | 28.11.2014 | 22,90 | 2 | 1 | IV квартал 2024 |
| 22 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 19 | 1940 | 28.11.2014 | 53,10 | 5 | 1 | IV квартал 2024 |
| 25 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 23 | 1940 | 28.11.2014 | 70,30 | 3 | 2 | IV квартал 2024 |
| 26 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.31 | 1940 | 28.11.2014 | 170,60 | 11 | 4 | IV квартал 2023 |
| 27 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.31 | 1940 | 28.11.2014 | 195,00 | 23 | 5 | IV квартал 2024 |
| 28 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 33 | 1940 | 28.11.2014 | 107,30 | 8 | 2 | IV квартал 2023 |
| 29 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 33 | 1940 | 28.11.2014 | 321,80 | 33 | 7 | IV квартал 2024 |
| 30 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 37 | 1940 | 28.11.2014 | 52,50 | 2 | 1 | IV квартал 2023 |
| 31 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 37 | 1940 | 28.11.2014 | 340,90 | 33 | 9 | IV квартал 2024 |
| 32 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 39 | 1940 | 28.11.2014 | 63,60 | 8 | 2 | IV квартал 2023 |
| 33 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 39 | 1940 | 28.11.2014 | 331,50 | 32 | 12 | IV квартал 2024 |
| 34 | г.Ступино | ул. Куйбышева, д. 41 | 1940 | 28.11.2014 | 52,80 | 3 | 1 | IV квартал 2024 |
| 35 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 43 | 1940 | 28.11.2014 | 367,60 | 38 | 17 | IV квартал 2024 |
| 36 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 45 | 1940 | 28.11.2014 | 30,70 | 2 | 1 | IV квартал 2023 |
| 37 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 45 | 1940 | 28.11.2014 | 323,60 | 25 | 7 | IV квартал 2024 |
| 38 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 47 | 1940 | 28.11.2014 | 128,60 | 15 | 3 | IV квартал 2023 |
| 39 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д. 47 | 1940 | 28.11.2014 | 232,60 | 26 | 14 | IV квартал 2024 |
| 40 | г.Ступино | ул.Чайковского, д. 30/24 | 1940 | 28.11.2014 | 151,90 | 14 | 4 | IV квартал 2023 |
| 41 | г.Ступино | ул.Чайковского, д. 30/24 | 1940 | 28.11.2014 | 207,80 | 21 | 9 | IV квартал 2024 |
| 42 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.7 | 1940 | 28.11.2014 | 422,00 | 49 | 18 | IV квартал 2023 |
| 43 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.9 | 1940 | 28.11.2014 | 398,50 | 28 | 13 | IV квартал 2023 |
| 44 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.13 | 1940 | 28.11.2014 | 400,70 | 31 | 12 | IV квартал 2023 |
| 45 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.15 | 1940 | 28.11.2014 | 320,40 | 25 | 10 | IV квартал 2023 |
| 46 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.17 | 1940 | 28.11.2014 | 421,49 | 34 | 14 | IV квартал 2023 |
| 47 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.19 | 1940 | 28.11.2014 | 367,00 | 38 | 13 | IV квартал 2023 |
| 48 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.21 | 1939 | 28.11.2014 | 369,00 | 27 | 11 | IV квартал 2023 |
| 49 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.23 | 1940 | 28.11.2014 | 301,10 | 19 | 9 | IV квартал 2023 |
| 50 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.35 | 1940 | 28.11.2014 | 422,88 | 37 | 16 | IV квартал 2023 |
| 51 | г.Ступино | ул.Куйбышева, д.41 | 1940 | 28.11.2014 | 333,90 | 24 | 12 | IV квартал 2023 |
| 52 | г.Ступино | пер.Банный, д.4/10 | 1940 | 28.11.2014 | 376,45 | 42 | 14 | IV квартал 2023 |
| 53 | г.Ступино | пер.Банный, д.5 | 1940 | 28.11.2014 | 381,91 | 34 | 15 | IV квартал 2023 |
| 54 | г.Ступино | пер.Банный, д.22 | 1938 | 28.11.2014 | 381,99 | 37 | 12 | IV квартал 2023 |
| 55 | г.Ступино | пер.Банный, д.26 | 1938 | 28.11.2014 | 341,33 | 29 | 13 | IV квартал 2023 |
| МКД, которые признаны в установленном порядке аварийными после 01.01.2017 года |  |  | X | X | 794,34 | 71 | 23 |  |
| 1 | д.Городище | ул.Центральная, д.8 | 1969 | 23.10.2020 | 91,20 | 13 | 3 | IV квартал 2024 |
| 2 | д.Городище | ул.Новая, д.12 | 1969 | 23.10.2020 | 142,55 | 13 | 4 | IV квартал 2024 |
| 3 | д.Городище | ул.Новая, д.16 | 1969 | 23.10.2020 | 295,72 | 19 | 8 | IV квартал 2024 |
| 4 | д.Городище | ул.Новая, д.18 | 1969 | 23.10.2020 | 264,87 | 26 | 8 | IV квартал 2024 |

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы

С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком  разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет   муниципальному  заказчику   программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных  за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Отчёты о реализации Программы формирует Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

8.  Паспорт  Подпрограммы II

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 2023-2027 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  |  | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  | 2023-2027 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 604 375,6 | 117 078,1 |  | 487 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 270 099,0 | 92 569,6 |  | 177 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 874 474,6 | 209 647,7 |  | 664 826,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2024 | Итого: | 114 253,6 | 62 379,6 | 51 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 114 253,6 | 62 379,6 | 51 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023-2024 | Итого: | 114 253,6 | 62 379,6 | 51 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Обеспечение переселения в части дополнительного софинансирования приобретения 30 квартир на вторичном рынке для переселенцев |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 114 253,6 | 62 379,6 | 51 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2024 | Итого: | 760 221,0 | 147 268,1 | 612 952,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 604 375,6 | 117 078,1 | 487 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 155 845,4 | 30 190,0 | 125 655,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023-2024 | Итого: | 760 221,0 | 147 268,1 | 612 952,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Расселение из аварийного жилищного фонда в 2023 112 человек. Расселение из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года 494 человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 604 375,6 | 117 078,1 | 487 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 155 845,4 | 30 190,0 | 125 655,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

9. Паспорт Подпрограммы III

«Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 2023-2027 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 577,1 |  | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 158,9 |  | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 15 736,0 |  | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы III

«Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке | 2023 | Итого: | 15 736,0 | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 577,1 | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 158,9 | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023 | Итого: | 15 736,0 | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области | Проведение окончательного расчета по оплате ранее заключенных МК по 186 квартирам. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 577,1 | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 158,9 | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

10. Паспорт Подпрограммы IV

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» на 2023-2027 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2023-2027 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 225 575,1 | 0,0 | 225 575,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 234 981,8 | 0,0 | 234 981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 460 556,9 | 0,0 | 460 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10.1 Перечень мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2023-2024 | Итого: | 460 556,9 | 0,0 | 460 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 225 575,1 | 0,0 | 225 575,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 234 981,8 | 0,0 | 234 981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2023-2024 | Итого: | 460 556,9 | 0,0 | 460 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Расселение из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года 71 человека. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 225 575,1 | 0,0 | 225 575,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 234 981,8 | 0,0 | 234 981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |