Отчет

о выполнении муниципальной подпрограммы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий

Ступинского муниципального района» на 2014 – 2018 годы

муниципальной программы «Муниципальное управление»

на 2014-2018 годы»

за  9 месяцев 2016 год

Муниципальный заказчик - Управление информационных технологий

Источник финансирования – местный бюджет

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Приобретение, развитие и сопровождение информационных систем для обеспечения деятельности органа местного самоуправления муниципального образования Московской области | 8 813,5 | 3291,1 | 37,3 | Осуществлялось сопровождение информационных систем Освоение IV квартал |
| 2. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры | 1 475,4 | 1228,67 | 83,3 | Закуплены картриджи и тонеры , оформлено 24 ЭЦП, осуществлялась заправка картриджей |
| 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 4. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 100,0 | 0 | 0 | Исполнение - IV квартал |
| Итого по Подпрограмме | 10 388,9 | 4519,77 | 43,5 |  |

Координатор Программы      ____________________          С.А.Белоконь

подпись

11.10.2016