Освоение средств, направленных на реализацию подпрограммы«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ступинском муниципальном районе»

на 2017 – 2021 годы в 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмот-ренных муниципаль-ной программой | Наименование | Объем финансирования  2017 год   (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) | Выполнения % | Результаты выполнения мероприятия |
| **Мероприятие 1.1** | **Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области** | **2629,2** | **2620,2** | **99,7** | **Заправка тонеров, картриджей, приобретено 327 картриджей (тонеров),ремонт офисной техники, приобретение вычислительной и офисной техники ( 93 единицы)** |
| **Мероприятие 2.1** | **Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области** | **162,0** | **162,0** | **100** | **Предоставление доступа к сети Интернет на скорости не менее 50Мб/сек** |
| **Мероприятие 3.1** | **Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области** | **587,8** | **587,8** | **100** | **Создание центра защиты, приобретены сертификаты для 26 уполномоченных сотрудников** |
| **Мероприятие 4.1** | **Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области** | **11 066,0** | **10539,4** | **95,2** | **Сопровождение информационных систем** |
| **Мероприятие 5.1** | **Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области** | **Средства не предусмотрены** | | |  |
| **Мероприятие 6.1** | **Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области** | **Средства не предусмотрены** | | |  |
| **Мероприятие 7.1** | **Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи** | **0,0** | **0,0** | **0** | **Объектов, подлежащих постановке на балансовый учет, не обнаружено** |
| **Итого** |  | **14 445,0** | **13 909,4** | **96,3** |  |