Результаты реализации подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2014-2018 годы в 2016 году

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя 2014 г. | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год | % исполнения 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 19 | 65 | 68 | 104,6% |
| Среднегодовое количество посещений официального сайта администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района | Единица | 243856 | 250000 | 250762 | 100,3% |
| Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде органами местного самоуправления муниципального образования, от общего количества государственных и муниципальных услуг, которые должны предоставляться в электронном виде | Процент | 29,3 | 90 | 90 | 100,0% |
| Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 95 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | 0 | 90 | 93 | 103,3% |
| Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | 0 | 90 | 100 | 111,1% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы | Процент | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 0 | 20 | 62,5 | 312,5% |
| Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО | Процент | 0 | 60 | 100 | 166,7% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности | Процент | 0 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | 0 | 95 | 100 | 105,3% |
| Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 80 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСК муниципального образования Московской области | Процент | 0 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | Процент | 80 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов | Процент | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области и подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемые исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 30 | 90 | 98,3 | 109,2% |
| Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | 0 | 95 | 100 | 105,3% |
| Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов | Процент | 70 | 85 | 100 | 117,6% |
| Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 0 | 100 | 100 | 100,0% |
| Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | Процент | 40 | 90 | 100 | 111,1% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | Процент | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества | Процент | 50 | 75 | 75 | 100,0% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на1кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | единиц | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
| Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 0 | 80 | 81,4 | 101,8% |

Освоение средств, направленных на реализацию подпрограммы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий

в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

муниципальной программы «Муниципальное управление»

на 2014-2018 годы в 2016 году

| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмот-ренных муниципаль-ной программой | Наименование | Объем финансирования 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение, развитие и сопровождение информационных систем для обеспечения деятельности органа местного самоуправления муниципального образования Московской области | 8 769,50 | 8 326,20 | 94,94% |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Развитие и сопровождение муниципальных и региональных информационных систем и ресурсов для обеспечения деятельности органа местного самоуправления муниципального образования Московской области | 8 654,50 | 8 211,20 | 94,88% | В 2016 году было обеспечено функционирование 14 информационных систем, в том числе 5 региональных. Причины невыполнения: внедрение РГИС перенесено на 2017 год, расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке с внесением поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков |
| Мероприятие 1.1.2 | Предоставление телекоммуникационных услуг связи | 115,00 | 115,00 | 100% | Все рабочие места подключены к сети Интернет со скоростью 50 Мбит/сек. |
| Мероприятие 1.1.3 | Разработка и публикация наборов открытых данных на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - | Наборы открытых данных администрации Ступинского муниципального района разработаны и опубликованы на официальном сайте. |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры | 1 475,40 | 1 410,92 | 95,63% |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, локальных вычислительных сетей | 1 298,60 | 1 237,07 | 95,26% | Приобретено 36 единиц вычислительной и офисной техники, в том числе 2 персональных компьютера, 8 принтеров, 3 копировальных аппарата, 6 сканеров, 17 единиц иной техники. Причины невыполнения: экономия средств по результатам закупок |
| Мероприятие 2.1.2 | Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные | 176,80 | 173,85 | 98,3% | ЭП подпись имеют 24 сотрудника. проведены плановая переаттестация и аттестация 2 информационных систем. Причины невыполнения: уменьшение количества АРМ, подлежащих защите |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 4.1.1 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 4.1.2 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 4.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на территории Московской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | 10 244,9 | 9 737,12 | 95,04% |  |