**Аналитическая записка**

к отчету за 2020 год

к подпрограмме «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего на реализацию мероприятий запланировано 323 230, 10 тыс. рублей. Исполнено 318 254,42 тыс. рублей, исполнение составляет 98,46 %.

На мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения запланировано 6 778, 18 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в 1 квартале 2020 года, исполнение составило 6 778, 18 тыс. руб., что составляет 100% от плановой суммы.

На мероприятие по ремонту, капитальному ремонту сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения запланировано 316 451,90 тыс.руб., мероприятие выполнено в полном объеме. За 2020 год исполнено 311 476,24 тыс.руб., исполнение составляет 98,43%. Экономия произошла в результате проведения конкурсных процедур.

Исполнение показателя «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается на конец года, за 2020 г. выполнено 100 % от общего объема запланированных к ремонту автомобильных дорог.

Исполнение показателя «ДТП.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения» за 2020 г. составило 184,1%, показатель оценивается по итогам года.

Исполнение показателя «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети» оценивается на конец года, за 2020 г. работы не выполнялись.