**Аналитическая записка**

к отчету за 9 месяцев 2020 года

к подпрограмме «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего на реализацию мероприятий запланировано 355 309, 13 тыс. рублей. Исполнено 110 185,63 тыс. рублей, исполнение составляет 31,01 %.

На мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения запланировано 6 778, 18 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в 1 квартале 2020 года, исполнение составило 6 778, 18 тыс. руб., что составляет 100% от плановой суммы.

На мероприятие по ремонту, капитальному ремонту сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения запланировано 348 530,95 тыс.руб., выполнение мероприятий запланировано в течение года, за 9 месяцев 2020 года исполнено 103 407,45 тыс.руб., исполнение составляет 29,67 %.

Исполнение показателя «ДТП.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения» за 9 месяцев 2020 г. составило 141,6%, показатель оценивается по итогам года.

Исполнение показателя «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети» оценивается на конец года, за 9 месяц 2020 г. работы не выполнялись.