ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»

за 2016 год

Приложение №1

Объемы финансирования реализации программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования из бюджета Ступинского муниципального района на 2016 год, тыс.руб. | Фактический объем финансирования за 2016 год, тыс.руб. | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Коммунальное хозяйство Ступинского муниципального района» Задача 1 Комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района | 4 925,5 | 4 925,4 | Проектирование котельной в д. Алфимово мощностью 5,6 МВт. Разработанный проект прошел государственную экспертизу. |
|  |  | 4 954,1 | 4 954,0 | Проектирование котельной в д.Леонтьево мощностью 5,6 МВт. Разработанный проект прошел государственную экспертизу. |
|  |  | 5 121,7 (трансферт из бюджета с.п. Аксиньинское в бюджет района) | 5 121,7 | Проектирование котельной в с. Большое Алексеевское мощностью 6,8 МВт. Разработанный проект прошел государственную экспертизу. |
|  |  | 5 254,7 (трансферт из бюджета г.п. Жилево в бюджет района) | 5 254,7 | Проектирование котельной в с. Шугарово мощностью 7,4 МВт. Разработанный проект прошел государственную экспертизу. |
|  |  | 5 012,5 (трансферт из бюджета г.п. Михнево в бюджет района) | 5 012,5 | Проектирование котельной в с. Татариново мощностью 5,6 МВТ. Разработанный проект прошел государственную экспертизу. |
|  |  | 562,57 | 562,55 | Проведение государственной экспертизы проекта котельной в д. Алфимово мощностью 5,6 МВт |
|  |  | 569,39 | 569,36 | Проведение государственной экспертизы проекта котельной в д. Леонтьево мощностью 5,6 МВт |
|  |  | 582,55 (трансферт из бюджета с.п. Аксиньинское в бюджет района) | 582,54 | Проведение государственной экспертизы проекта котельной с. Большое Алексеевское мощностью 6,8 МВт |
|  |  | 600,95 (трансферт из бюджета г.п. Жилево в бюджет района) | 600,89 | Проведение государственной экспертизы проекта котельной в с. Шугарово мощностью 7,4 МВт. |
|  |  | 574,35 (трансферт из бюджета г.п. Михнево в бюджет района) | 574,35 | Проведение государственной экспертизы проекта котельной в с. Татариново мощностью 5,6 МВТ. |
|  |  | 2 078,2 | 2 078,2 | Ремонт тепловых сетей д. Леонтьево. Работы по капитальному ремонту выполнены. |
|  |  | 3 448,3 (трансферт из бюджета с.п. Аксиньинское в бюджет района) | 3 448,3 | Ремонт тепловых сетей с. Большое Алексеевское. Работы по капитальному ремонту выполнены. |
|  |  | 15 000,0 (трансферт из бюджета с.п. Семеновское в бюджет района) | 582,2 | Мероприятия по теплоснабжению военных городков, расположенных на территории сельского поселения Семеновское |
|  |  | 1 596,5 (трансферт из бюджета с.п. Семеновское в бюджет района) | 1 596,5 | Мероприятия по теплоснабжению военных городков, расположенных на территории сельского поселения Семеновское |
|  |  | 4 278,5 (трансферт из бюджета с.п. Аксиньинское в бюджет района) | 4 278,5 | Мероприятия в сфере ЖКХ на территории с.п. Аксиньинское |
|  |  | 30 000,0 (трансферт из бюджета г.п. Ступино в бюджет района) | 0,0 | Строительство напорного и самотечного коллектора хоз-бытовых стоков и канализационной насосной станции микрорайона «Юго-Западный». Не выполнено. |
|  | Итого бюджет Ступинского муниципального района | 13 089,76 | 13 089,51 | 99,99% |
|  | Итого бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) | 71 470,05 | 27 052,18 | 37,85% |
| ВСЕГО: |  | 84 559,81 | 40 141,69 | 47,5% |

И.о. заместителя руководителя администрации                                                                А.С. Туманов

Котова И.В., 642-36-77.