Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Жилище Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году

| № п/п | Основные мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год | Исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности населения Ступинского муниципального района Московской области. | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 70 | 72,0 | 71,8 | 99 |
|  |  | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс.кв.м | 39,0 | 40 | 71,8 | 179 |
|  |  | Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья | % | 45,4 | 55,55 | 14,5 | 26 |
| 2. | Содействие развитию жилищного строительства, в том числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства и Договоров о развитии застроенных территорий. | Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства. | % | 22,8 | 24,2 | 85,5 | 100 |
|  |  | Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | Рублей | 66 918,0 | 68257 | 70600 | 103 |
|  |  | Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 год | % | 93,8 | 96,0 | 97,0 | 101 |
|  |  | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | Кв. м | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | Кв. м | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | Кв. м | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. | 30,3 | 30,5 | 30,9 | 101 |
|  |  | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет | 12 | 11,6 | 11,3 | 97 |
|  | Обеспечение защиты прав граждан на жилище | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. | 30,3 | 30,5 | 30,9 | 101 |
|  |  | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет | 12 | 11,6 | 11,3 | 97 |
|  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | Процент | 1,97 | 1,96 | 1,85 | 94 |
|  |  | Количество пострадавших граждан- соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | чел | 0 | 0 | 248 | - |
|  |  | Количество обманутых дольщиков, человек | чел | 248 | 248 | 0 | - |
|  |  | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле) | ед. | 3 | 3 | 0 | - |
|  |  | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Выполнение Планов мероприятий по завершению строительство проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков | баллы | 0 | 5 | 5 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация решения организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ступинского района Московской области | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 57 | 37 | 37 | 100 |
|  |  | Площадь расселенных помещений | кв.м. | 788,6 | 920,0 | 920,0 | 100 |
|  |  | Количество расселенных помещений | шт | 26 | 20 | 20 | 100 |
|  |  | Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение из аварийного фонда» | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита) | шт | 16 | 9 | 9 | 100 |
|  |  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | % | 87,5 | 75 | 100 | 56 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел | 18 | 12 | 12 | 100 |
|  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями | чел | 1 | 1 | 0 | - |
| Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация финансовых и организационных вопросов по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья. | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту | Чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | чел | 1 | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. | чел | 1 | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | чел | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 8. "Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ступинском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма очередникам в порядке очередности исходя из даты принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации | Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | семей | 680 | 802 | 699 | 113 |
|  |  | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениям | чел. | 42 | 68 | 5 | 7 |
|  |  | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | % | 8,1 | 3,1 | 0,7 | 22 |

Отчет о выполнении муниципальной программы

«Жилище Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 году

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования 2017 г. (тыс.руб) | Выполнено (тыс.руб) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | Повышение уровня обеспеченности населения Ступинского муниципального района Московской области | 4055858,0 | 3528596,46 | Ввод в эксплуатацию жилых домов, Осуществление строительства жилых домов застройщиками, оказание содействия в получении разрешительной документации. | 87 |
|  |  | Содействие развитию жилищного строительства, в том числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства и Договоров о развитии застроенных территорий. | 1000,0 | 325,0 11000,0 (по программе «Образование») 1700,0 (по программе «Образование») | Обеспечение комфортных условий проживания граждан. Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры. Предоставление субсидии на иные цели МБУ «Архитектурно- планировочное бюро» на осуществление строительного контроля на объекте «Общеобразовательная школа на 600мест с бассейном» расположенная по адресу: Московская область г. Ступино, квартал 23; Организация выполнения проектно-изыскательских работ на строительство общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Московская обл. г.Ступино, , мкр. Юго-западный. Организация выполнения проектно-изыскательских работ на строительство общеобразовательной школы на 600 мест по адресу: Московская обл. г.Ступино, мкр «Надежда». Организация выполнения проектно-изыскательских работ на строительство общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Московская обл., г.п.Михнево. | 32,5 |
|  |  | Обеспечение защиты прав граждан на жилище | 0 | 0 | Проведение обследования объектов незавершенного строительства - жилых домов, признанных проблемными, оценка стоимости завершения строительства; корректировка проекта планировки территории, получение ГПЗУ, организация выполнения проектно-изыскательских работ на завершение строительства жилых домов, признанных проблемными объектами в установленном законом порядке. Ввод в эксплуатацию жилых домов, признанных проблемными в установленном законодательством порядке, защита прав граждан-пострадавших соинвесторов. | - |
| 2 |  | Координация решения организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ступинского района Московской области | Бюджет предусмотренный в адресной программе Московской области | 130322,30 | Взаимодействие с исполнителями по поселениям Ступинского муниципального района, с Министерством строительного комплекса Московской области с целью своевременного предоставления необходимых для финансовой поддержки документов в рамках реализации региональной программы переселения. Мониторинг приобретения для граждан, переселяемых из аварийных жилых домов, жилых помещений. Формирование сводной информации о реализации мероприятий переселения по Ступинскому муниципальному району. | - |
|  | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 27477,6 | 27477,6 | Формирование и направление в Министерство строительного комплекса Московской области Списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, подпрограммы Московской области и Подпрограммы по Ступинскому муниципальному району Московской области, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Представление Министерству строительного комплекса Московской области в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы. 9 семей получили сертификаты на получение социальных выплат. Поставлено на учет за 2017 г. – 16 семей. | 100 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 27627,0 | 27627,0 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | 100 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» | Координация финансовых и организационных вопросов по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья. | 0 | 0 | Получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса и погашение основного долга по полученным кредитам гражданами - участниками Подпрограммы | - |
| 6 | Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 0 | 0 | Формирование и утверждение Списка семей, имеющих семь и более детей, - участниц Подпрограммы по Ступинскому муниципальному району, изъявивших желание получить жилищную субсидию в планируемом году. Организация предоставления жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. |  |
| 7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. | 5883,7 | 5883,7 | Формирование списков граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в планируемом году. Приобретена 1 квартира военнослужащему. | 100 |
| 8 | Подпрограмма 8. "Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ступинском муниципальном районе" | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма очередникам в порядке очередности исходя из даты принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации | 25200 | 6008,06 | Сформированный реестр граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Организация предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в администрациях поселений Ступинского муниципального района. | 23 |