ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

за 2017 год

Приложение №1

Объемы финансирования реализации программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования из бюджета Ступинского муниципального района на 2017 год, тыс.руб. |  | Исполнено за 2017 год, тыс.руб. |  | Процент выполнения |  | Краткая информация об исполнении задачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района» Задача 1 Комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.6. Услуги по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ с выполнением проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство двух газовых котельных, расположенных на территории Ступинского муниципального района" п. Малино, с. Мещерино | 1343,5 (межбюджетный трансферт из бюджета городского поселения Малино) |  | 1343,5 |  | 100 |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – 0 ед. |  |
|  |  | 771,6 |  | 771,6 |  | 100 |  | Разработанные проекты прошли проверку сметной стоимости (экспертизу) |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.3.3. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «блочно-модульная котельная с. Малино мощностью 10,5 МВт» | 767,7 (межбюджетный трансферт из бюджета городского поселения Малино) |  | 767,7 |  | 100 |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – 0 ед. Получено положительное заключение государственной экспертизы |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.4. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «блочно-модульная котельная с. Мещерино мощностью 1,45 МВт» | 619,6 |  | 619,6 |  | 100 |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – 0 ед. Получено положительное заключение государственной экспертизы |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4.1. проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «блочно-модульная котельная с. Малино мощностью 10,5 МВт» | 155,4 (межбюджетный трансферт из бюджета городского поселения Малино) |  | 155,4 |  | 100 |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – 0 ед. Получено положительное заключение государственной экспертизы |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.4.2. проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «блочно-модульная котельная с. Мещерино мощностью 1,45 МВт» | 123,9 |  | 123,9 |  | 100 |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – 0 ед. Получено положительное заключение государственной экспертизы |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.7.1. с.п. Леонтьевское - Ремонт тепловых сетей с.Леонтьево Ф 133-219мм; 1080 мп | 6 838,0 |  | 6 823,6 |  | 99,8 |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве тепла поданного в сеть – 9,1% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ступинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт сетей выполнен |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7.2. с.п. Аксиньинское - Ремонт тепловых сетей с.Большое Алексеевское Ф 133-219мм; 400 мп | 3 520,1 |  | 3 514,5 |  | 99,8 |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве тепла поданного в сеть – 9,1% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ступинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт сетей выполнен |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.8.1. с.п. Аксиньинское – Приобретение станции водоподготовки (обесфторивания) на ВЗУ с. Аксиньино, пуско-наладочные работы | 7 009,0 |  | 5909,4 |  | 84,3 |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой – 95% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения - 9,59 ед./тыс.чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Цена снижена по результатам конкурентных процедур |  |
| 1.9 | Мероприятие 1.8.6. с.п. Аксиньинское - Приобретение станции водоподготовки (обезжелезивания) на ВЗУ с. Алфимово, пуско-наладочные работы | 3 553,5 |  | 2984,9 |  | 84 |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой – 95% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения - 9,59 ед./тыс.чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Цена снижена по результатам конкурентных процедур |  |
| 1.10 | Мероприятие 1.9.2. с.п.Аксиньинское - замена водопровода с. Б. Алексеевское ул. Центральная, Ф100-1500мп | 1 000,0 (межбюджетный трансферт из бюджета сельского поселения Аксиньинское) |  | 0 |  | 0 |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения- 9,59 ед./тыс.чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ступинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трансферт не перечислен |  |
| 1.11 | Мероприятие 1.9.3. с.п.Семеновское - в/г № 112 ремонт водовода Ф 100- 400мп,Ф63-500 мп | 300,0 (межбюджетный трансферт из бюджета сельского поселения Семеновское) |  | 0 |  | 0 |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения- 9,59 ед./тыс.чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ступинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трансферт не перечислен |  |
| 1.12 | Мероприятие 1.10.4 Проектирование очистных сооружений п. Михнево-3 (д. Торбеево) в/ч 112 мощностью 100 куб.м/сут. | 344,0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ – 1. Проект разработан и находится на выходе с экспертизы. |  |
|  |  | 6 536,0 (средства бюджета Московской области) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 1.10.5 Экспертиза проекта очистных сооружений п. Михнево-3, проверка достоверности определения сметной стоимости | 745,9 |  | 744,9 |  | 99,9 |  | Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ – 1. Экспертиза выполнена |  |
| 1.14 | Мероприятие 1.14.2. с.п.Аксиньинское - 2018г.-Замена канализационных сетей с. Мещерино, ул. Новая 300 пог.м, | 200,0 (межбюджетный трансферт из бюджета сельского поселения Аксиньинское) |  | 0 |  | 0 |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения- 9,59 ед./тыс.чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ступинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подлежит исключению из программы |  |
| 1.15 | Мероприятие 1.15. Мероприятия по теплоснабжению военных городков, расположенных на территории сельских поселений | 15 550,0 (межбюджетный трансферт из бюджета сельского поселения Семеновское, Аксиньинское) |  | 15 550,0 |  | 100 |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ступинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100%. |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района» Задача 2 Совершенствование системы управления ЖКХ Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.4.1. организация надежного теплоснабжения потребителей, расположенных на территории сельских поселений Аксиньинское и Леонтьевское Ступинского муниципального района | 1 909,6 (межбюджетный трансферт из бюджета сельского поселения Аксиньинское) |  | 1 909,6 |  | 100 |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ступинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100%. |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.5. Актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений | 600,0 |  | 600,0 |  | 100 |  | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием – 100% |  |
|  |  | 1 900,0 (межбюджетный трансферты из бюджетов поселений) |  | 1900,0 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство и улучшение санитарного состояния территории Ступинского муниципального района» Задача 1 Приведение в надлежащее состояние территории Ступинского муниципального района для комфортного проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 2.6. Организация защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных |  | 388,5 |  | 388,5 |  | 100 |  | Ликвидация воздействия |
| 3. | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского муниципального района» Задача 1 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3 Проведение ремонта подъездов многоквартирных домов | 1322,3 (бюджет Московской области) |  | 1322,3 |  | 100 |  | Увеличение количества подъездов МКД, приведенных в нормативное состояние на 568 шт. |  |
|  |  | 399,4 |  | 399,4 |  | 100 |  |  |  |
| Итого бюджет Ступинского муниципального района |  | 24 913,5 |  | 22 880,3 |  | 91,8 |  | - |  |
| Итого бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) |  | 23 128,2 |  | 21 626,2 |  | 93,5 |  | - |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 7 858,3 |  | 1 322,3 |  | 16,8 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 55 900,0 |  | 45 828,8 |  | 82 |  | - |  |

Заместитель главы администрации                                                                А.С. Туманов