Приложение №2

Результаты реализации муниципальной программы Ступинского муниципального района

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

за 2017 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Количественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Едини ца измерения | Базовое значение показате ля на начало реализа ции программ мы | Планируемое значение показате ля 2017 год | Достигнутое значение показате ля за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Коммунальное хозяйство Ступинского муниципального района» Задача 1 Комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии | кг.у.т./Гкал | 152,8 | 151,5 | 152,2 |
|  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. | 7 | 10 | 2 |
|  |  | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Количество очистных сооружений приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | ед. | 0 | 3 | 2 |
|  |  | Количество КНС приведенных в надлежащее состояние | ед. | 2 | 5 | 2 |
|  |  | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Доля населения обеспеченная доброкачественной питьевой водой | % | 92,5 | 98,5 | 95 |
|  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | ед./ тыс.чел | 0,04 | 0,04 | 9,59 |
|  | Задача 2 Совершенствование систем управления ЖКХ Ступинского муниципального района | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | тыс.руб/ тыс.чел | 165,2 | 0 | 278,16 |
|  |  | Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района и городского округа | % | 1,37 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 30 | 30 | 33,94 |
|  |  | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 0 | 100 | 0 |
|  |  | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водотеплоснабжению и водоотведению, утвердивших инвестиционные программы | % | 100 | 100 | 38,6 |
|  |  | Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 77,04/37332 | 100/48457 | 85,8 |
|  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство и улучшение санитарного состояния территории Ступинского муниципального района» Задача Организация благоустройства и озеленения, улучшение качества дворовых территорий Ступинского муниципального района | Количество построенных детских игровых площадок на территории Ступинского муниципального района Московской области | ед. | 25 | 10 | 10 |
|  |  | Количество оборудованных мест массового отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/шт. | 25,4/61 | 30/86 | 30 |
|  |  | Количество установленных малых архитектурных форм | ед. | 18 | 25 | 22 |
|  |  | Количество высаженных деревьев | ед. | 150 | 150 | 215 |
|  |  | Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок | тыс. тонн | 1 | 1 | 1,9 |
|  |  | Количество установленных контейнерных площадок | ед. | 11 | 11 | 6 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского муниципального района» Задача Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского муниципального района. | Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) | % | 45,83 | 100 | 100 |
|  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | ед. | 28 | 38 | 28 |
|  |  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | 75 | 100 | 91,5 |
|  |  | Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние | штука | 30 | 568 | 568 |

Заместитель главы администрации                                                                              А.С. Туманов

Котова И.В., 642-36-77.