ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Энергетическая эффективность и развитие энергетики на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 года

Приложение №1

Объемы финансирования реализации программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования из бюджета Ступинского муниципального района на 2016 год, тыс.руб. | Фактический объем финансирования за 9 месяцев 2016 года, тыс.руб. | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» Задача Повышение пропускной способности электрических сетей и надежности энергоснабжения | 4 667,4 | 0,0 | Установка, модернизация, ревизия ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) учреждений образования. Размещены торги для производства работ. |
|  |  | 350,0 | 0,0 | Проектирование трансформаторной подстанции по ул. Пятая г. Ступино. Проект разработан и направлен на экспертизу. |
|  |  | 4 551,6 | 0,0 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Пятая г. Ступино. После прохождения экспертизы проекта будут выполнены работы по строительству |

И.о. заместителя руководителя администрации                                                                 А.С. Туманов

Котова И.В., 642-36-77.