Приложение №2

Результаты реализации муниципальной программы Ступинского муниципального района

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»

за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Количественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Едини ца измерения | Базовое значение показате ля на начало реализа ции программ мы | Планируемое значение показате ля 2016 год | Достигнутое значение показате ля за 9 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Коммунальное хозяйство Ступинского муниципального района» Задача 1 Комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии | кг.у.т./Гкал | 159,9 | 152,8 | 152,4 |
|  |  | Количество построенных, реконструируемых и модернизируемых котельных | ед. | 2 | 11 | 10 |
|  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 9,4 | 9,2 | 9,3 |
|  |  | Доля населения обеспеченная доброкачественной питьевой водой | % | 88,6 | 92,5 | 92,5 |
|  |  | Количество построенных станций очистки | ед. | 2 | 3 | 2 |
|  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | ед./ тыс.чел | 0,63 | 0,42 | 0,04 |
|  | Задача 2 Совершенствование систем управления ЖКХ Ступинского муниципального района | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | тыс.руб/ тыс.чел | 220,6 | 150,43 | 166,02 |
|  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 18 | 30 | 15,6 |
|  |  | Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод | %/шт. | 100/7 | 100/7 | 100/7 |
|  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водотеплоснабжению и водоотведению, утвердивших инвестиционные программы | % | 50 | 100 | 75 |
|  |  | Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ | ед. | 29 | 29 | 29 |
|  |  | Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района | % | - | 1,37 | 1,36 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство и улучшение санитарного состояния территории Ступинского муниципального района» Задача Организация благоустройства и озеленения, улучшение качества дворовых территорий Ступинского муниципального района | Количество построенных детских игровых площадок на территории Ступинского муниципального района Московской области | ед. | 25 | 10 | 18 |
|  |  | Количество оборудованных мест массового отдыха | ед. | 3 | 2 | 2 |
|  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/шт. | 0 | 20/61 | 19,3/59 |
|  |  | Количество установленных малых архитектурных форм | ед. | 18 | 25 | 16 |
|  |  | Количество высаженных деревьев | ед. | 120 | 150 | 1792 |
|  |  | Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок | тыс. тонн | 1 | 1 | 4,2 |
|  |  | Количество установленных контейнерных площадок | ед. | 14 | 11 | 5 |
|  |  | Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ | коэф. | - | 6,5 | 3,9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского муниципального района» Задача Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского муниципального района. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году | % | 6 | 10 | 42,86 |
|  |  | Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, из бюджета | тыс.руб | 12656,1 | 4100 | 3900 |
|  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | ед. | - | 52 | 12 |

И.о. заместителя руководителя администрации                                                                            А.С. Туманов

Котова И.В., 642-36-77.