ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»

за 9 месяцев 2016 года

Приложение №1

Объемы финансирования реализации программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования из бюджета Ступинского муниципального района на 2016 год, тыс.руб. | Фактический объем финансирования за 9 месяцев 2016 года, тыс.руб. | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Коммунальное хозяйство Ступинского муниципального района» Задача 1 Комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района | 5394,3 | 0,0 | Проектирование котельной в д. Алфимово мощностью 5,6 МВт с экспертизой. Разработанный проект находится на выходе с государственной экспертизы. Оплата в 4 квартале |
|  |  | 5 428,6 | 0,0 | Проектирование котельной в д.Леонтьево мощностью 5,6 МВт с экспертизой. Разработанный проект находится на выходе с государственной экспертизы. Оплата в 4 квартале |
|  |  | 5 607,2 (трансферт из бюджета с.п. Аксиньинское в бюджет района) | 0,0 | Проектирование котельной в с. Большое Алексеевское мощностью 6,8 МВт с экспертизой. Разработанный проект находится на выходе с государственной экспертизы. Оплата в 4 квартале |
|  |  | 5 755,5 (трансферт из бюджета г.п. Жилево в бюджет района) | 0,0 | Проектирование котельной в с. Шугарово мощностью 7,4 МВт с экспертизой. Разработанный проект находится на выходе с государственной экспертизы. Оплата в 4 квартале. |
|  |  | 5 489,9 (трансферт из бюджета г.п. Михнево в бюджет района) | 0,0 | Проектирование котельной в с. Татариново мощностью 5,6 МВТ. Разработанный проект находится на выходе с государственной экспертизы. Оплата в 4 квартале |
|  |  | 2078,2 | 0,0 | Ремонт тепловых сетей д. Леонтьево. Работы по капитальному ремонту выполнены. Оплата в 4 квартале. |
|  |  | 8291,5 (трансферт из бюджета с.п. Аксиньинское в бюджет района) | 0,0 | Ремонт тепловых сетей с. Большое Алексеевское. Работы по капитальному ремонту выполнены. Оплата в 4 квартале. |
|  | Итого бюджет Ступинского муниципального района | 12 901,1 | 0,0 | - |
|  | Итого бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) | 25 139,6 | 0,0 | - |
| ВСЕГО: |  | 38 040,7 | 0,0 | - |

И.о. заместителя руководителя администрации                                                                А.С. Туманов

Котова И.В., 642-36-77.