ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Энергетическая эффективность и развитие энергетики на территории Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

за 2017 год

Приложение №1

Объемы финансирования реализации программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования из бюджета Ступинского муниципального района на 2017 год, тыс.руб. | Исполнено за 2017 год, тыс.руб. | Процент выполнения | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» 1 Задача. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1.4. установка, модернизация, ревизия ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) учреждений образования, культуры | 2 384,1 | 2 384,1 | 100 | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) – 98,6%. |
|  |  |  |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. м общей площади – 0,056 т.у.т./кв.м |
|  |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2. | Мероприятие 1.2.7. установка программного обеспечения и приобретение оборудования для диспетчеризации узлов учета тепловой энергии 85 учреждений образования | 1 720,1 | 1 720,1 | 100 | Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов – 100% |
|  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2 Задача. Совершенствование механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.2 обучение сотрудников по обучающей программе в сфере энергосбережения | 20,0 | 18,5 | 92,5 | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 4,17% |
|  |  |  |  |  | Обучение пройдено |
| 5 Задача. Модернизация систем наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 5.1.1. Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения по адресу: Московская область, г. Ступино, проспект Победы-улица Металлургов в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | 6 134,2 (средства бюджета Московской области) | 5 524,0 | 90 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения – 82,4% |
|  |  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадей – 99,09% |
|  |  | 1 811,7 (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) | 1 631,4 | 81,1 | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения – 98% |
|  |  |  |  |  | Работы выполнены. Снижение цены в результате проведения конкурентных процедур |
| 5. | Мероприятие 5.1.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства: "устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения по адресу: Московская область, г. Ступино, проспект Победы-улица Металлургов в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | 181,8 (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) | 181,8 | 100 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения – 82,4% |
|  |  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадей – 99,09% |
|  |  |  |  |  | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения – 98% |
|  |  |  |  |  | Проект прошел экспертизу. Работы выполнены |
| 6. | Мероприятие 5.9. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту объектов уличного освещения на территории г.п. Ступино Ступинского муниципального района | 9 318,3 (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) | 9 318,3 | 100 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения – 82,4% |
|  |  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадей – 99,09% |
|  |  |  |  |  | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения – 14,26% |
|  |  |  |  |  | Выполнено |
| Итого: средства бюджета Ступинского муниципального района |  | 4 124,2 | 4 122,7 | 99,96 |  |
| Итого: средства бюджета Ступинского муниципального района (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) |  | 11 311,8 | 9 663,5 | 85,4 |  |
| Итого: средства бюджета Московской области |  | 6 134,2 | 5 524,0 | 90,0 |  |
| Всего: |  | 21 570,2 | 19 310,2 | 89,5 |  |

Заместитель главы администрации                                                          А.С. Туманов

Котова И.В., 642-36-77.