АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________  № _________________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 17.12.2020   №496/51 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу городского округа Ступино  Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.12.2019 №3755-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Политову О.И.

Глава городского округа Ступино

Московской области                  			                     		         С.Г.Мужальских

| Визы: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области «____»______________2021 Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области «____»______________2021 Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области «____»______________2021 | О.И.Политова Ю.В.Драгомирова Л.В.Петрожицкая |
| Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики «____»______________2021 Начальник финансового управления администрации городского округа Ступино Московской области «____»______________2021 Начальник управления строительства администрации городского округа Ступино Московской области «____»______________2021 Начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа Ступино Московской области «____»______________2021 Председатель комитета по правовой работе администрации городского округа Ступино Московской области «____»______________2021 | Ю.Ю.Калинина Т.Е.Калабина И.В.Климанов А.П. Сакулина Н.Г. Кепова |
| Разослано: Общий отдел-1экз., Управление строительства- 1 экз, финансовое управление-1, УЭ-1 |  |
| Черанева Татьяна Викторовна 8 496 64 24391 |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

_________  № __________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа»)

- В паспорте муниципальной программы:

  - Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

# «

| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 2 339 835,30 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 105 456,40 тыс. руб.; 2021 год – 550 867,77 тыс. руб.; 2022 год – 376 603,52 тыс. руб.; 2023 год – 315 338,28 тыс. руб.; 2024 год – 991 569,33 тыс. руб.; Всего 2 339 835,30 тыс. руб., в т.ч. по источникам: Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; Бюджет Московской области - 1 890 354,35 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 100 150,55 тыс. руб.; 2021 год – 506 908,09 тыс. руб.; 2022 год – 305 578,46 тыс. руб.; 2023 год – 257 600,02 тыс. руб.; 2024 год – 720 117,23 тыс. руб. Бюджет городского округа Ступино – 449 480,95 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2020 год - 5 305,85 тыс. руб.; 2021 год – 43 959,68 тыс. руб.; 2022 год – 71 025,06 тыс. руб.; 2023 год – 57 738,26 тыс. руб.; 2024 год – 271 452,10 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год –0,00 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. - год - 0,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

# ».

2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1к  муниципальной программе  городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Основные мероприятия | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | ед | Региональный проект «Современная школа» | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | ед | Отраслевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

# ».

3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №2

к  муниципальной программе

городского округа Ступино Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | в том числе по годам муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Московской области | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
|  | Бюджет городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме II |  | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Московской области | 1 634 090,43 | 100 150,55 | 499 828,63 | 226 386,46 | 106 807,56 | 700 917,23 |
|  | Бюджет городского округа Ступино | 399 603,86 | 5 305,85 | 40 587,08 | 54 257,06 | 49 801,77 | 249 652,10 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме III |  | 2 033 694,29 | 105 456,40 | 540 415,71 | 280 643,52 | 156 609,33 | 950 569,33 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме V |  | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |
| Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | Бюджет городского округа Ступино | 31 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме VI |  | 31 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Всего по муниципальной Программе | Всего: | 2 339 835,30 | 105 456,40 | 550 867,77 | 376 603,52 | 315 338,28 | 991 569,33 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Московской области | 1 890 354,35 | 100 150,55 | 506 908,09 | 305 578,46 | 257 600,02 | 720 117,23 |
|  | Бюджет городского округа Ступино | 449 480,95 | 5 305,85 | 43 959,68 | 71 025,06 | 57 738,26 | 271 452,10 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

».

4. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №3 к муниципальной программе городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

# Адресный перечень объектов

# строительства, реконструкции и модернизации,

# финансирование которых осуществляется по муниципальной программе

# «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/ реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/ реконструкции/ модернизации/ капитального ремонта объекта муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Инвестиционная/сметная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020г. (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | План финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме II |  |  |  | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | 224 839,20 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |  | 155 514,55 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |  | 69 324,65 |
| Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Основному мероприятию А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | 224 839,20 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |  | 155 514,55 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |  | 69 324,65 |
| Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | 224 839,20 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |  | 155 514,55 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |  | 69 324,65 |
| 1. | Строительство центра культурного развития в пос. Михнево (в том числе ПИР) | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | 224 839,20 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |  | 155 514,55 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |  | 69 324,65 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме III | 2019-2026 |  | 4 583 417,50 | 34 999,70 | Итого: | 2 033 694,29 | 105 456,40 |  | 540 415,71 | 280 643,52 | 156 609,33 | 950 569,33 |  | 2 549 723,21 |
|  |  |  |  |  | 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 1 634 090,43 | 100 150,55 |  | 499 828,63 | 226 386,46 | 106 807,56 | 700 917,23 |  | 1 870 455,74 |
|  |  |  |  |  | 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 399 603,86 | 5 305,85 |  | 40 587,08 | 54 257,06 | 49 801,77 | 249 652,10 |  | 679 267,47 |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Основному мероприятию 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2021-2026 | 390 | 564 251,35 | 0,00 | Итого: | 350 278,14 | 0,00 |  | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  | 213 973,21 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 |  | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |  | 145 929,74 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 |  | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |  | 68 043,47 |
| Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. | 2021-2026 | 390 | 564 251,35 | 0,00 | Итого: | 350 278,14 | 0,00 |  | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  | 213 973,21 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 |  | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |  | 145 929,74 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 |  | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |  | 68 043,47 |
| 2. | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 250 | 339 708,81 | 0,00 | Итого: | 339 708,81 | 0,00 |  | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 233 057,83 | 0,00 |  | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 106 650,98 | 0,00 |  | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 140 | 224 542,54 | 0,00 | Итого: | 10 569,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569,33 |  | 213 973,21 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 8 117,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117,23 |  | 145 929,74 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 2 452,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,10 |  | 68 043,47 |
| Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Основному мероприятию E1. Федеральный проект «Современная школа» | 2019-2026 | 2750 | 3 954 165,85 | 34 999,70 | Итого: | 1 583 416,15 | 105 456,40 |  | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 840 000,00 |  | 2 335 750,00 |
|  |  |  |  |  | 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 1 392 915,37 | 100 150,55 |  | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 692 800,00 |  | 1 724 526,00 |
|  |  |  |  |  | 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 190 500,78 | 5 305,85 |  | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 147 200,00 |  | 611 224,00 |
| Мероприятие Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования» | 2024-2026 | 1375 | 2 074 662,00 | 0,00 | Итого: | 340 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |  | 1 734 662,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 217 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 |  | 1 147 291,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 122 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 |  | 587 371,00 |
| 4. | Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 825 | 1 169 390,00 | 0,00 | Итого: | 40 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |  | 1 129 390,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |  | 762 338,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |  | 367 052,00 |
| 5. | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 550 | 905 272,00 | 0,00 | Итого: | 300 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |  | 605 272,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 190 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 |  | 384 953,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 |  | 220 319,00 |
| Мероприятие Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 2019-2026 | 1375 | 1 879 503,85 | 34 999,70 | Итого: | 1 243 416,15 | 105 456,40 |  | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 500 000,00 |  | 601 088,00 |
|  |  |  |  |  | 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 1 175 115,37 | 100 150,55 |  | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 475 000,00 |  | 577 235,00 |
|  |  |  |  |  | 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 68 300,78 | 5 305,85 |  | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | 23 853,00 |
| 6. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | 2019-2021 | 550 | 760 857,26 | 34 999,70 | Итого: | 725 857,56 | 94 424,81 |  | 500 883,75 | 130 549,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 |  | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 36 201,69 | 4 733,76 |  | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.1. | ПИР и строительство |  |  |  | 0,00 | Итого: | 725 844,38 | 94 411,63 |  | 500 883,75 | 130 549,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 |  | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 36 188,51 | 4 720,58 |  | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.2. | Стройконтроль, авторский надзор |  |  |  | 0,00 | Итого: | 13,18 | 13,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 13,18 | 13,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | 2020-2025 | 825 | 1 118 625,00 | 0,00 | Итого: | 517 558,59 | 11 031,59 |  | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  | 601 088,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |  | 577 235,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 32 099,09 | 572,09 |  | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | 23 853,00 |
| 7.1. | ПИР и строительство |  |  |  | 0,00 | Итого: | 517 537,00 | 11 010,00 |  | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  | 601 088,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |  | 577 235,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 32 077,50 | 550,50 |  | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | 23 853,00 |
| 7.2. | Тех.присоединение |  |  |  | 0,00 | Итого: | 21,59 | 21,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 21,59 | 21,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Основному мероприятию 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 2024-2026 |  | 100 000,00 | 0,00 | Итого: | 100 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2024-2026 | 1375 | 100 000,00 | 0,00 | Итого: | 100 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | 0,00 |
| 8. | Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 5 053,7 кв.м. | 100 000,00 | 0,00 | Итого: | 100 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме V | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | Итого: | 249 541,01 | 0,00 |  | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 |  | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 |  | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Основному мероприятию Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | Итого: | 249 541,01 | 0,00 |  | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 |  | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 |  | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие Р5.04."Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | Итого: | 249 541,01 | 0,00 |  | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 |  | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 |  | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9. | Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | Итого: | 249 541,01 | 0,00 |  | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 |  | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 |  | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме VI | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по основному мероприятию 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы | 2021-2024 | 208,7 м² | 15 600,00 | 0,00 | Итого: | 15 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 15 600,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы | 2021-2024 | 208,7 м² | 16 000,00 | 0,00 | Итого: | 16 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 16 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# 5. В приложении №5 к муниципальной программе:

# 5.1. В паспорте Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее – Подпрограмма III):

# 5.1.1. Позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «

| Источники финансирования подпрограммы | Всего 2 033 694,29 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2020 год - 105 456,40 тыс. руб.; 2021 год - 540 415,71 тыс. руб.; 2022 год - 280 643,52 тыс. руб.; 2023 год - 156 609,33 тыс. руб.; 2024 год - 950 569,33 тыс. руб. Всего 2 033 694,29 тыс. руб., в т.ч. по источникам: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; Бюджет Московской области – 1 634 090,43 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2020 год - 100 150,55 тыс. руб.; 2021 год – 499 828,63 тыс. руб.; 2022 год – 226 386,46 тыс. руб.; 2023 год – 106 807,56 тыс. руб.; 2024 год – 700 917,23 тыс. руб. Бюджет городского округа Ступино – 399 603,86 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2020 год - 5 305,85 тыс. руб.; 2021 год - 40 587,08 тыс. руб.; 2022 год - 54 257,06 тыс. руб.; 2023 год- 49 801,77 тыс. руб.; 2024 год – 249 652,10 тыс. руб. Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб |
| --- | --- |

# ».

# 5.2. Приложение №1 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

# «Приложение №1 к Подпрограмме III

# «Строительство (реконструкция)

# объектов образования»

# Перечень мероприятий Подпрограммы III

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования ( тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. |  | Всего: | 350 278,14 | 0,00 | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. |  | Всего: | 350 278,14 | 0,00 | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 2 ед. В том числе: 1. Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина 2. Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |  |  |
| 1.1.1. | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – 07.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 339 708,81 | 0,00 | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 233 057,83 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 106 650,98 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – 07.2024, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2025, СМР – 12.2025 | Всего: | 10 569,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569,33 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117,23 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 2 452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,10 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» |  | Всего: | 1 583 416,15 | 105 456,40 | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 840 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 392 915,37 | 100 150,55 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 692 800,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 190 500,78 | 5 305,85 | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 147 200,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования |  | Всего: | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 2 ед. В том числе: 1. школа на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон 2. Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5, |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 |  |  |
| 2.1.1. | Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, Центральный микрорайон | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2020г; ПИР – до 09.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |  |  |
| 2.1.2. | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2020г; ПИР – до 09.2021, Размещение заказа на выполнение СМР 2022, СМР 2023 | Всего: | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения |  | Всего: | 1 243 416,15 | 105 456,40 | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 500 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 2 единицы. В том числе: 1. Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» 2.Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 175 115,37 | 100 150,55 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 475 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 68 300,78 | 5 305,85 | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |  |
| 2.2.1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; СМР – 11.2019-12.2021 | Всего: | 725 857,56 | 94 424,81 | 500 883,75 | 130 549,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 36 201,69 | 4 733,76 | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1.1 | ПИР и строительство |  | Всего: | 725 844,38 | 94 411,63 | 500 883,75 | 130 549,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 36 188,51 | 4 720,58 | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1.2 | Стройконтроль, авторский надзор |  | Всего: | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2. | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – до 05.2022, Размещение заказа на выполнение СМР – 07.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 517 558,59 | 11 031,59 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 32 099,09 | 572,09 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |  |
| 2.2.2.1 | ПИР и строительство |  | Всего: | 517 537,00 | 11 010,00 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 32 077,50 | 550,50 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |  |
| 2.2.2.2 | Тех.присоединение |  | Всего: | 21,59 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 21,59 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» |  | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области |  | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования 1 ед. Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |  |
| 3.1.1. | Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2024г; ПИР – до 12.2024, Размещение заказа на выполнение СМР – 2025, СМР – 2026 | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |  |
| Итого по Подпрограмме III |  |  | Всего: | 2 033 694,29 | 105 456,40 | 540 415,71 | 280 643,52 | 156 609,33 | 950 569,33 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 634 090,43 | 100 150,55 | 499 828,63 | 226 386,46 | 106 807,56 | 700 917,23 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 399 603,86 | 5 305,85 | 40 587,08 | 54 257,06 | 49 801,77 | 249 652,10 |  |  |

# ».

# 5.3. Приложение №2 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к Подпрограмме III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 109 103,08 | 241 175,06 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 190 500,78 | 1 392 915,37 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | ед | Региональный проект «Современная школа» | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 100 000,00 | 0,00 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ».

# 6.  В приложении №6 к муниципальной программе:

# 6.1. В паспорте Подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма V) позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «

| Источники финансирования подпрограммы | Всего 249 541,01 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 7 452,06 тыс. руб.; 2022 год - 83 360,00 тыс. руб.; 2023 год - 158 728,95 тыс. руб.; 2024 год - 0,00 тыс. руб. Всего 249 541,01тыс. руб., в т.ч. по источникам: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Бюджет Московской области – 237 063,92 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 7 079,46 тыс. руб.; 2022 год - 79 192,00 тыс. руб.; 2023 год - 150 792,46 тыс. руб.; 2024 год - 0,00 тыс. руб. Бюджет городского округа Ступино – 12 477,09 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 372,60 тыс. руб.; 2022 год - 4 168,00 тыс. руб.; 2023 год - 7 936,49 тыс. руб.; 2024 год - 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

# ».

# 6.2. Приложение №1 к Подпрограмме V изложить в следующей редакции:

# «Приложение №1 к Подпрограмме V

# «Строительство (реконструкция) объектов

# физической культуры и спорта»

# Перечень мероприятий Подпрограммы V

# «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования ( тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |  | Всего: | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов |  | Всего: | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта – 1 единица. В том числе: стадион «Металлург» 2023г |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 05.2020г; ПИР – 09.2020 до 05.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2021, СМР – 10.2021-12.2022г | Всего: | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | управление строительства, комитет по физической культуре и массовому спорту, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |  |  |
| Итого по Подпрограмме V |  |  | Всего: | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 7 452,06 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 7 079,46 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 372,60 | 0,00 |  |  |

# ».