
******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 № 173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4953-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

(далее – муниципальная программа)

1. Часть 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области.  2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в городском округе Ступино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского округа Ступино Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время. | | | | | |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 285 397,57 | 107 786,71 | 53 392,88 | 38 431,10 | 85 786,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 700 751,12 | 1 079 098,46 | 1 259 029,28 | 841 194,72 | 859 428,66 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| **Всего по муниципальной программе**, в том числе по годам реализации | 5 471 610,29 | 1 409 032,06 | 1 518 392,87 | 908 969,82 | 973 215,54 | 662 000,00 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 250 112,80 | 81 011,04 | 52 108,88 | 32 490,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 706 584,96 | 260 819,15 | 400 718,69 | 12 510,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме I**, в том числе по годам реализации | 1 302 957,36 | 534 857,08 | 606 060,28 | 45 000,00 | 117 040,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 35 284,77 | 26 775,67 | 1 284,00 | 5 941,10 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 994 166,16 | 818 279,31 | 858 310,59 | 828 684,72 | 826 891,54 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме II**, в том числе по годам реализации | 4 168 652,93 | 874 174,98 | 912 332,59 | 863 969,82 | 856 175,54 | 662 000,00 |

».

1. В Части 3 муниципальной программы подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Отраслевой показатель | Единица | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.F2.01 |

».

1. Часть 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7. Паспорт подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 250 112,80 | 81 011,04 | 52 108,88 | 32 490,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 706 584,96 | 260 819,15 | 400 718,69 | 12 510,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 1 302 957,36 | 534 857,08 | 606 060,28 | 45 000,00 | 117 040,00 | 0,00 |

».

1. В Части 7.1 муниципальной программы:
   1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2025 | Итого | 549 876,11 | 183 222,47 | 321 653,64 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 46 318,33 | 13 828,33 | 0,00 | 32 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 503 557,78 | 169 394,14 | 321 653,64 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 |

».

4.2 Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 72 330,39 | 13 445,75 | 58 884,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 4 033,72 | 4 033,72 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 68 296,67 | 9 412,03 | 58 884,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

».

4.3 Подпункты 2.4, 2.5 и 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | 2025 | Итого | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики |
| Средства бюджета Московской области | 32 490,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 32 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки. ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | | | - | | | - | | - | 1 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2024 | Итого | 375 729,87 | 122 667,25 | 253 062,62 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 375 729,87 | 122 667,25 | 253 062,62 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 12 | 6 | 6 | | 0 | | 1 | | | 4 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 13 388,02 | 3 681,64 | 9 706,38 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 13 388,02 | 3 681,64 | 9 706,38 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 5 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 2 | | | 0 | | | 0 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

».

4.4 Пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Мероприятие 01.22.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023 | Итого | 1 796,63 | 1 796,63 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 796,63 | 1 796,63 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Часть 7.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

* 1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Единица | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 3 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 4 | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 5 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 6 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7 | 01 | 14 | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки. ед. | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 8 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Единица | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Единица | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 9 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Единица | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Единица | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 10 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |

».

1. Части 7.3.5 и 7.3.6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7.3.5 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20  27 год |
| 1 | Стела «Ступино-город трудовой доблести» с прилегающим благоустройством, городской округ Ступино | 1,2га | Работы по благоустройству | 29.08.22-28.05.23 | 06.2023 | 89 642,19 | 68 936,59 | Итого | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 936,59 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 85,70 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.10.23 | 11.2023 | 3 828,32 | 0,00 | Итого | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 3579,50 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 12 221,42 | 0,00 | Итого | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 1906,92 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 27 702,50 | 0,00 | Итого | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д.1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 5 925,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 25 408,02 | 0,00 | Итого | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 1246,60 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 19 813,33 | 0,00 | Итого | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Площадь Металлургов, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 10 800,00 кв.м. | Работы по благоустройству (авторский надзор) | 30.12.21-31.12.22 | 01.2023 | 134 344,83 | 134 113,54 | Итого | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 293,90 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 330,50 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 489,14 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 720,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.23-30.09.23 | 10.2023 | 3 922,86 | 0,00 | Итого | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Благоустройство за границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный) | 3 981,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.24 | 09.2024 | 51 733,59 | 0,00 | Итого | 51 733,59 | 2 833,91 | 48 899,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 51 733,59 | 2 833,91 | 48 899,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 714,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 30.05.24 | 06.2024 | 7 597,77 | 0,00 | Итого | 7 597,77 | 0,00 | 7 597,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 597,77 | 0,00 | 7 597,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул.Тимирязева) | 2,4 га | Создание объекта благоустройства (Проектные работы, строительный контроль, авторский надзор) | 01.07.23 - 31.08.24 | 09.2024 | 8 506,80 | 0,00 | Итого | 8 506,80 | 6 000,00 | 2 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 506,80 | 6 000,00 | 2 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 3 247 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 41 520,38 | 0,00 | Итого | 41 520,38 | 0,00 | 41 520,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 41 520,38 | 0,00 | 41 520,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Сквер на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино | 9 915 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 99 432,67 | 0,00 | Итого | 99 432,67 | 0,00 | 99 432,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 99 432,67 | 0,00 | 99 432,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Сквер у Дома культуры «Металлург» | 4 893,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 37 427,65 | 0,00 | Итого | 37 427,65 | 0,00 | 37 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 37 427,65 | 0,00 | 37 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы |  | Работы по благоустройству (устройство ограждения) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 14 900,00 | 0,00 | Итого | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы |  | Работы по благоустройству (Проектные работы) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 588,00 | 0,00 | Итого | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь |  | Работы по благоустройству (Обследование объекта) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 100,00 | 0,00 | Итого | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Благоустройство Проспекта Победы (от ул.Андропова до ул.Горького) |  | Работы по благоустройству (Проектные работы) | 01.10.24 - 31.08.25 | 09.2025 | 89,67 | 0,00 | Итого | 89,67 | 0,00 | 89,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 89,67 | 0,00 | 89,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 375 729,87 | 122 667,25 | 253 062,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 375 729,87 | 122 667,25 | 253 062,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |

*\*\* В рамках выполнения мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, 01.20 перечень видов работ по благоустройству общественных территорий может быть сформирован по следующим направлениям:*

*выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий; проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий; выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);*

*проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость; (на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект); разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия); благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов; благоустройство озелененных территорий, зеленых зон; благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок); благоустройство парковых проездов (дорог); благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта); благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.); благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов; благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас); благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения; благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства; благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок; благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления;*

*благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел; проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов; выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия); создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства; подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы; организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

**7.3.6 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г.о. Ступино, с. Березнецово, ул. Центральная, д.3, ул. Полевая, д.11 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 607,14 | 0,00 | Итого | 607,14 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 607,14 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Чайковского д.3,5 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 638,94 | 0,00 | Итого | 638,94 | 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 638,94 | 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, с. Семёновское, ул. Школьная, д.4 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 631,43 | 0,00 | Итого | 631,43 | 631,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 631,43 | 631,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.2 (клуб) | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 640,87 | 0,00 | Итого | 640,87 | 640,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 640,87 | 640,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Ступино, с. Лужники, ул. Центральная, д.д.7, 9, 13, 15, 17 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 758,32 | 0,00 | Итого | 758,32 | 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 758,32 | 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.10А/39 корп.1, корп.2, ул. Чайковского, д.37 | 200 кв.м. | Работы по благоустройству (устройство ДИП) | 01.05.2024- 30.09.2024 | 17.10.2024 | 6 144,34 | 0,00 | Итого | 6 144,34 | 0,00 | 6 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 6 144,34 | 0,00 | 6 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. о. Ступино, с. Липитино, ул. Речная, | 150 кв.м. | Работы по благоустройству (устройство ДИП | 01.08.2024-10.10.2024 | 17.10.2024 | 3 562,04 | 0,00 | Итого | 3 562,04 | 0,00 | 3 562,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 3 562,04 | 0,00 | 3 562,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 13 388,02 | 3 681,64 | 9 706,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 13 388,02 | 3 681,64 | 9 706,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Части 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 и 8.3.4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. **Паспорт подпрограммы II**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 35 284,77 | 26 775,67 | 1 284,00 | 5 941,10 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 994 166,16 | 818 279,31 | 858 310,59 | 828 684,72 | 826 891,54 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 4 168 652,93 | 874 174,98 | 912 332,59 | 863 969,82 | 856 175,54 | 1. 000,00 |

## Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2026 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2026 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 904 341,46 | 831 188,96 | 828 955,24 | | | | | 794 323,77 | 787 873,49 | 662 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 25 023,93 | 16 514,83 | 1 284,00 | | | | | 5 941,10 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 879 317,53 | 814 674,13 | 827 671,24 | | | | | 788 382,67 | 786 589,49 | 662 000,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2026 | Итого | 83 251,18 | 16 873,08 | 35 810,58 | | | | | 15 283,76 | 15 283,76 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 12 486,06 | 12 486,06 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 70 765,12 | 4 387,02 | 35 810,58 | | | | | 15 283,76 | 15 283,76 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 64 843,76 | 16 498,44 | 26 082,00 | 0 | 0 | 0 | 26 082,00 | 11 131,66 | 11 131,66 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2026 | Итого | 25 595,44 | 6 184,48 | 4 175,50 | | | | | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 2 847,77 | 2 847,77 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 747,67 | 3 336,71 | 4 175,50 | | | | | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2026 | Итого | 5 033,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 | Администрация г.о. Ступино Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 5 033,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.09.  Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2025 | Итого | 6 450,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 450,28 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 4 657,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 657,10 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 793,18 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 793,18 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 516,48 | - | - | - | - | - | - | 516,48 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 913 605,11 | 315 082,29 | 146 360,78 | | | | | 157 586,02 | 118 576,02 | 176 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 913 605,11 | 315 082,29 | 146 360,78 | | | | | 157 586,02 | 118 576,02 | 176 000,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 914,56 | 2 958,73 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 |
| 2.6. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 1 174 209,47 | 146 370,73 | 277 348,78 | | | | | 270 739,98 | 309 749,98 | 170 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 174 209,47 | 146 370,73 | 277 348,78 | | | | | 270 739,98 | 309 749,98 | 170 000,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 399,48 | 396,89 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 |
| 2.7. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2024 | Итого | 37 259,25 | 22 406,71 | 14 852,54 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 37 259,25 | 22 406,71 | 14 852,54 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 231 621,70 | 15 697,70 | 45 308,00 | | | | | 55 308,00 | 55 308,00 | 60 000,00 | МКУ ХЭС МУ; Управление культуры и молодежной политики; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 231 621,70 | 15 697,70 | 45 308,00 | | | | | 55 308,00 | 55 308,00 | 60 000,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 261,59 | 49,91 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 |
| 2.9. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 93 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 93 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 2.10. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 145 542,55 | 235 896,18 | 209 646,37 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 145 542,55 | 235 896,18 | 209 646,37 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 744 | 17 695 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 |
| 2.11. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023 | Итого | 43 487,29 | 43 487,29 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 43 487,29 | 43 487,29 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 930 | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2024 | Итого | 15 920,71 | 12 080,71 | 3 840,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 15 920,71 | 12 080,71 | 3 840,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 70 | 52 | 18 | 0 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.28.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | Итого | 1 142,35 | 0,00 | 1 142,35 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 142,35 | 0,00 | 1 142,35 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2026 | Итого | 98 813,23 | 0,00 | 44 705,23 | | | | | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 98 813,23 | 0,00 | 44 705,23 | | | | | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 19 | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 2.15. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2026 | Итого | 28 434,00 | - | 14 434,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 28 434,00 | - | 14 434,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2026 | Итого | 161 804,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 602,00 | 0,00 | 22 602,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2026 | Итого | 161 804,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 602,00 | 0,00 | 22 602,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 197 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 35 | 31 | 0 |

**8.2 Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы II**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде |
| 2 | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Квадратный метр | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде |
| 3 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории г.о. Ступино Московской области в отчетном периоде |
| 4 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории г.о. Ступино Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 5 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 6 | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Квадратные метры | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 7 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области |
| 8 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области, за исключением парков культуры и отдыха |
| 9 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств бюджета г.о. Ступино Московской области |
| 10 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области |
| 11 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 12 | 01 | 21 | Количество светильников | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 13 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 14 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 15 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | Единица | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории городского округа Ступино Московской области в отчетном периоде |
| 16 | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 17 | 03 | 01 | Проведен ремонт подъездов МКД | Единица | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа Ступино в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 18 | 01 | 28 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |

**8.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20  25 год | 20  26 год | 20  27 год |
| 1 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Есенина, д.60, 62 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 125,97 | 0,00 | Итого | 2 125,97 | 2 125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 573,21 | 1 573,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 552,76 | 552,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о.Ступино,п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 578,52 | 0,00 | Итого | 2 578,52 | 2 578,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 908,10 | 1 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 670,42 | 670,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.69, 71, ул.Бахарева, д.16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 9 161,53 | 0,00 | Итого | 9 161,53 | 9 161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 779,53 | 6 779,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 382,00 | 2 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 387,32 | 0,00 | Итого | 2 387,32 | 0,00 | 2 387,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 387,32 | 0,00 | 2 387,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 644,84 | 0,00 | Итого | 1 644,84 | 0,00 | 1 644,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 644,84 | 0,00 | 1 644,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 080,68 | 0,00 | Итого | 1 080,68 | 0,00 | 1 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 080,68 | 0,00 | 1 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 83 528,61 | 0,00 | 2 924,51 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 83 528,61 | 0,00 | 2 924,51 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

**8.3.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г. Ступино от ул. Чайковского 62 вдоль д/с № 26 до ул. Андропова д.93 (54.886841, 38.052917; 54.886118, 38.050978) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 476,01 | 0,00 | Итого | 1 476,01 | 1 476,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 092,24 | 1 092,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 383,77 | 383,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 1) (54.891576, 38.076900; 54.892506, 38.077203) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 905,07 | 0,00 | Итого | 905,07 | 905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 669,75 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 235,32 | 235,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 2) (54.892692, 38.076955; 54.893657, 38.077118) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 729,39 | 0,00 | Итого | 729,39 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 539,74 | 539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 189,65 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 3) (54.892960, 38.077021; 54.893263, 38.077439) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 388,37 | 0,00 | Итого | 388,37 | 388,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 287,39 | 287,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 100,98 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.29 до д.25 (54.883814, 38.063657; 54.883372, 38.064068) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 349,53 | 0,00 | Итого | 349,53 | 349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 258,65 | 258,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 90,88 | 90,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Устройство тротуара вдоль детской поликлиники по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 410 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 306,69 | 0,00 | Итого | 1 306,69 | 1 306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 306,69 | 1 306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Устройство тротуара по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, в районе ТЦ Райпо | 186 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.09.23-30.10.23 | 11.2023 | 575,47 | 0,00 | Итого | 575,47 | 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 575,47 | 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Устройство тротуара по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Городище, вдоль ул. Молодежная | 25,2 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.09.23-30.10.23 | 11.2023 | 337,75 | 0,00 | Итого | 337,75 | 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 337,75 | 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882193, 38.060306; 54.881876,38.059649) | 117,9 кв.м. | Работы по благоустройству с проведением экспертизы | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 522,11 | 0,00 | Итого | 522,11 | 0,00 | 522,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 522,11 | 0,00 | 522,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пешеходная коммуникация, г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории ул.Андропова, д.47, 49, 51/20 до администрации, вдоль детского сада (54.886010, 38.075382; 54.886211, 38.072233) | 392 кв.м. | Работы по благоустройству с проведением экспертизы | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 598,66 | 0,00 | Итого | 1 598,66 | 0,00 | 1 598,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 598,66 | 0,00 | 1 598,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882005, 38.062453; 54.882206,38.059690) | 344,6 кв.м. | Работы по благоустройству с проведением экспертизы | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 487,64 | 0,00 | Итого | 1 487,64 | 0,00 | 1 487,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 487,64 | 0,00 | 1 487,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Не распределено | | | | | | | Итого | 15 918,75 | 116,20 | 567,09 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 15 918,75 | 116,20 | 567,09 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 25 595,44 | 6 184,48 | 4 175,50 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 847,77 | 2 847,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 747,67 | 3 336,71 | 4 175,50 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |

**8.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.17 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | Московская обл., г. о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д. 6, 8, 10 | 1399,80 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 773,91 | 0,00 | Итого | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 69/71, ул. Бахарева, д. 16/73 | 5035,90 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 386,09 | 0,00 | Итого | 386,09 | 386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 386,09 | 386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул.Фрунзе, д.5, корп.1,2,3 | 1863 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 13 570,03 | 0,00 | Итого | 13 570,03 | 13 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 13 570,03 | 13 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.19 | 853,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 3 032,99 | 0,00 | Итого | 3 032,99 | 3 032,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 032,99 | 3 032,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.53,55,57 | 863,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 4 643,69 | 0,00 | Итого | 4 643,69 | 4 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 643,69 | 4 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 | 1 390,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 855,80 | 0,00 | Итого | 3 855,80 | 0,00 | 3 855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 855,80 | 0,00 | 3 855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 | 1 092,10 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 160,06 | 0,00 | Итого | 2 160,06 | 0,00 | 2 160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 160,06 | 0,00 | 2 160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А | 1 549,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 6 336,68 | 0,00 | Итого | 6 336,68 | 0,00 | 6 336,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 336,68 | 0,00 | 6 336,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Не распределено | | | | | | | Итого | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 37 259,25 | 22 406,71 | 14 852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 37 259,25 | 22 406,71 | 14 852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |

**8.3.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Московская обл., г. о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д. 6, 8, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 922,72 | 0,00 | Итого | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 69/71, ул. Бахарева, д. 16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 561,50 | 0,00 | Итого | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.19 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 001,11 | 0,00 | Итого | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.53,55,57 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 287,85 | 0,00 | Итого | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Московская обл., г. о. Ступино, рп. Жилево, ул. Комсомольская, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 3 394,95 | 0,00 | Итого | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.60,62 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 632,36 | 0,00 | Итого | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Московская область, г.о. Ступино, д. Госконюшня, ул. Почтовая, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 128,30 | 0,00 | Итого | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 025,57 | 0,00 | Итого | 2 025,57 | 0,00 | 2 025,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 025,57 | 0,00 | 2 025,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 384,47 | 0,00 | Итого | 3 384,47 | 0,00 | 3 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 384,47 | 0,00 | 3 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 414,84 | 0,00 | Итого | 3 414,84 | 0,00 | 3 414,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 414,84 | 0,00 | 3 414,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 4 244,40 | 0,00 | Итого | 4 244,40 | 0,00 | 4 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 244,40 | 0,00 | 4 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о. Ступино, ст.Кашира, ул.Новотроицкая |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 4 244,40 | 0,00 | Итого | 4 244,40 | 0,00 | 4 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 244,40 | 0,00 | 4 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Ступино, д.Кануново |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 4 244,40 | 0,00 | Итого | 4 244,40 | 0,00 | 4 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 244,40 | 0,00 | 4 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о. Ступино, Ступино, ул.Тургенева 7,9, ул.Пушкина, д.24 (воркаут) |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 711,23 | 0,00 | Итого | 2 711,23 | 0,00 | 2 711,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 711,23 | 0,00 | 2 711,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г.о.Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 5 777,80 | 0,00 | Итого | 5 777,80 | 0,00 | 5 777,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 5 777,80 | 0,00 | 5 777,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 93 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 93 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 27 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| открываемых, ед. | 27 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 |

**8.3.4 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29 Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о.Ступино, г. Ступино, ул. Горького д.13, 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 7 141,15 | 0,00 | Итого | 7 141,15 | 0,00 | 7 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 141,15 | 0,00 | 7 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 382,22 | 0,00 | Итого | 3 382,22 | 0,00 | 3 382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 382,22 | 0,00 | 3 382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, п.Усады, ул.Пролетарская, д.11 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 835,04 | 0,00 | Итого | 3 835,04 | 0,00 | 3 835,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 835,04 | 0,00 | 3 835,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о.Ступино. р.п.Михнево. ул. Библиотечная, д.18 А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 639,32 | 0,00 | Итого | 2 639,32 | 0,00 | 2 639,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 639,32 | 0,00 | 2 639,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о.Ступино, с.Семеновское, ул. Школьная, д.8,10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 773,19 | 0,00 | Итого | 3 773,19 | 0,00 | 3 773,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 773,19 | 0,00 | 3 773,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о.Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 7 060,57 | 0,00 | Итого | 7 060,57 | 0,00 | 7 060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 060,57 | 0,00 | 7 060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3,46к4, 48 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 6 208,69 | 0,00 | Итого | 6 208,69 | 0,00 | 6 208,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 208,69 | 0,00 | 6 208,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.38 корп.1,2,3,4, д. 40 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 9 898,60 | 0,00 | Итого | 9 898,60 | 0,00 | 9 898,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 9 898,60 | 0,00 | 9 898,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 54 874,45 | 0,00 | 766,45 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 54 874,45 | 0,00 | 766,45 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 98 813,23 | 0,00 | 44 705,23 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 98 813,23 | 0,00 | 44 705,23 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Часть 8.3.6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**8.3.6 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.28 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект | 203,8 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.24-31.05.24 | 06.2024 | 1 052,77 | 0,00 | Итого | 1 052,77 | 0,00 | 1 052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 052,77 | 0,00 | 1 052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории ул.Андропова, д.47, 49, 51/20 до администрации, вдоль детского сада (54.886010, 38.075382; 54.886211, 38.072233) | 392 кв.м.\* | Работы по благоустройству с проведением экспертизы | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 89,58 | 0,00 | Итого | 89,58 | 0,00 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 89,58 | 0,00 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 142,35 | 0,00 | 1 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 142,35 | 0,00 | 1 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**\*** объем работ выполнен в рамках мероприятий 01.02, 01.28 II подпрограммы

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Часть 10 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**10.Адресный перечень общественных территорий городского округа Ступино Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2026 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 2022-2023 |
| 2 | г. Ступино, бульвар Победы, Стела «Ступино-город трудовой доблести» прилегающее благоустройство | 2022-2023 |
| 3 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 2023 |
| 4 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 2023 |
| 5 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 2023 |
| 6 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д. 1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 2023 |
| 7 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 2023 |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 2023 |
| 9 | За границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный ) | 2024 |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 2024 |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д. 19-27 по ул. Тимирязева) | 2023-2024 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 2024 |
| 13 | Сквер на пересечении ул. Андропова и ул. Калинина г. Ступино | 2024 |
| 14 | Пешеходная зона вдоль ул. Андропова на участке от ул. Бахарева до пл. Металлургов | 2025 |
| 15 | Сквер у Дома культуры «Металлург» | 2024 |
| 16 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы | 2024 |
| 17 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы | 2024-2025 |
| 18 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь | 2024-2025 |
| 19 | Благоустройство пляжной зоны, участок с кадастровым номером 50:33:0040243:671 | 2024-2025 |
| 20 | Благоустройство Проспекта Победы (от ул.Андропова до ул.Горького) | 2024-2025 |
| 21 | Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д.4 | 2026 |

».