- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ №_____________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Ступино Московской области

«Спорт»

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Спорт», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 20.11.2019 №3460-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области – председателя комитета культуры и молодежной политики Калинину Ю.Ю.

Глава городского округа Ступино

Московской области			                    	                          С.Г. Мужальских

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект правового акта вносит: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 1; Гимазов Р.А.; Председатель комитета физической культуры и спорта. Проект правового акта соответствует требованиям инструкции по делопроизводству: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 2; Горохова Л.Н.; Начальник управления делами. Проект правового акта соответствует требованиям законодательства: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 3; Драгомирова Ю.В.; Начальник управления правовой и кадровой работы. Проект правового акта согласован: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 4; Калинина Ю.Ю.; Заместитель главы администрации. 5; Михалев Ю.М.; Заместитель главы администрации. 6; Цапова С.В.; Заместитель главы администрации. 7; Сакулина А.П.; Начальник управления экономики. 8; Калабина Т.Е.; Начальник финансового управления. Разослано: в дело –2, Гимазов Р.А.- 1, Калабина Т. Е. -1, Баринова С.Н. –1.

Астахова Юлия Николаевна

+7 (496) 644-19-60

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от________________ №________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино

Московской области «Спорт», (далее – муниципальная программа).

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 2 428 796,61 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 308 443,72 тыс. руб.; 2021 год – 388 486,78 тыс. руб.; 2022 год – 366 301,36 тыс. руб.; 2023 год – 432 042,56 тыс. руб.; 2024 год – 323 429,29 тыс. руб.; 2025 год – 315 046,45 тыс. руб.; 2026 год – 295 046,45 тыс. руб. Всего 2 428 796,61 тыс. руб., в т.ч. по источникам: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Бюджет Московской области – 162 598,14 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 9 031,68 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022 год – 44 654,56 тыс. руб.; 2023 год – 108 911,90 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; Бюджет городского округа Ступино – 1 954 897,45 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 253 488,22 тыс. руб.; 2021 год – 346 400,32 тыс. руб.; 2022 год – 283 996,70 тыс. руб.; 2023 год – 288 816,21 тыс. руб.; 2024 год – 260 732,00 тыс. руб.; 2025 год – 260 732,00 тыс. руб.; 2026 год – 260 732,00 тыс. руб.; Внебюджетные источники – 311 301,02 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 45 923,82 тыс. руб.; 2021 год – 42 086,46 тыс. руб.; 2022 год – 37 650,10 тыс. руб.; 2023 год – 34 314,45 тыс. руб.; 2024 год – 62 697,29 тыс. руб.; 2025 год – 54 314,45 тыс. руб.; 2026 год – 34 314,45 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

2.  Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной программе

городского округа Ступино

Московской области «Спорт»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

городского округа Ступино Московской области «Спорт»

| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации, (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» | бюджет Московской области | 162 598,14 | 9 031,68 | 0,00 | 44 654,56 | 108 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Ступино | 489 511,85 | 53 513,54 | 102 348,11 | 72 881,99 | 86 255,21 | 58 171,00 | 58171,00 | 58171,00 |
|  | внебюджетные источники | 75 761,79 | 15 011,42 | 4 500,98 | 2 913,83 | 1 238,18 | 29 621,02 | 21238,18 | 1238,18 |
| Всего по подпрограмме |  | 727 871,78 | 77 556,64 | 106 849,09 | 120 450,38 | 196 405,29 | 87 792,02 | 79 409,18 | 59 409,18 |
| Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» | бюджет городского округа Ступино | 1 465 385,60 | 199 974,68 | 244 052,21 | 211 114,71 | 202 561,00 | 202 561,00 | 202561,00 | 202561,00 |
|  | внебюджетные источники | 235 539,23 | 30 912,40 | 37 585,48 | 34 736,27 | 33 076,27 | 33 076,27 | 33 076,27 | 33 076,27 |
| Всего по подпрограмме |  | 1 700 924,83 | 230 887,08 | 281 637,69 | 245 850,98 | 235 637,27 | 235 637,27 | 235 637,27 | 235 637,27 |
| Итого по муниципальной программе: | Всего | 2 428 796,61 | 308 443,72 | 388 486,78 | 366 301,36 | 432 042,56 | 323 429,29 | 315 046,45 | 295 046,45 |
|  | бюджет Московской области | 162 598,14 | 9 031,68 | 0,00 | 44 654,56 | 108 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Ступино | 1 954 897,45 | 253 488,22 | 346 400,32 | 283 996,70 | 288 816,21 | 260 732,00 | 260 732,00 | 260 732,00 |
|  | внебюджетные источники | 311 301,02 | 45 923,82 | 42 086,46 | 37 650,10 | 34 314,45 | 62 697,29 | 54 314,45 | 34 314,45 |

».

3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе

городского округа Ступино

Московской области «Спорт»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

городского округа Ступино Московской области «Спорт»

| № п/п | Основные мероприятия | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Приоритетный целевой показатель | процент | 40,5 | 43,6 | 45,1 | 57,6 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  |  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Показатель муниципальной программы | процент | 90 | 92 | 93 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Показатель муниципальной программы | процент | 24 | 25,5 | 28,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Показатель муниципальной программы | процент | 15,3 | 18 | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Показатель муниципальной программы | процент | 34,21 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
|  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | Показатель муниципальной программы | процент | 11 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
|  |  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Показатель муниципальной программы | процент | 81 | 85 | 86 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Показатель муниципальной программы | процент | 47 | 47,5 | 47,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Показатель муниципальной программы | процент | 25,3 | 28,9 | 28,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Приоритетный целевой показатель | процент | 70 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Показатель муниципальной программы | процент | 97 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Показатель муниципальной программы | единиц | 65 | 47 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 2. | Основное мероприятие 08 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности Московской области или в собственности муниципальных образований Московской области» | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта/ремонта или технического переоснащения оборудованием | Показатель муниципальной программы | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие Р5 «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в испытаниях (тестах) | Показатель муниципальной программы | процент | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,6 |
|  |  | Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (поставлены комплекты спортивного оборудования (футбольные поля) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Показатель муниципальной программы | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Показатель муниципальной программы | процент | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 |
|  |  | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Приоритетный целевой показатель | единиц | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивного резерва» | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Показатель муниципальной программы | процент | 84,4 | 87,5 | 90,6 | 93,7 | 96,8 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Показатель муниципальной программы | процент | 95 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области | Показатель муниципальной программы | процент | 24,5 | 25 | 25,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | Показатель муниципальной программы | процент | 48 | 48,5 | 49 | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва | Показатель муниципальной программы | процент | 22,8 | 23 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |

».

4. В Приложении 3 к муниципальной программе:

4.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»  (далее – Подпрограмма I) позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы | Всего 727 871,78 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 77 556,64 тыс. руб.; 2021 год – 106 849,09 тыс. руб.; 2022 год – 120 450,38 тыс. руб.; 2023 год – 196 405,29 тыс. руб.; 2024 год – 87 792,02 тыс. руб; 2025 год – 79 409,18 тыс. руб.; 2026 год – 59 409,18 тыс. руб. Всего 727 871,78 руб., в т.ч. по источникам: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Бюджет Московской области – 162 598,14 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 9 031,68 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022 год – 44 654,56 тыс. руб.; 2023 год – 108 911,90 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб. Бюджет городского округа Ступино –489 511,85 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 53 513,54 тыс. руб.; 2021 год – 102 348,11 тыс. руб.; 2022 год – 72 881,99 тыс. руб.; 2023 год – 86 255,21 тыс. руб.; 2024 год – 58 171,00 тыс. руб.; 2025 год – 58 171,00 тыс. руб.; 2026 год – 58 171,00 тыс. руб. Внебюджетные источники – 75 761,79 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2020 год – 15 011,42 тыс. руб.; 2021 год – 4 500,98 тыс. руб.; 2022 год – 2 913,83 тыс. руб.; 2023 год – 1 238,18 тыс. руб.; 2024 год – 29621,02 тыс. руб.; 2025 год – 21 238,18 тыс. руб.; 2026 год – 1 238,18 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

4.2. В Приложении 1 к Подпрограмме I:

4.2.1. Пункт 1 «ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 01. «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»» и подпункт 1.1. «Мероприятие 01.01.                                      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта»  изложить в следующей редакции:

«

| 1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 01. «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» |  | Итого | 522 051,41 | 65 796,64 | 106 454,09 | 63 781,12 | 59 409,18 | 87 792,02 | 79 409,18 | 59 409,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет городского округа Ступино | 446 289,62 | 50 785,22 | 101 953,11 | 60 867,29 | 58 171,00 | 58 171,00 | 58 171,00 | 58 171,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 75 761,79 | 15 011,42 | 4 500,98 | 2 913,83 | 1 238,18 | 29 621,02 | 21 238,18 | 1 238,18 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2020-2026 гг. | Бюджет городского округа Ступино | 437 653,85 | 49 854,45 | 101 248,11 | 57 067,29 | 57 371,00 | 57 371,00 | 57 371,00 | 57 371,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 55 761,79 | 15 011,42 | 4 500,98 | 2 913,83 | 1 238,18 | 29 621,02 | 1 238,18 | 1 238,18 |  |  |

».

4.2.2. Пункт 1.1.4. «Укрепление материально технической базы объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности городского округа Ступино Московской области» изложить в следующей редакции:

«

| 1.1.4. | Укрепление материально технической базы объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности городского округа Ступино Московской области |  | Бюджет городского округа Ступино | 2 450,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

4.2.3. Добавить подпункт  1.1.4.3.  «Монтаж системы АПС и СОУЗ г.о. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, д.5» и изложить его в следующей редакции:

«

| 1.1.4.3. | Монтаж системы АПС и СОУЗ г.о. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, д.5 | Постановление администрации городского округа Ступино (в течение года), проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, проведение работ, оплата работ (согласно ФЗ-44) | Бюджет городского округа Ступино | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет физической культуры и спорта, подведомственные учреждения | Укрепление материально технической базы объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности городского округа Ступино Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

4.2.4. Добавить подпункт  1.1.5.  «Оказание услуг по получению технического заключения на проведение обследования объекта Стадион «Темп», расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, владение 1.» и изложить его в следующей редакции:

«

| 1.1.5. | Оказание услуг по получению технического заключения на проведение обследования объекта Стадион «Темп», расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, владение 1. | Постановление администрации городского округа Ступино (в течение года), проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, проведение работ, оплата работ (согласно ФЗ-44) | Бюджет городского округа Ступино | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет физической культуры и спорта, ведомственные учреждения физической культуры и спорта | Получение технического заключения на проведение обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

4.2.5. Пункт 2 «ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 08 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности Московской области или в собственности муниципальных образований Московской области»» и подпункт 2.1. «Мероприятие 08.01. Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»  изложить в следующей редакции:

«

| 2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 08 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности Московской области или в собственности муниципальных образований Московской области» |  | Бюджет Московской области | 112 226,46 | 0,00 | 0,00 | 3 314,56 | 108 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет городского округа Ступино | 29 833,91 | 0,00 | 395,00 | 1 354,70 | 28 084,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 08.01. Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Постановление администрации городского округа Ступино (в течение года), проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, проведение работ, оплата работ (согласно ФЗ-44) | Бюджет Московской области | 112 226,46 | 0,00 | 0,00 | 3 314,56 | 108 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Ступино | 29 833,91 | 0,00 | 395,00 | 1 354,70 | 28 084,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».

4.2.6. Подпункт 2.1.2. «Оказание услуг по корректировке и проверке проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания «Спорткорпус с 2-мя  залами и плавательным бассейном», расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10» изложить в следующей редакции:

«

| 2.1.2. | Оказание услуг по корректировке и проверке проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания «Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном», расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 |  | Бюджет городского округа Ступино | 895,00 | 0,00 | 395,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

4.2.7. Позиции «ИТОГО по подпрограмме», «в том числе: бюджет Московской области», «бюджет городского округа Ступино», «внебюджетные источники» изложить в следующей редакции:

«

|  | ИТОГО по подпрограмме: | 727 871,78 | 77 556,64 | 106 849,09 | 120 450,38 | 196 405,29 | 87 792,02 | 79 409,18 | 59 409,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: бюджет Московской области | 162 598,14 | 9 031,68 | 0,00 | 44 654,56 | 108 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа Ступино | 489 511,85 | 53 513,54 | 102 348,11 | 72 881,99 | 86 255,21 | 58 171,00 | 58 171,00 | 58 171,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 75 761,79 | 15 011,42 | 4 500,98 | 2 913,83 | 1 238,18 | 29 621,02 | 21 238,18 | 1 238,18 |  |  |

».

4.3. Приложение 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к Подпрограмме I

Развитие физической

культуры и спорта»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I

«Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Основные мероприятия | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 446 289,62 | 75 761,79 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | Приоритетный целевой показатель | 40,5 | 43,6 | 45,1 | 57,6 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  |  |  |  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | Показатель муниципальной программы | 90 | 92 | 93 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | Показатель муниципальной программы | 24 | 25,5 | 28,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | Показатель муниципальной программы | 15,3 | 18 | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | Показатель муниципальной программы | 34,21 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
|  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | процент | Показатель муниципальной программы | 11 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | процент | Показатель муниципальной программы | 81 | 85 | 86 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | Показатель муниципальной программы | 47 | 47,5 | 47,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | Показатель муниципальной программы | 25,3 | 28,9 | 28,9 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | процент | Приоритетный целевой показатель | 70 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | Показатель муниципальной программы | 97 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | Показатель муниципальной программы | 65 | 47 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 08 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности Московской области или в собственности муниципальных образований Московской области» | 29833,91 | 112226,46 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта/ремонта или технического переоснащения оборудованием | единиц | показатель муниципальной программы | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Р5 «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 13 388,32 | 50 371,68 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в испытаниях (тестах) | процент | Показатель муниципальной программы | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,6 |
|  |  |  |  | Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (поставлены комплекты спортивного оборудования (футбольные поля) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | единиц | Показатель муниципальной программы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | Показатель муниципальной программы | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 |
|  |  |  |  | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единиц | Приоритетный целевой показатель | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

4.4. В Приложении 4 к Подпрограмме I:

4.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | Джсз = Чз / (Чн – Чнп) x 100%, где: Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом; Чн – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет; Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культуры и спорт | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

5.    В приложении 4 к муниципальной программе:

5.1. В Приложении 2 к Подпрограмме III  «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма III):

5.1.1. Пункт 1 «ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  01 «Подготовка спортивного резерва» показатель «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»  изложить в следующей редакции:

«

| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | Показатель муниципальной программы | 95 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

5.1.2. Пункт 1 «ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  01 «Подготовка спортивного резерва» показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва»  изложить в следующей редакции:

«

| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | процент | Показатель муниципальной программы | 48 | 48,5 | 49 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».