
****

## **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Ступино**

Об утверждении муниципальной программы

городского округа Ступино Московской области

«Экология и окружающая среда»

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом городского округа Ступино Московской области, Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п, постановления администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Ступино

Московской области В.Н. Назарова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к постановлению администрации городского округа Ступино Московской области  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Экология и окружающая среда»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Экология и окружающая среда городского округа Ступино (далее - Программа) |
| Основания разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации от 30.04.2012;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»,  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 г. № 2500 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Ступино и ее постепенного улучшения |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»  Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»  Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 -2024 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего -582636,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 182897,66тыс. рублей;  2021 год - 372499,34 тыс. рублей;  2022 год - 6479,00 тыс. рублей;  2023 год - 10 380,00 тыс.рублей;  2024 год – 10 380,00 тыс.рублей.  Всего 582636,00 тыс.рублей, в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 146826,99 рублей  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 79 208,17 тыс. рублей;  2021 год - 67618,82 тыс. рублей;  2022 год - 0,00тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс.рублей;  2024 год – 0,00 тыс.рублей.  Бюджет Московской области – 360038,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 88 389,55 тыс. рублей;  2021 год - 271648,45 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей.  Бюджет городского округа Ступино – 75771,01 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 15299,94 тыс. рублей;  2021 год – 33232,07 тыс. рублей;  2022 год – 6479,00 тыс. рублей;  2023 год - 10 380,00 тыс. рублей;  2024 год - 10 380,0 0тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 0,00 тыс.рублей, |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации Программы приведены в Приложении 2 к Программе. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет экологическую безопасность, как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения. Экологические проблемы городского округа Ступино типичны для многих округов Подмосковья.

Территория городского округа Ступино Московской области достаточно неоднородна по характеру приори­тетного функционального использования, плотности населения, природно-рекреационному потенциалу, уровню развития производственно-хозяйственного и агропромышленного ком­плекса, обеспеченности объектами культурно-бытового и социального обслуживания, уров­ню развития транспортного обслуживания и инженерного оборудования.

Экономическая ситуация в округе определяется прежде всего положением 34 крупных и средних предприятий обрабатывающих производств, относящихся к видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов, металлургическое и химическое производство, машиностроение, производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

Кроме того, важнейшим фактором, обусловливающим социально-экономическое положение округа, является привлечение инвестиций в строительство новых предприятий, специализирующихся на выпуске пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции, выпуске строительных материалов, бумажных и других изделий.

Перспективное направление развития - создание промышленных округов. Постановлением Правительства РФ создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Ступино Квадрат». На территории промышленного округа Ступино Квадрат осуществляется реализация двенадцати инвестиционных проектов.

Городской округ Ступино Московской области в экологическом отношении относится к довольно благополучным территориям Московской области. По многим экономическим и социальным показателям, в том числе по объёму промышленного производства, он занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Московской области.

Наряду с этим, вопросам охраны окружающей среды уделяется очень большое значение. Все выполняемые природоохранные мероприятия, направлены на улучшение экологической обстановки и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, сбережение и восстановление природных ресурсов.

Одной из основных проблем городского округа Ступино, как и Московской области, в целом, является сбор, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления.

Остро стоит проблема возникновения несанкционированных навалов строительных, производственных и биологических отходов, которая может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу, практически всем компонентам природной среды: земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы.

При проведении строительных работ образуется значительное количество отходов в виде котлованных грунтов и отходов строительных материалов. Наравне с ростом строительства растут и объемы строительных отходов, которые образуются при сносе ветхих промышленных и жилых зданий, а также при непосредственном производстве строительных материалов.

По объему инертных отходов в виде разрабатываемых грунтов, а также образующихся отходов и остатков стройматериалов строительство занимает приоритетное место среди загрязнителей окружающей среды. При этом при размещении ОССиГ наблюдается системное нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Отходы производства, образующиеся на предприятиях городского округа Ступино, многообразны по составу, объему их образования и накопления. Состав и количество отходов меняются в зависимости от технологии производства, выпуска новой продукции или рыночной конъюнктуры.

Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широкий диапазон объема образования обуславливает сложность решения проблемы их обезвреживания. В результате многие предприятия либо хранят их на своей территории, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, либо используют для этих целей существующую систему вывоза ТКО.

В 2014 году в связи с исчерпанием фактической вместимости и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации был закрыт полигон ТКО «Вальцово» (прекращен фактический завоз отходов).

Для ликвидации накопленного экологического ущерба в 2018 году начата работа по разработке проекта рекультивации полигона ТКО «Вальцово». С 2020 года начнется проведение работ по рекультивации полигона, рассчитанное на 2 года, финансирование данных работ будет осуществляться из бюджетов 3-х уровней.

Для повышения эффективности управления процессами снижения уровней загрязнения окружающей среды необходимо продолжение развития системы комплексного экологического мониторинга природных ресурсов и состояния окружающей среды. Причем в современном мире необходимо не только располагать данными о результатах измерений уровней загрязнения среды, но и предоставлять эти результаты на основе информационных технологий.

Кроме того, в Программу включены мероприятия по продолжению мониторинга состояния атмосферного воздуха и водных объектов округа. Продолжится работа по формированию базы данных на основе проведенных исследований.

Планомерная системная работа необходима для эффективного сохранения природных комплексов и объектов городского округа Ступино, имеющих особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное значение, для сохранения и поддержания биологического разнообразия животных и растений. Для повышения рекреационного потенциала округа и поддержания природных комплексов в последние годы образовано 16 особо охраняемых природных территорий местного значения(далее ООПТ местного значения). Поддержка и содержание в надлежащем состоянии ООПТ местного значения особенно актуальна в настоящее время.

Очень важным направлением экологической политики городского округа Ступино является воспитание экологической культуры населения. Экологическое мировоззрение определяет поведение человека в природе, уровень использования им природных богатств, так как массовый ущерб окружающей среде наносится либо из-за экологически безграмотного поведения, либо из-за стремления получить сиюминутную выгоду.

С целью дальнейшего повышения экологической грамотности жителей предусмотрено издание тематических сборников, разработка и размещение социальной рекламы экологической направленности, баннеров и листовок на природоохранную тематику.

Информация и оценка экологической обстановки, которая подается через СМИ, брошюры, листовки и социальную рекламу природоохранной направленности позволяет жителям правильнее ориентироваться в ситуации.

Ежегодно проводится большое количество мероприятий природоохранной направленности для решения одной из самых острых проблем современности - взаимоотношения человека и природы.

Основной целью проведения многих мероприятий является привлечение внимания жителей, предприятий и организаций к проблемам охраны окружающей среды, к рациональному использованию природных ресурсов, и воспитание бережного отношения к окружающей среде. Проводится много природоохранных акций по уборке от мусора лесных участков, прибрежных зон водоемов.

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. Школьники занимаются исследовательской деятельностью в лабораториях, собирают материалы в экспедициях для издания экологических сборников, принимают участие во всех природоохранных акциях, конкурсах, выставках.

Все большую популярность у Ступинцев получают масштабные природоохранные акции с участием всех жителей, которые проводятся одновременно на территории Подмосковья.

В рамках Программы предусмотрено продолжение работы по организации экологических мероприятий и природоохранных акций с применением рекламных баннеров, листовок, брендовой продукции, что способствует развитию чувства ответственности у жителей, бережного отношения к природе.

На территории городского округа Ступино располагаются 190 гидротехнических сооружений, из которых 167 ГТС находятся в муниципальной собственности.

Разрушение подпорных гидротехнических сооружений влечет за собой не только прямой материальный ущерб, в десятки и сотни раз превышающий затраты на проведение необходимых профилактических работ по их поддержанию в надлежащем техническом состоянии, но и приводит к значительному ухудшению экологической и социальной ситуации. Экологический ущерб от разрушения гидротехнических сооружений проявляется в самых различных аспектах жизни человека и окружающей среды. Это потеря полезного объема пресной воды в водоемах, используемого для различного назначения. Ликвидация аккумулирующей емкости водоемов неизбежно приведет к интенсификации эрозионных процессов в период паводков и к увеличению затопления прибрежных земель, а также к снижению подпитки грунтовых вод, являющихся основным источником водоснабжения местного населения. Водоемы в настоящее время стали неотъемлемой частью ландшафта Московской области и зонами отдыха, кроме того, опорожнение отдельных водоемов приведет к выветриванию нежелательных донных отложений и их распространению на большой территории. Другим неблагоприятным для экологии фактором при разрушении подпорных гидротехнических сооружений является занесение продуктами размыва грунтовых сооружений и отложившимися наносами прибрежных территорий (земель и объектов), расположенных в нижнем бьефе плотин.

Для обеспечения безопасности плотин запланировано проведение преддекларационного обследования ГТС, с получением, утвержденных в установленном порядке, деклараций безопасности ГТС. Проведение такого обследования позволит принять необходимые меры по обеспечению безопасной эксплуатации плотин и в случае необходимости провести капитальный ремонт аварийных ГТС. В результате обследования будут выявлены ГТС, на которых в случае возникновения аварий и разрушений тела плотины в зону затопления попадают жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Данные ГТС будут иметь первоочередное значение при планировании работ по капитальному ремонту с предварительной разработкой проектно-сметной документации.

Реализация мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Ступино Московской области.

# 3. Цели реализации муниципальной программы

Цель Программы – обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Ступино и ее постепенного улучшения.

**4.Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации Программы с 2020 по 2024 годы.

**5. Перечень подпрограмм муниципальной программы.**

1. Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» (Приложение 4 к муниципальной программе)
2. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» (Приложение 5 к муниципальной программе)
3. Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (Приложение 6 к муниципальной программе).

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации Программы представлены в Приложении 2 к Программе.

**7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в Приложении 1 к Программе.

**8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых осуществляется по Программе**

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых осуществляется по Программе, приведен в Приложении 3 к Программе.

**9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Муниципальные заказчики подпрограмм ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику программы оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения цели Программы, значения количественных и качественных показателей реализации Программы несет координатор Программы.

Отчеты о реализации Программы формирует Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

**12 Перечень муниципальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы реализуется муниципальный проект«Рекультивация полигона ТКО «Вальцово».

Срок реализации муниципального проекта - январь 2020 г. - декабрь 2021г.

Целью муниципального проекта является- уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением твёрдых бытовых отходов, снижение экологического риска, связанного с объектом накопленного вреда окружающей среде – полигоном ТКО «Вальцово»

Источниками финансирования муниципального проекта являются:

Федеральный бюджет:

- 2020 г. - 79208,17 тыс.рублей;

- 2021 г. – 67618,82 тыс.рублей.

Бюджет Московской области:

- 2020 г. – 88389,55 тыс.рублей;

- 2021 г. – 235983,45 тыс.рублей.

Бюджет городского округа Ступино Московской области:

- 2020 г. – 8820,94 тыс.рублей;

- 2021 г. – 15979,07 тыс.рублей.

Общий объем финансирования муниципального проекта составит 496000,00 тысяч рублей.

Муниципальный проект включает в себя следующие мероприятия: проведение работ по рекультивации полигона, состоящей из технологического и биологического этапов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к муниципальной программе «Экология и окружающая среда» |

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Общий объем финансовых ресурсов**  **тыс.руб.** | **в том числе по годам реализации муниципальной программы,**  **тыс. руб.** | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Бюджет городского округа Ступино | 11392,00 | 1944,00 | 1944,0 | 1944,00 | 2780,00 | 2780,00 |
| **Всего по подпрограмме I** | | **11392,00** | **1944,00** | **1944,00** | **1944,00** | **2780,0** | **2780,0** |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | Бюджет городского округа Ступино | 27574,00 | 3000,00 | 13774,00 | 3000,00 | 3900,00 | 3900,00 |  |
| Бюджет Московской области | 35665,00 | 0,00 | 35665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме II** | | **63239,00** | **3000,00** | **49439,00** | **3000,00** | **3900,00** | **3900,00** |
| Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | Бюджет городского округа Ступино | 36805,01 | 10355,94 | 17514,07 | 1535,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| Бюджет Московской области | 324373,00 | 88389,55 | 235983,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 146826,99 | 79208,17 | 67618,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего по подпрограмме V** | | **508005,00** | **177953,66** | **321116,34** | **1535,00** | **3700,00** | **3700,00** |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | Всего | **582636,00** | **182897,66** | **372499,34** | **6479,00** | **10380,00** | **10380,00** |
|  | Федеральный бюджет | 146826,99 | 79208,17 | 67618,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 360038,00 | 88389,55 | 271648,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | 75771,01 | 15299,94 | 33232,07 | 6479,00 | 10380,00 | 10380,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к муниципальной программе «Экология и окружающая среда» |

Планируемые результаты реализации

муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Экология и окружающая среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измере-ния | | Тип показа-теля | | Базовое значение показателя | | Планируемое значение показателя  по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды | Создание и использование картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории округа | | единица | | Показатель  муниципальной программы | | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доля особо охраняемых природных территорий местного значения, на которых проведены мероприятия по обустройству от их общего количества | | процент | | Показатель  муниципальной программы | | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | Количество проведенных экологических мероприятий | | единица | | Показатель госпрограммы | | 270 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукрепле-нию | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, ,приведенных в безопасное техническое состояние | шт | | Приоритетный показатель (показатель госпрограммы) | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 04. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процент | | Показатель  муниципальной программы | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна» | Ликвидировано объектов накопленного вреда(в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | шт | | Приоритетный показатель (национальный проект) (показатель госпрограммы) | | 0 | | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3  к муниципальной программе «Экология и окружающая среда» |

Адресный перечень объектов

строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых осуществляется по программе

«Экология и окружающая среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Инвестиционная/сметная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 г. (тыс. руб.) | План финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Остаток инвестицион-ной/сметной  стоимости до  ввода объекта в  эксплуата-цию на 01.01.2020 г  (тыс.руб.) | Источники финансирования |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт плотины пруда на ручье без названия д.Сотниково | 31.12.2021 г. | 1 шт. | 46439,00 | 0,00 | 46439,00 | 0,00 | 46439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет Московской области, бюджет городского округа Ступино |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 46439,00 | 0,00 | 46439,00 | 0,00 | 46439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма V«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Рекультивация полигона ТКО "Вальцово" | 31.12.2021 г. | 6,7 га | 496000,00 | 0,00 | 496000,00 | 176421,66 | 319581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Ступино |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 496000,00 | 0,00 | 496000,00 | 176421,66 | 319581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4  к муниципальной программе «Экология и окружающая среда» |

**ПОДПРОГРАММА I**

**«Охрана окружающей среды»**

1. **Паспорт Подпрограммы I**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Охрана окружающей среды(далее - ПодпрограммаI) |
| Основание разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации от 30.04.2012;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 г. № 2500 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области;  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели подпрограммы | Сохранение окружающей среды на территории городского округа Ступино Московской области за счет реализации мероприятий в рамках полномочий администрации округа. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 -2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего -11392,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации подпрограммы:  2020 год - 1944,00тыс. рублей;  2021 год - 1944,00 тыс. рублей;  2022 год - 1944,00 тыс. рублей;  2023 год - 2780,00 тыс.рублей;  2024 год – 2780,00 тыс.рублей.  Всего 11392,00тыс.рублей, в т.ч. по всем источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс.рублей  Бюджет Московской области – 0,00 тыс.рублей |
| Бюджет городского округа Ступино – 11392,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации подпрограммы:  2020 год - 1944,00 тыс. рублей;  2021 год - 1944,00 тыс. рублей;  2022 год - 1944,00 тыс. рублей;  2023 год - 2780,00 тыс.рублей;  2024 год – 2780,00 тыс.рублей.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс.рублей |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации подпрограммыI приведены в Приложении 2 к подпрограмме |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I**

Для повышения эффективности управления процессами снижения уровней загрязнения окружающей среды необходимо продолжение развития системы комплексного экологического мониторинга природных ресурсов и состояния окружающей среды. Причем в современном мире необходимо не только располагать данными о результатах измерений уровней загрязнения среды, но и предоставлять эти результаты на основе информационных технологий.

В Подпрограмму включены мероприятия по продолжению мониторинга состояния атмосферного воздуха, реки Ока и малых рек, протекающих по территории округа. Продолжится работа по формированию базы данных на основе проведенных исследований атмосферного воздуха в местах, вызывающих наибольшую обеспокоенность жителей.

Планомерная системная работа необходима для эффективного сохранения природных комплексов и объектов городского округа Ступино, имеющих особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное значение, для сохранения и поддержания биологического разнообразия животных и растений. Для повышения рекреационного потенциала округа и поддержания природных комплексов в последние годы образовано 16 особо охраняемых природных территорий местного значения(далее ООПТ местного значения). Поддержка и содержание в надлежащем состоянии ООПТ местного значения особенно актуальна в настоящее время.

Очень важным направлением экологической политики городского округа Ступино является воспитание экологической культуры населения. Экологическое мировоззрение определяет поведение человека в природе, уровень использования им природных богатств, так как массовый ущерб окружающей среде наносится либо из-за экологически безграмотного поведения, либо из-за стремления получить сиюминутную выгоду.

С целью дальнейшего повышения экологической грамотности жителей предусмотрено издание тематических сборников, разработка и размещение социальной рекламы экологической направленности, баннеров и листовок на природоохранную тематику.

Информация и оценка экологической обстановки, которая подается через СМИ, брошюры, листовки и социальную рекламу природоохранной направленности позволяет жителям правильнее ориентироваться в ситуации.

Ежегодно проводится большое количество мероприятий природоохранной направленности для решения одной из самых острых проблем современности - взаимоотношения человека и природы.

Основной целью проведения многих мероприятий является привлечение внимания жителей, предприятий и организаций к проблемам охраны окружающей среды, к рациональному использованию природных ресурсов, и воспитание бережного отношения к окружающей среде. Проводится много природоохранных акций по уборке от мусора лесных участков, прибрежных зон водоемов.

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. Школьники занимаются исследовательской деятельностью в лабораториях, собирают материалы в экспедициях для издания экологических сборников, принимают участие во всех природоохранных акциях, конкурсах, выставках.

Все большую популярность у Cтупинцев получают масштабные природоохранные акции с участием всех жителей, которые проводятся одновременно на территории Подмосковья.

В рамках Подпрограммы предусмотрено продолжение работы по организации экологических мероприятий и природоохранных акций с применением рекламных баннеров, листовок, брендовой продукции, что способствует развитию чувства ответственности у жителей, бережного отношения к природе.

# 3. Цели реализации Подпрограммы I

Цель Подпрограммы - сохранение окружающей среды на территории городского округа Ступино Московской области

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы I**

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в Приложении 1 к Подпрограмме I.

**5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I по годам представлены в Приложении 2 к Подпрограмме I.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы I**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы I представлена в Приложении 3 к Подпрограмме I.

**7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы I с муниципальным заказчиком Подпрограммы I**

Исполнители мероприятий Подпрограммы I ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы I**

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения цели Подпрограммы, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы I несет координатор Подпрограммы I.

Отчеты о реализации Подпрограммы I формирует Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I**

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы I осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к Подпрограмме I «Охрана окружающей среды» |

**Перечень мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных мероприятий по реализации программы** | **Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.)** | | | | | **Исполнитель мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятий** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Основное мероприятие 01.**  **Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды** |  | **ВСЕГО** | **5492,00** | **944,00** | **944,00** | **944,00** | **1330,00** | **1330,00** |  |  |
| в том числе:  Бюджет городского округа Ступино | 5492,00 | 944,00 | 944,00 | 944,00 | 1330,00 | 1330,00 |
| 1.1. | Проведение обследований состояния окружающей среды - Мониторинг проявления экзогенных геологических процессов, состояния атмосферного воздуха, рек, протекающих по территории округа | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Бюджет городского округа Ступино | 2492,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 580,00 | 580,00 | Отдел экологии, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет осуществления мониторинга за состоянием окружающей среды |
| 1.2. | Проведение экологических мероприятий - Обустройство и поддержание особо охраняемых природных территорий местного значения | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Бюджет городского округа Ступино | 3000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | Повышение рекреационного потенциала округа за счет сохранения, поддержания и благоустройства ООПТ местного значения |
| **2.** | **Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия** |  | **ВСЕГО** | **5900,00** | **1000,00** | **1000,00** | **1000,00** | **1450,00** | **1450,00** |  |  |
| в том числе:  Бюджет городского округа Ступино | 5900,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1450,00 | 1450,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1. | Вовлечение населения в экологические мероприятия – Информационно-пропагандистская деятельность по распространению экологической информации среди населения | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Бюджет городского округа Ступино | 2400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 750,0 | 750,00 | Отдел экологии, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Пропаганда экологических знаний, воспитание экологической грамотности |
| 2.2. | Вовлечение населения в экологические мероприятия - Организация и проведение природоохранных акций, экологических мероприятий, практических исследований, конкурсов | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Бюджет городского округа Ступино | 3500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Привлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях и природоохран-ных акциях |
|  | **Итого по подпрограмме** | | | **11392,00** | **1944,00** | **1944,00** | **1944,00** | **2780,00** | **2780,00** |  |  |
|  | **В том числе:**  **Бюджет городского округа Ступино** | | | **11392,00** | **1944,00** | **1944,00** | **1944,00** | **2780,00** | **2780,00** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к Подпрограмме I «Охрана окружающей среды» |

Планируемые результаты реализации

Подпрограммы I «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий  Тыс.руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Едини-ца измере-ния | Тип показа-теля | Базовое значение показа-теля | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды | 5492,00 | 0,00 | Создание и использование картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории округа | единица | Показатель муниципальной программы | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доля особо охраняемых природных территорий местного значения, на которых проведены мероприятия по обустройству от их общего количества | процент | Показатель муниципальной программы | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | 5900,00 | 0,00 | Количество проведенных экологических мероприятий | единица | Показатель госпрограммы | 270 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3  к Подпрограмме I «Охрана окружающей среды» |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период предоставления отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Создание и использование картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории округа | Шт. | Показатель определяется в единицах, по количеству созданных картографических материалов и баз данных по экологическим проблемам | Акты выполненных работ по муниципальным контрактам | Предоставляется ежегодно |
| 2. | Количество проведенных экологических мероприятий | Шт. | Показатель рассчитывается, как сумма всех проведенных мероприятий учреждениями дошкольного, школьного, высшего и дополнительного образования, а так же администрацией городского округа Ступино Московской области и филиалами ГКУ МО «Мособллес» в отчетный период. | Акты выполненных работ по муниципальным контрактам | Предоставляется ежегодно |
| 3. | Доля особо охраняемых природных территорий местного значения, на которых проведены мероприятия по обустройству, от их общего количества | Шт. | Показатель определяется, как отношение количества ООПТ местного значения, на которых проведены мероприятия по обустройству к общему количеству ООПТ местного значения, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области, показатель рассчитывается по формуле:  ООПТ = ООПТо./ООПТобщ. х 100%  где: ООПТо. – количество ООПТ местного значения, на которых проведены мероприятия по обустройству;  ООПТобщ. – количество ООПТ местного значения, расположенных на территории округа | Акты выполненных работ по муниципальным контрактам | Предоставляется ежегодно |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе «Экология и окружающая среда» |

**ПОДПРОГРАММА II**

**«Развитие водохозяйственного комплекса»**

1. **Паспорт Подпрограммы II**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **Развитие водохозяйственного комплекса** (далее - Подпрограмма II) |
| Основание разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации от 30.04.2012;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 г. № 2500 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области;  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели подпрограммы | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 -2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего - 63239,0 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 3 000,00тыс. рублей;  2021 год - 49439,00 тыс. рублей;  2022 год - 3000,00,00 тыс. рублей;  2023 год - 3900,00 тыс.рублей;  2024 год – 3900,00 тыс.рублей.  Всего 63239,00тыс.рублей, в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс.рублей  Бюджет Московской области – 35665,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 35665,00 тыс. рублей; |
| 2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей.  Бюджет городского округа Ступино – 27574,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 3000,00 тыс. рублей;  2021 год – 13774,00 тыс. рублей;  2022 год – 3000,00 тыс. рублей;  2023 год - 3900,00 тыс. рублей;  2024 год - 3900,0 0тыс. рублей.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс.рублей |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложении 2 к Подпрограмме. |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

**2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II**

На территории городского округа Ступино располагаются 190 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), из которых 167 ГТС находятся в муниципальной собственности.

Разрушение подпорных гидротехнических сооружений влечет за собой не только прямой материальный ущерб, в десятки и сотни раз превышающий затраты на проведение необходимых профилактических работ по их поддержанию в надлежащем техническом состоянии, но и приводит к значительному ухудшению экологической и социальной ситуации. Экологический ущерб от разрушения гидротехнических сооружений проявляется в самых различных аспектах жизни человека и окружающей среды. Это потеря полезного объема пресной воды в водоемах, используемого для различного назначения. Ликвидация аккумулирующей емкости водоемов неизбежно приведет к интенсификации эрозионных процессов в период паводков и к увеличению затопления прибрежных земель, а также к снижению подпитки грунтовых вод, являющихся основным источником водоснабжения местного населения. Водоемы в настоящее время стали неотъемлемой частью ландшафта Московской области и зонами отдыха, кроме того, опорожнение отдельных водоемов приведет к выветриванию нежелательных донных отложений и их распространению на большой территории. Другим неблагоприятным для экологии фактором при разрушении подпорных гидротехнических сооружений является занесение продуктами размыва грунтовых сооружений и отложившимися наносами прибрежных территорий (земель и объектов), расположенных в нижнем бьефе плотин.

Для обеспечения безопасности плотин запланировано проведение преддекларационного обследования ГТС, с получением, утвержденных в установленном порядке, деклараций безопасности ГТС. Проведение такого обследования позволит принять необходимые меры по обеспечению безопасной эксплуатации плотин и в случае необходимости провести капитальный ремонт аварийных ГТС. В результате обследования будут выявлены ГТС, на которых в случае возникновения аварий и разрушений тела плотины в зону затопления попадают жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Данные ГТС будут иметь первоочередное значение при планировании работ по капитальному ремонту с предварительной разработкой проектно-сметной документации.

# 3. Цели реализации Подпрограммы II

Цель Подпрограммы - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы муниципальной программы**

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в Приложении 1 к Подпрограмме II.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы II**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II по годам представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы II представлена в Приложении 3 к Подпрограмме II.

**7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы II с муниципальным заказчиком Подпрограммы II**

Исполнители мероприятий Подпрограммы II ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы II**

Ответственность за реализацию Подпрограммы, обеспечение достижения цели Программы, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы несет координатор Подпрограммы.

Отчеты о реализации Подпрограммы формирует Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы II**

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к Подпрограмме II «Развитие водохозяйственного комплекса» |

**Перечень мероприятий**

**Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных мероприятий по реализации программы** | **Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.)** | | | | | **Исполнитель мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятий** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению** |  | **ВСЕГО:** | **63239,00** | **3000,00** | **49439,00** | **3000,00** | **3900,00** | **3900,00** |  |  |
| в том числе:  бюджет городского округа Ступино | 27574,00 | 3000,00 | 13774,00 | 3000,00 | 3900,00 | 3900,00 |
| Бюджет Московской области | 35665,00 | 0,00 | 35665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации -  Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории округа, с получением, утвержденных в установленном порядке, деклараций безопасности ГТС | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Бюджет городского округа Ступино | 16800,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3900,00 | 3900,00 | Отдел экологии, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Повышение безопасности гидротехничес-ких сооружений, |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования - Капитальный ремонт плотины пруда на ручье без названия д.Сотниково | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Бюджет Московской области | 35665,00 | 0,00 | 35665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Повышение безопасности гидротехничес-ких сооружений |
| Бюджет городского округа Ступино | 10774,00 | 0,00 | 10774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по Подпрограмме:** | | | **63239,00** | **3000,00** | **88352,00** | **3000,00** | **3900,00** | **3900,00** |  |  |
|  | **в том числе:**  **Бюджет Московской области** | | | **35665,00** | **0,00** | **35665,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Бюджет городского округа Ступино** | | | **27574,00** | **3000,00** | **13774,00** | **3000,00** | **3900,00** | **3900,00** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к Подпрограмме II «Развитие водохозяйственного комплекса» |

Планируемые результаты реализации

Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий,  тыс.руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измере-ния | Тип показа-теля | Базовое значение показа-теля | Планируемое значение показателя  по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 27574,00 | 35665,00 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | шт | Приоритетный показатель (показатель госпрограммы) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3  к Подпрограмме II «Развитие водохозяйственного комплекса» |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период предоставления отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Шт. | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений городского округа Ступино, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году. | Акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам | Предоставляется ежегодно |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к муниципальной программе «Экология и окружающая среда» |

**ПОДПРОГРАММА V**

**«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

**1 Паспорт Подпрограммы V**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами(далее – Подпрограмма V) |
| Основание разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации от 30.04.2012;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 г. № 2500 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области;  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели подпрограммы | Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления, на территории городского округа Ступино |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 -2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего - 508005,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год –177953,66 рублей;  2021 год –321116,34 тыс. рублей;  2022 год –1535,00 тыс. рублей;  2023 год – 3 700,00 тыс.рублей;  2024 год – 3 700,00 тыс.рублей.  Всего 508005,00 тыс.рублей, в т.ч. по источникам: Федеральный бюджет – 146 826,99.рублей  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год - 79 208,17 тыс. рублей; |
| 2021 год – 67618,82 рублей;  2022 год - 0,00тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс.рублей;  2024 год – 0,00 тыс.рублей.  Бюджет Московской области – 324373,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год –88 389,55 тыс. рублей;  2021 год –235 983,45 тыс. рублей;  2022 год -0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей.  Бюджет городского округа Ступино – 36805,01,00 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации программы:  2020 год –10355,94,00 тыс. рублей;  2021 год – 17514,07 тыс. рублей;  2022 год – 1535,00 тыс. рублей;  2023 год - 3 700,00 тыс. рублей;  2024 год - 3 700,00тыс. рублей.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс.рублей |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложении 2 к Подпрограмме |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы V**

Одной из основных проблем городского округа Ступино, как и Московской области, в целом, является сбор, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления.

Остро стоит проблема возникновения несанкционированных навалов строительных, производственных и биологических отходов, которая может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу, практически всем компонентам природной среды: земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы.

При проведении строительных работ образуется значительное количество отходов в виде котлованных грунтов и отходов строительных материалов. Наравне с ростом строительства растут и объемы строительных отходов, которые образуются при сносе ветхих промышленных и жилых зданий, а также при непосредственном производстве строительных материалов.

По объему инертных отходов в виде разрабатываемых грунтов, а также образующихся отходов и остатков стройматериалов строительство занимает приоритетное место среди загрязнителей окружающей среды. При этом при размещении ОССиГ наблюдается системное нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Отходы производства, образующиеся на предприятиях городского округа Ступино, многообразны по составу, объему их образования и накопления. Состав и количество отходов меняются в зависимости от технологии производства, выпуска новой продукции или рыночной конъюнктуры.

Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широкий диапазон объема образования обуславливает сложность решения проблемы их обезвреживания. В результате многие предприятия либо хранят их на своей территории, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, либо используют для этих целей существующую систему вывоза ТКО.

В 2014 году в связи с исчерпанием фактической вместимости в соответствии с поручением Президента Российской Федерации был закрыт полигон ТКО «Вальцово» (прекращен фактический завоз отходов).

Для ликвидации накопленного экологического ущерба в 2018 году начата работа по разработке проекта рекультивации полигона ТКО «Вальцово». С 2020 года начнется проведение работ по рекультивации полигона, рассчитанное на 2 года, финансирование данных работ будет осуществляться из бюджетов 3-х уровней.

# 3. Цели реализации Подпрограммы V

Цель Подпрограммы - повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления, на территории городского округа Ступино.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы муниципальной программы**

Перечень мероприятий Подпрограммы V приведен в Приложении 1 к Подпрограмме V.

**5. Планируемые результаты реализации ПодпрограммыV**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V по годам представлены в Приложении 2 к Программе.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы V**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы V представлена в Приложении 3 к Подпрограмме V.

**7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы V**

Исполнители мероприятий Подпрограммы Vежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы V**

Ответственность за реализацию Подпрограммы, обеспечение достижения цели Программы, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы несет координатор Подпрограммы.

Отчеты о реализации Подпрограммы формирует Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы V**

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к Подпрограмме V«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |

**Перечень мероприятий Подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Основное мероприятие 04. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами** |  | **ВСЕГО:** | | **12005,00** | **1535,00** | **1535,00** | **1535,00** | **3700,00** | **3700,00** |  |  |
| в том числе:  Бюджетгородского округа Ступино | | 12005,00 | 1535,00 | 1535,00 | 1535,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз твердых бытовых отходов - Ликвидация несанкционированных навалов строительных производственных и биологических отходов на территории городского округа Ступино | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Бюджет городского округа Ступино | | 12005,00 | 1535,00 | 1535,00 | 1535,00 | 3700,00 | 3700,00 | Отдел экологии, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Оздоровление экологической обстановки на территории городского округа Ступино за счет ликвидации несанкциониро-ванных навалов строительных производствен-ных и биологических отходов и размещения их на специализиро-ванных объектах |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **2.** | **Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна»** |  | **ВСЕГО:** | | **496000,00** | **176418,66** | **319581,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| в том числе:  Федеральный бюджет | 146826,99 | | 79208,17 | 67618,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Бюджет Московской области | 324373,00 | | 88389,55 | 235983,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Бюджет городского округа Ступино | 24800,01 | | 8820,94 | 15979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2.1. | Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов (Рекультивация полигона ТКО «Вальцово») | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта; срок – в соответствии с планом-графиком закупок | Федеральный бюджет | 146826,99 | | 79208,17 | 67618,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду ранее действующего места утилизации и захоронения твердых бытовых отходов | |
| Бюджет Московской области | 324373,00 | | 88389,55 | 235983,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | 24800,01 | | 8820,94 | 15979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** | | | | **508005,00** | **177953,66** | **321116,34** | **1535,00** | **3700,00** | **3700,00** |  |  |
|  | **В том числе: Федеральный бюджет** | | | | **146826,99** | **79208,17** | **67618,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Бюджет Московской области** | | | | **324373,00** | **88389,55** | **235983,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Бюджет городского округа Ступино** | | | | **36805,01** | **10355,94** | **17514,07** | **1535,00** | **3700,00** | **3700,00** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к Подпрограмме V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс.руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Едини-ца измере-ния | Тип показа-теля | Базовое значение показате-ля | Планируемое значение показателя  по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Основное мероприятие 04. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 12005,00 | 0,00 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процент | Муниципальной программы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна» | 24800,01 | 471199,99 | Ликвидировано объектов накопленного вреда(в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | шт | Приоритетный показатель (национальный проект) (показатель госпрограммы) | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3  к Подпрограмме V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы V**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период предоставления отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процент | показатель рассчитывается по формуле:  Слик/Свыявл х 100%,  Где: С лик - количество ликвидированных несанкционированных свалок (навалов) мусора,  С выявл – количество выявленных несанкционированных свалок (навалов) мусора. | Акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальным контрактам | Ежеквартально |
| 2. | Ликвидировано объектов накопленного вреда(в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | шт | Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда | Акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. | Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2020 года. |