Приложение №3

к Программе

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации,

финансирование которых осуществляется по Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Инвести-ционная/сметная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | План финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Остаток инвести-ционной/ сметной  стоимости до  ввода объекта в  эксплуатацию на 01.01.  2020г. | Источники финанси-рования |
| всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма III "Устойчивое развитие сельских территорий" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство дома культуры с.Большое Алексеевское | 2020-2022 | 200 | 134 500 | 0 | 134 500 | 4500 | 70000 | 60000 |  |  | 134 500 | внебюдж. |
| 1.2 | Строительство дома культуры д.Алфимово | 2021-2023 | 200 | 134 500 | 0 | 134 500 |  | 4500 | 70000 | 60000 |  | 134 500 | внебюдж. |
| 1.3 | Обустройство прогулочной зоны по ул.Победы (от ул.Вокзальной до ул.Правды) п.Михнево | 2020 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | внебюдж. |
| 1.4 | Благоустройство сквера д. Леонтьево (ул.Центральная) | 2020 | 1 | 1070 | 0 | 1070 | 1070 |  |  |  |  | 1070 | внебюдж. |
| 1.5 | Создание на территории д. Шугарово обустроенной пляжно-спортивной зоны | 2020 | 1 | 575 | 0 | 575 | 575 |  |  |  |  | 575 | внебюдж. |
|  | Всего по программе |  |  | 273145 |  | 273145 | 8645 | 74500 | 130000 | 60000 |  | 273145 |  |