Проект к Приложению

постановления администрации

городского округа Ступино

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды городского округа Ступино на 2018-2022 годы»**

1. **Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» (далее Программа) |
| Основания разработки  муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.17 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды»;  Закон Московской области от 30.12.2014г. N191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;  Закон Московской области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области";  Постановление администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района»;  Соглашения о передаче полномочий администрациями городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, администрации Ступинского муниципального района. |
| Цели муниципальной программы | Развитие и совершенствование системы комплексного благоустройства и эстетического вида населенных пунктов, обеспечивающих повышения уровня жизни жителей городского округа Ступино;  Создание условий для комфортного проживания населения Ступинского муниципального района;  Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих стандартам качества. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние территорий Ступинского муниципального района для комфортного проживания населения;  Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации городского округа Ступино, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  Подпрограмма II «Благоустройство территории»  Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |
| Источники финансирования муниципальной программы | **Всего 2 742 545,28 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:**  **2018 год – 704 472,29 тыс. руб.;**  **2019 год – 486 649,31тыс. руб.;**  **2020 год – 510 792,28 тыс. руб.;**  **2021 год – 531 301,22 тыс. руб.;**  **2022 год – 509 330,15 тыс. руб.**  **Всего 2 742 545,28 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:**  **Бюджет городского округа Ступино всего ­­­­­­1 500 007,45 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:**  **2018 год – 289 769,45 тыс. руб.;**  **2019 год – 288 957,00 тыс. руб.;**  **2020 год – 299 909,00 тыс. руб.;**  **2021 год – 309 457,00 тыс. руб.;**  **2022 год – 311 915,00 тыс. руб.**  **Бюджет Московской области всего 88 504,58 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:**  **2018 год – 33 339,58 тыс. руб.;**  **2019 год – 17 701,00 тыс. руб.;**  **2020 год – 193 182,28 тыс. руб.;**  **2021 год – 204 143,22 тыс. руб.;**  **2022 год – 195 353,15 тыс. руб.**  **Внебюджетные источники всего 1 154 033,25 тыс. рублей, в**  **том числе по годам реализации:**  **2017 год – 381 363,26 тыс. руб.;**  **2018 год – 179 991,34 тыс. руб.;**  **2019 год – 193 182,28 тыс. руб.;**  **2020 год – 204 143,22 тыс. руб.;**  **2021 год – 195 353,15 тыс. руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации программы будут достигнуты следующие результаты, характеризующие изменение состояния жилищно-коммунального хозяйства:  1. Количество благоустроенных общественных территорий- 5 шт.;  2. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями- 184 шт.  3. Количество установленных детских игровых площадок – 54 шт.  4. Приобретение техники для нужд благоустройства 5 шт.  5. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников 100%.  6. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту 1 шт.  7. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения 100%;  8. Доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадей 100%.  9. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения 100%.  10. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением 100%.  11 Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения 0 шт.  12. Количество отремонтированных подъездов МКД – 1 723 шт.  13. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы – 185 шт.  14. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д) не менее 25% от общего количества МКД, в которых проведен капитальный ремонт – 46 шт. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы Глава городского округа Ступино |

1. **Характеристика сферы реализации Программы**

В последнее годы в Ступинском городском округе проводится большая работа по благоустройству и социальному развитию территории.

Ежегодно проводиться комплексное благоустройство 10% дворовых территорий; проект «Светлый город», который реализуется для того, чтобы убрать недоосвещенные места , повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия для жителей, а также подпрограмма по реализации приоритетного проекта Губернатора Московской области «Мой подъезд», в рамках которого планируется за ближайшие 4 года провести текущий ремонт подъездов во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино.

Однако реализация данных мероприятий не устраняют полностью все имеющиеся проблемы, а именно:

- недостаточность обеспеченность детей детских игровых, спортивных площадок;

- недостаточность развития современной инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования на территории поселения;

- проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах;

- медленное повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- ненадлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах;

- 70% жилищного фонда Ступинского района многоквартирные дома, построенные в середине ХХ века, и не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, имеют высокий физический износ.

Реализация мероприятий Программы приведет к положительной динамике в развитии жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Ступино.

**3. Цели и задачи Программы**

Целями Программы являются:

Подпрограмма «Комфортная городская среда» - увеличение доли благоустроенных общественных территорий, в том числе зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов и площадей, а также благоустройство дворовых территорий, что обеспечить создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды;

Подпрограмма «Благоустройство территории» - повышение энергетической эффективности систем наружного освещения и создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения на территории городского округа Ступино;

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживая жителей в многоквартирных домах» - реализация жилищной реформы, организации ремонта и содержания жилищного фонда на территории городского округа Ступино.

В ходе реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- приведение в надлежащее состояние территорий городского округа Ступино для комфортного проживания населения;

- ремонт и строительство внутриквартальных дорог;

- озеленение территорий;

- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта;

-создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих стандартам качества.

**4. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в 2018 - 2022 годах.

**5. Перечень подпрограмм Программы**

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

Подпрограмма II «Благоустройство территории»

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания в многоквартирных домах».

**6. Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы приведен в приложениях № 2,3, 4 к Программе.

**7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы приведена в приложении № 1 к Программе.

**8. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

**9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальными заказчиками Программы.**

Исполнители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

**10. Состав, формы и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации мероприятий Программы**

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет координатор Программы.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы представляются в Комитет по инвестициям, экономике и предпринимательству администрации городского округа Ступино в порядке, установленным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района.

**11. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  | | Приложение № 3 программе "Формирование современной городской среды на 2018-2022 г.г.»" | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы-2017 г.) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|  |  | Бюджет городского округа Ступино | | Другие источники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Ступино для комфортного проживания населения | **581 784,0** | | **206 000,0** | Количество благоустроенных общественных территорий | Шт. | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | | %/шт. | 30/86 | | 40/92 | 50/115 | 60/138 | 70/161 | 80/184 |
| 3 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок на территории городского округа Ступино | | Шт. | 10 | | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | | Тыс.кв.м. | 0 | | 57 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территории" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Задача Создание условий для благоустройства округа. Повышение энергетической эффективности и модернизации наружного освещения | **762 746,0** | | **27494,0** | Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территории. | Шт. | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | | 82,14 | 88,12 | | 94,1 | 98,1 | 100 | 100 |
| 7 | Доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадей | % | | 95 | 97,01 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | | 13,45 | 10,7 | | 2,71 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий наружного освещения | % | | 80 | 90 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированным систем управления уличным освещением. | % | | 77 | 80 | | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 11 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения. | Шт. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Ступино» на 2018 – 2022 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Задач Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино | **23 620,44** | **1 009 043,83** | | Количество отремонтированных подъездов МКД | шт. | | 0 | | 568 | 385 | 385 | 385 | 0 |
| 13 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | шт. | | 0 | | 25 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 14 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В.С.Д) | % | | 0 | | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 |