Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории»  (далее – Подпрограмма 2). |
| Основания разработки  Подпрограммы 2 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Жилищный Кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Закон Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;  Закон Московской области от 16.07.2009г. №97/2010-ОЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области»;  Постановление администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района». |
| Цель  Подпрограммы 2 | Создание условий для комфортного проживания на территории городского округа Ступино;  Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения. |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Создание условий для благоустройства городского округа Ступино;  2. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;  3. Совершенствование механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  4. Формирование комфортной городской среды;  5. Модернизация систем наружного освещения. |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино |
| Координатор Подпрограммы 2 | Заместитель главы городского округа Ступино |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 2018 – 2022 годы |
| Источники финансирования Подпрограммы | Всего 790 240,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации  2018 год –149 400,0 тыс. руб.;  2019 год –153 075,0 тыс. руб.;  2020 год – 159 217,0 тыс. руб.;  2021 год – 161 415,0 руб.;  2022 год – 167 133,0 тыс. руб.  Всего 790 240,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Бюджет городского округа Ступино всего 762 746,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2018 год – 141 480,0 тыс. руб.;  2019 год –146 593,0 тыс. руб.;  2020 год –152 555,0 тыс. руб.;  2021 год –158 203,0 тыс. руб.;  2020 год –163 915,0 тыс. руб.  Бюджет Московской области всего 10 310,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2018 год – 2 062,0 тыс. руб.;  2019 год – 2 062,0 тыс. руб.;  2020 год – 2 062,0 тыс. руб.;  2021 год – 2 062,0 тыс. руб.;  2020 год – 2 062,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники всего 17 184,0 тыс.рублей, в т.ч. по д годам реализации:  2018 год – 5 858,0 тыс. руб.;  2019 год – 4 420,0 тыс. руб.;  2020 год – 4 600,0 тыс. руб.;  2021 год – 1 150,0 тыс. руб.;  2020 год – 1 156,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:   1. Приобретение техники для нужд благоустройства 5 шт.; 2. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников 100% 3. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту 1 шт.; 4. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения 100%; 5. Доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадей 100%; 6. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения 100%; 7. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением 100%; 8. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения 0 шт. |
| Контроль за реализацией Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет руководитель администрации городского округа Ступино. |

1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2.**

Формирование комфортной городской среды - то комплекс мероприятий, направленных на создание условий для благоприятных и безопасных условий проживания населения. Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид. В связи с строительством нового жилья и заселением многоквартирных домов повышаются требования комфортного проживания, что предполагает необходимость проведения комплексного ремонта объектов внешнего благоустройство, наличие достаточного освещения, увеличения площади территории озеленения, зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Необходимым элементом инфраструктуры городского округа Ступино является наличие достаточного уличного освещения. Для решения данной проблемы в 2017 году дан старт проекту Губернатора Московской области «Светлый город», который реализуется для того, чтобы убрать недоосвещенные места, повысить энегоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации подпрограммы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой. Мероприятия по модернизации и автоматизации систем наружного освещения позволят снизить бюджетные затраты на оплату электроэнергии путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое.

1. **Цели и задачи Подпрограммы 2.**

Основной целью Подпрограммы 2 является: создание условий для комфортного проживания жителей на территории городского округа Ступино, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения на территории городского округа Ступино.

В ходе реализации Подпрограммы 2 предусматривается решение следующих задач:

- формирование современной городской среды;

- создание условий для благоустройства городского округа Ступино;

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- приведение в надлежащее состояние территории городского округа Ступино для комфортного проживания населения;

- совершенствование механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- модернизация систем наружного освещения.

**3. Сроки реализации Подпрограммы 2.**

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2018 по 2022 год.

**4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2.**

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к Подпрограмме 2.

**5.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2.**

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 2.

**6. Состав, формы и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации Подпрограммы 2.**

Ответственность за реализацию Подпрограммы 2, обеспечение количественных и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 несет координатор Подпрограммы.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы 2 представляются в Комитет по инвестициям, экономике и предпринимательству администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино.

**7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2.**

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет глава городского округа Ступино.