|  |
| --- |
| Приложение № 3 |
| к муниципальной программе «Развитие |
| инженерно-коммунальной инфраструктуры |
| и энергосбережения » |

Адресный перечень объектов

строительства, реконструкции и модернизации,

финансирование которых осуществляется по программе «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения»

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Инвестиционная/сметная стоимость объекта  (тыс. руб.) | | Профинансировано на  10.10.2019 г. (тыс. руб.) | | | План финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остаток инвестиционной/сметной  стоимости до  ввода объекта в  эксплуатацию на 10.10.  2019 г. | | Источники финансирования | | |
| всего | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | | 15 | | 16 | | |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| 1.2.1 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево | | Проведение конкурсных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | 6200,0 | | 0 | | | 6200,0 | | | 0 | | 0 | | 6200,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | Внебюджетные источники  6200,0 | | |
| 1.2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ «РТП»; На ВЗУ «Октябрьский» п. Михнево 50м3/час | | Проведение конкурсных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. |  | 12100,0 | | 0 | | | 12100,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 12100,0 | | | 0 | | | | 0 | | Внебюджетные источники  12100,0 | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство цеха по обезвоживанию осадков на очистных сооружениях г. Ступино | | Проведение конкурсных процедур в соответствии с планом закупок 2021г. |  | 70000,0 | | 0 | | | 70000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 70000,0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  70000,0 | | |
| 1.1.2 | Строительство очистных сооружений с. Большое Алексеевское мощностью 400 куб.м/сут. | | Проведение конкурсных процедур в соответствии с планом закупок 2022-2023г. |  | 116265,0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 50000,0 | | 66265,0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  116265,0 | | |
| 1.1.3. | Строительство очистных сооружений с. Аксиньино мощностью 100 куб.м/сут. | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. |  | 35000,0 | | 0 | | | 35000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 35000,0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  35000,0 | | |
| 1.1.4 | Строительство очистных сооружений с. Мещерино мощностью 100 куб.м/сут. (в том числе ПИР) | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. |  | 47000,0 | | 0 | | | 47000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 47000,0 | | 0 | | Средства городского округа Ступино 47000,0 | | |
| 1.1.5. | Реконструкция очистных сооружений с. Шугарово (в том числе ПИР) | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022 г. |  | 35000,0 | | 0 | | | 35000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 35000,0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  35000,0 | | |
| 1.1.6 | Реконструкция очистных сооружений с. Константиновское (в том числе ПИР) | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. |  | 30000,0 | | 0 | | | 30000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 30000,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  30000,0 | | |
| 1.1.7 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки сточных вод с. Хатунь | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. |  | 7000,0 | | 0 | | | 7000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 7000,0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  7000,0 | | |
| 2.1.1 | Строительство Южного напорного канализационного коллектора | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021, 2022 годы |  | 70000,0 | | 0 | | | 70000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 70000,0 | | 70000,0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  70000,0 | | |
| 2.1.2 | Строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2 | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. |  | 7000,0 | | 0 | | | 7000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 7000,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники  7000,0 | | |
| 2.1.3 | Строительство коллектора для переключения КНС на ул. Службина г. Ступино (в том числе ПИР) | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023, 2024 годы |  | 15000,0 | | 0 | | | 15000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 7500,0 | | 7500,0 | | | | | 0 | | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  15000,0 | | |
| 2.1.4 | Строительство самотечного коллектора от мкр. Большое Ступино до главной КНС г. Ступино . | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. |  | 10000,0 | | 0 | | | 10000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 10000,0 | | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  10000,0 | | |
| 2.1.5 | Строительство главной КНС на ул. Службина г. Ступино . | | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023, 2024 годы |  | 50000,0 | | 0 | | | 50000,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 30000,0 | | | | | 20000,0 | | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  50000,0 | | |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 7,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Большое Алексеевское" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. |  | 67150,0 | | | 0 | | | 67150,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 67150,0 | | 0 | | | Средства бюджета городского округа Ступино  67150,0 |
| 1.1.2 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Алфимово" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. |  | 60686,0 | | | 0 | | | 60686,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 60686,0 | | 0 | | | Средства бюджета городского округа Ступино  60686,0 |
| 1.1.3 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Леонтьево" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. |  | 62434,0 | | | 0 | | | 62434,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 62434,09 | | 0 | | | Средства бюджета городского округа Ступино  62434,0 |
| 1.1.4 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Шугарово" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. |  | 60686,0 | | | 0 | | | 60680, | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 60680,0 | | 0 | | | Средства бюджета городского округа Ступино  60680,0 |
| 1.1.5 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Татариново" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. |  | 55229,0 | | | 0 | | | 55229,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 55229,0 | | | | | 0 | | 0 | | | Средства бюджета городского округа Ступино  55229,0 |
| 1.1.6 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Малино" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. |  | 55156,1 | | | 0 | | | 55156,1 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 55156,1 | | | | | | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  55156,1 | | |
| 1.1.7 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 1,45 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Мещерино" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. |  | 20000,0 | | | 0 | | | 20000,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 20000,0 | | | | | | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  20000,0 | | |
| 1.1.8 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 12,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Михнево ул. Московская" (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. |  | 62000,0 | | | 0 | | | 62000,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 62000,0 | | | | | | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  62000,0 | | |
| 1.1.9 | | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 8,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево" (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. |  | 68000,0 | | | 0 | | | 68000,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 68000,0 | | | | | | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  68000,0 | | |
| 1.1.10 | | Строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район,с. Ситне-Щелканово" (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г |  | 67000,0 | | | 0 | | | 67000,0 | | 0 | | 0 | | | | 67000,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  67000,0 | | |
| 1.1.11 | | Техническое перевооружение котельной с максимальным часовым расходом газа 630,9 м3/час по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Старая | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | 36000,0 | | | 0 | | | 36000,0 | | 0 | | 0 | | | | 36000,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | Внебюджетные источники  36000,0 | | |
| 1.1.12 | | Строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и сети связи квартала «Надежда» в г. Ступино Московской области | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | 7966,5 | | | 0 | | | 7966,5 | | 0 | | 0 | | | | 7966,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  7966,5 | | |
| 1.1.14 | | Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения 10-0,4 кВ и наружное освещение квартала "Надежда" г. Ступино Московской области | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | 11246,3 | | | 0 | | | 11246,3 | | 0 | | 0 | | | | 11246,3 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | Средства бюджета городского округа Ступино  11246,3 | | |
| 1.1.18 | | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-92 до ТК-93 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | 33446,0 | | | 0 | | | 33446,0 | | 0 | | 0 | | | | 33446,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | Внебюджетные источники 33446,0 | | |
| 1.1.19 | | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-93 до ТК-94 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | 21412,0 | | | 0 | | | 21412,0 | | 0 | | 0 | | | | 21412,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | Внебюджетные источники 21412,0 | | |
| 1.2.16 | | Реконструкция водопроводных сетей г. Ступино квартал "Надежда" от ул. Чайковского до ул. Андропова с Д 300 мм на Д 400 мм протяж. 450 пог.м (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | 4500,0 | | | 0 | | | 4500,0 | | 0 | | 0 | | | | 4500,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | Внебюджетные источники 4500,0 | | |
| Подпрограмма VI «Развите газификации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Газификация д.Тишкого городского округа Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. |  | | 56800,0 | | | 0 | | | 56800,0 | | 0 | | 0 | | 56800,0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Внебюджетные источники  56800,0 | |