Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**городского округа Ступино Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности (далее – муниципальная программа) |
| Основания разработки  муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»; Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Ступино |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1.Подпрограмма I «Чистая вода»  2.Подпрограмма II «Системы водоотведения»  3.Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»  4.Подпрограмма IV « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  5.Подпрограмма VI «Развитие газификации»  6.Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 2 336 292,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 770 043,5 тыс. руб.;  2021 год – 141 319,0 тыс. руб.;  2022 год – 216 625,0 тыс. руб.;  2023 год – 585 645,1 тыс. руб.;  2024 год – 622 660,0 тыс. руб.  Всего 2 336 292,6 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет Московской области всего 1 224,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год –612,0 тыс. руб.;  2021 год –612,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино всего 1 095 907,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 163 862,8 тыс. руб.;  2021 год – 550,0 тыс. руб.;  2022 год – 650,0 тыс. руб.;  2023 год – 442 935,1 тыс. руб.;  2024 год – 487 910,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего 1 239 160,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 605 568,7 тыс. руб.;  2021 год – 140 157,0 тыс. руб.;  2022 год – 215 975,0 тыс. руб.;  2023 год – 142 710,0 тыс. руб.;  2024 год – 134 600,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=8B4E6B8362B284CD25964994308661D576250980CBDBD97800112F199D6B70CC91DBAFF697708096G0WDL) социально-экономического развития Московской области до 2020 года безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства состоит из нескольких основных этапов, в ходе которых решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, создания системы гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального комплекса. Тем не менее конечные цели реформы отрасли в Московской области и городском округе Ступино - обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) - на сегодняшний день достигнуты не в полном объеме.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ объектов теплоснабжения составил 55 процентов, объектов водоснабжения - 54 процента, водоотведения – более 62 процентов.

Следствием значительного износа являются достаточное количество технологических отказов на инженерных сетях и оборудовании.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Наблюдается недостаточное качество питьевой воды в населенных пунктах городского округа Ступино.

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений.

Система теплоснабжения городского округа Ступино большинство котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок службы.

До 15 процентов эксплуатируемых котельных (в основном водогрейных малой производительности) не оборудованы системами химводоподготовки, в результате имеются сниженные категории по надежности котельного оборудования.

Потери энергоресурсов в среднем составляют свыше 10 процентов от поданных в сеть энергоресурсов.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. В целом по городскому округу Ступино величина задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет более 190,0 млн. руб. Динамика задолженности населения по оплате предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Одной из приоритетных задач развития жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории городского округа Ступино.

На начало 2017 года в округе насчитывается 896 многоквартирных домов общей площадью 2 096,1 тыс. кв. м.

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса городского округа Ступино, во многом определяющим успех его реализации, является проведение единой политики по осуществлению муниципального контроля за обеспечением прав и законных интересов граждан и муниципальных органов власти при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Таким образом, возникает "замкнутый круг", когда решение системных проблем отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток капиталовложений ограничен бюджетными возможностями и предельным индексом роста тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

Муниципальная программа городского округа Ступино (далее - Программа) разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Ступино.

Реализация мероприятий Программы приведет к положительной динамике в развитии жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Ступино Московской области.

**3. Цели муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является: обеспечение комфортных условий проживания населения, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Ступино.

В ходе достижения цели муниципальной программы будут решены задачи повышения качества питьевой воды, улучшения очистки сточных вод, снижения уровня износа сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и многоквартирных домах.

**4. Сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется с 2020 по 2024 год.

**5. Перечень подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы:

1.Подпрограмма I «Чистая вода» (приложение №4 к муниципальной программе)

2.Подпрограмма II «Системы водоотведения» (приложение №5 к муниципальной программе)

3.Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» (приложение №6 к муниципальной программе)

4.Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение №7 к муниципальной программе)

5.Подпрограмма VI «Развитие газификации» (приложение №8 к муниципальной программе)

6.Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение №9 к муниципальной программе)

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.

**7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы приведена в Приложении №2 к муниципальной программе.

**8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых осуществляется по программе**

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации объектов, финансирование которых осуществляется по муниципальной программе, представлен в Приложении №3 к муниципальной программе.

**9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Муниципальные заказчики подпрограмм ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику Программы оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов реализации Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

**10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения целей Программы, количественных и качественных показателей реализации Программы несет координатор Программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Программы формирует управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

**12. Перечень муниципальных проектов, реализуемых в рамках**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы реализуется муниципальный проект «Реконструкция коммунального хозяйства».

Целью муниципального проекта является улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

Муниципальный проект включает в себя следующие мероприятия:

- техническое перевооружение котельной с максимальным часовым расходом газа 630,9 мᶟ/час по адресу: Московская область, Ступинский район, с Старая Ситня;

- строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Ситне-Щелканово (в том числе ПИР).

Механизмами реализации муниципального проекта являются:

- проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ;

- выполнение пуско-наладочных работ

- проведение Государственной экспертизы работ;

- сдача объектов надзорным органам.

Муниципальный проект реализуется в 2019-2020 годах.

Источниками финансирования муниципального проекта являются:

- средства бюджета городского округа Ступино - 60 000,0 тыс.руб.;

- внебюджетные источники - 37 536,12 тыс.руб.

Общий объем финансирования муниципального проекта составит 97 536,12 тыс.руб.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

**ПОДПРОГРАММА I «ЧИСТАЯ ВОДА»**

1. **Паспорт Подпрограммы I**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Чистая вода (далее - Подпрограмма I) |
| Основания разработки  подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели подпрограммы | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 29 700,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 13 800,0 тыс. руб.;  2021 год – 1 800,0 тыс. руб.;  2022 год – 1 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 12 600,0 тыс. руб.;  2024 год – 500,0 тыс. руб.  Всего 29 700,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет городского округа Ступино – 0,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники всего 29 700,0 тыс. рублей, в  том числе по годам реализации:  2020 год – 13 800,0 тыс. руб.;  2021 год – 1 800,0 тыс. руб.;  2022 год – 1 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 12 600,0 тыс. руб.;  2024 год – 500,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы I представлены в приложении №2 к Подпрограмме I |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы** **I**

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в городском округе Ступино являются подземные воды каширского водоносного горизонта, который обеспечивает основной суммарный объем водопотребления.

Из поверхностных водоемов осуществляется водозабор для хозяйственно-питьевых целей в г. Ступино (из р. Оки) для хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной зоны города.

Система централизованного водоснабжения городского округа Ступино представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 83 водозаборных узлов, 24 насосных станций водопровода, 345 км водопроводных сетей и 33 единиц прочих объектов.

В связи с массовой миграцией населения в летний период из столицы в область отмечается повышенное водопотребление, связанное с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных участков водой хозяйственно-питьевого назначения, что не учитывалось при проектировании систем водоснабжения. В небольших населенных пунктах, где преобладает застройка с приусадебными участками, водопотребление увеличивается в 1,5-2 раза. Для решения данной проблемы необходимы модернизация существующих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей.

Износ основных фондов объектов водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составил в среднем 54 процента.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

Недостаточное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для городского округа Ступино. Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет, а также техногенное загрязнение на участках размещения водозаборов.

[Концепцией](consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F002E227747C56AD9ABE108BD53A252A0DC04F0446B2C55EDB30FEC242C2C070p7N) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной [Концепции](consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F002E227747C56AD9ABE108BD53A252A0DC04F0446B2C55EDB30FEC242C2C070p7N) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации разработана Водная [стратегия](consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F002E227747C56AE99B41E8FDF3A252A0DC04F0446B2C55EDB30FEC242C2C170pEN) Российской Федерации в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, доброкачественной питьевой водой обеспечено 95 процентов населения. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 5 процентов населения.

В целом по городскому округу Ступино доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составила в 2016 году 28 процентов. Указанное значение обусловлено несоответствием подземных источников централизованного водоснабжения санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе по следующим причинам:

отсутствие зон санитарной охраны - 4,6 процента;

отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений - 13 процентов.

При этом качество воды, добываемой из поверхностных источников водоснабжения, соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На территории городского округа Ступино основная доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, формировалась за счет повышенного природного содержания железа, фтора, показателей цветности, мутности.

Основными причинами несоответствия качества воды из распределительной сети по санитарно-химическим показателям является отсутствие систем водоподготовки, использование старых технологических решений водоподготовки, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений и др.

Сложившееся состояние сектора водоснабжения требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы I "Чистая вода", направленной на реализацию мероприятий по следующим концептуальным направлениям:

гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики путем строительства новых объектов водоснабжения мощностью, учитывающей объем текущего и перспективного в условиях застройки территории объема водопотребления;

обеспечение населения качественной питьевой водой путем строительства станций водоподготовки, реконструкции/модернизации существующих водозаборных узлов с устройством блоков очистки питьевой воды.

1. **Цели Подпрограммы I**

Целью Подпрограммы I является увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

**5. Перечень мероприятий Подпрограммы I**

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в приложении №1 к подпрограмме I.

**6.Планируемые результаты реализации Подпрограммы I**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме I.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов**

**реализации Подпрограммы I**

Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы I приведена в приложении №3 к Подпрограмме I.

1. **Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы I с муниципальным заказчиком Подпрограммы I**

Исполнители мероприятий Подпрограммы I ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации Подпрограммы I**

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения целей Подпрограммы I, количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы I несет координатор Подпрограммы I.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы I формирует управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Контроль за ходом реализации Подпрограммы I**

Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского округа Ступино Московской области

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

**ПОДПРОГРАММА II «СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ»**

1. **Паспорт Подпрограммы II**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Системы водоотведения (далее – Подпрограмма II) |
| Основания разработки  подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели подпрограммы | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 538 235,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации  2020 год – 45 380,0 тыс. руб.;  2021 год – 82 440,0 тыс. руб.;  2022 год –125 500,0 тыс. руб.;  2023 год – 125 315,0 тыс. руб.;  2024 год – 164 600,0 тыс. руб.  Всего 538 235,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет Московской области – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет городского округа Ступино всего 137 500,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 48 500,0 тыс. руб.;  2024 год – 89 000,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего 400 735,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 45 380,0 тыс. руб.;  2021 год – 82 440,0 тыс. руб.;  2022 год –125 500,0 тыс. руб.;  2023 год – 71 815,0 тыс. руб.;  2024 год – 75 600,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы II представлены в приложении №2 к Подпрограмме II |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II**

Система водоотведения городского округа Ступино представляет собой комплекс технических сооружений, осуществляющих транспортировку и очистку сточных вод, и состоит из 26 комплексов хозяйственно-бытовых очистных сооружений, 31 канализационной насосной станции и 229,5 км канализационных сетей. Кроме того, на некоторых территориях для очистки сточных вод применяются поля фильтрации, а на территории военных городков, как правило, очистные сооружения не функционируют или отсутствуют, что ведет к изливу неочищенных стоков на рельеф.

Многие очистные сооружения эксплуатируются свыше 40 лет, а в отдельных случаях – просто отсутствуют.

В результате неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных объектов.

Износ основных фондов водоотведения по состоянию на 01.01.2019 составил более 62 процентов.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.

Сложившееся состояние сектора водоотведения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы II «Системы водооведения».

1. **Цели Подпрограммы II**

Целью Подпрограммы II является увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы II**

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в приложении №1 к Подпрограмме II.

1. **Планируемые результаты реализации Подпрограммы II**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме II.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов**

**реализации Подпрограммы II**

Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы II приведена в приложении №3 к Подпрограмме II.

1. **Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы II с муниципальным заказчиком Подпрограммы II**

Исполнители мероприятий Подпрограммы II ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации Подпрограммы II**

Ответственность за реализацию Подпрограммы II, обеспечение достижения целей Подпрограммы II, количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы II несет координатор Подпрограммы II.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы II формирует управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Контроль за ходом реализации Подпрограммы II**

Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского округа Ступино Московской области

Приложение №6

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

**ПОДПРОГРАММА III**

**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»**

1. **Паспорт Подпрограммы III**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами (далее – Подпрограмма III) |
| Основания разработки  подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Московской области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области";Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения качественными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 1 547 654,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации  2020 год – 495 984,5 тыс. руб.;  2021 год – 54 755,0 тыс. руб.;  2022 год – 88 825,0 тыс. руб.;  2023 год – 451 630,1 тыс. руб.;  2024 год – 456 460,0 тыс. руб.  Всего 2 273 693,6 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;  Бюджет Московской области всего - 0,0 тыс. руб.,  Бюджет городского округа Ступино всего 880 457,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 88 212,8 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 57 745,0 тыс. руб.;  2024 год – 58 100,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего 667 196,7 тыс. рублей, в  том числе по годам реализации:  2020 год – 407 771,7 тыс. руб.;  2021 год – 54 755,0 тыс. руб.;  2022 год – 88 825,0 тыс. руб.;  2023 год – 57 745,0 тыс. руб.;  2024 год – 58 100,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы III представлены в приложении №2 к Подпрограмме III |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы III осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III**

Подпрограмма III направлена на обеспечение бесперебойной поставки коммунальных ресурсов в жилые многоквартирные дома, объекты промышленного строительства, социально-бытового назначения.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа Ступино является обеспечение комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей население жизненно важными услугами.

Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства Московской области, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов

Техническое состояние большинства объектов коммунальной инфраструктуры рассматривается как неудовлетворительное.

Износ и технологическая отсталость объектов ком­мунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годытарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых по­требностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструкту­ры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объек­тов коммунальной инфраструктуры является недоступ­ность долгосрочных инвестиционных ресурсов для орга­низаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проек­ты модернизации объектов коммунальной инфраструк­туры без значительного повышения тарифов. Привле­чение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммуналь­ного комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов ком­мунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности соответствующих организаций, которые все чаще вынуждены использовать достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на аварийно-восстановительные работы. Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние.

Решение вышеуказанных проблем планируется осуществить в ходе реализации комплекса мероприятий Подпрограммы III.

1. **Цели Подпрограммы III**

Целью Подпрограммы III является обеспечение населения качественными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы III**

Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в приложении № 1 к ПодпрограммеIII.

1. **Планируемые результаты реализации Подпрограммы III**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме III.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов**

**реализации Подпрограммы III**

Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы III приведена в приложении №3 к Подпрограмме III.

1. **Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы III с муниципальным заказчиком Подпрограммы III**

Исполнители мероприятий Подпрограммы III ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации Подпрограммы III**

Ответственность за реализацию Подпрограммы III, обеспечение достижения целей Подпрограммы III, количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы III несет координатор Подпрограммы III.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы III формирует управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Контроль за ходом реализации Подпрограммы III**

Контроль за реализацией подпрограммы III осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

Приложение №7

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

**ПОДПРОГРАММА IV**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»**

1. **Паспорт Подпрограммы IV**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (далее – Подпрограмма IV) |
| Основание разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»; Закон Московской области от 16.07.2009 №97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 2 700,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 600,0 тыс. руб.;  2021 год - 500,0 тыс. руб.;  2022 год - 600,0 тыс. руб.;  2023 год - 500,0 тыс. руб.;  2024 год - 500,0 тыс. руб.  Всего 2 700,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет городского округа Ступино – 0,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники всего 2 700,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 600,0 тыс. руб.;  2021 год - 500,0 тыс. руб.;  2022 год - 600,0 тыс. руб.;  2023 год - 500,0 тыс. руб.;  2024 год - 500,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме IV |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией ПодпрограммыIV осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV**

В настоящее время экономика и социальная сфера городского округа Ступино характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского округа Ступино становится снижение конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы городского округа Ступино ожидаемые предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- дальнейшему росту затрат предприятий, расположенных на территории городского округа Ступино, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения городского округа Ступино;

- снижению эффективности расходования средств бюджета городского округа Ступино, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальные учреждения;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений.

Согласно требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=32F18D17AACBDC734FE4DE8E29198237FEDAD621A25B3E85C095D43835y5B6N) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организации с участием государства или муниципального образования обязаны проводить энергетические обследования. Таким образом, все муниципальные учреждения и органы местного самоуправления провели первые энергетические обследования до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования должны проводиться не реже чем один раз каждые пять лет. Результаты энергетических обследований должны стать основой для заключения энергосервисных контрактов и формирования ежегодного адресного перечня внедрения мероприятий по экономии коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления, на основе которого производится ежегодная корректировка и уточнение настоящей подпрограммы.

Основными наиболее эффективными мероприятиями по реализации потенциала энерго- , ресурсосбережения являются: утепление, ремонт фасадов и кровель зданий; замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ; ревизия, ремонт системы отопления и водоснабжения; модернизация (замена) приборов учёта; замена ламп накаливания на энергосберегающие; замена технологического энергоёмкого оборудования более экономичным.

В рамках совершенствования механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности будет произведена актуализация энергетических паспортов и энергообследование (энергоаудит), заключены энергосервисные контракты, проводится мониторинг потребления энергетических ресурсов, также будет проводиться информационная поддержка и пропаганда энергосбережения.

В целях повышения энергетической эффективности в жилищном фонде планируется: внедрение энергосберегающих светильников нового поколения, установка современных приборов учета коммунальных ресурсов, присвоение класса энергетической эффективности многоквартирным домам, прошедшим комплексный капитальный ремонт.

**3. Цели Подпрограммы IV**

Целью подпрограммы IV является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

**4.Перечень мероприятий Подпрограммы IV**

Перечень мероприятий Подпрограммы IV приведен в приложении №1 к подпрограмме IV.

**5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме IV.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов**

**реализации Подпрограммы IV**

Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы IV приведена в приложении №3 к Подпрограмме IV.

1. **Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы IV с муниципальным заказчиком Подпрограммы IV**

Исполнители мероприятий Подпрограммы IV ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации Подпрограммы IV**

Ответственность за реализацию Подпрограммы IV, обеспечение достижения целей Подпрограммы IV, количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы IV несет координатор Подпрограммы IV.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы IV формирует управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Контроль за ходом реализации Подпрограммы IV**

Контроль за реализацией Подпрограммы IV осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

Приложение №8

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

**ПОДПРОГРАММА VI «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ»**

1. **Паспорт Подпрограммы VI**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие газификации (далее – Подпрограмма VI) |
| Основание разработки  подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»;  Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50 "Об утверждении Программы Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года"; Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение растущих потребностей населения городского округа Ступино в централизованном газоснабжении |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление развития сельских территорий и природопользования |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 62 355,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 62 355,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Всего 62 355,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет городского округа Ступино – 0,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники всего 62 355,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 62 355,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI представлены в приложении № 2 к Подпрограмме VI |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы VI осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VI**

В структуре топливного баланса Московской области природный газ занимает ведущее место.

Высокий уровень потребления природного газа как топлива обусловлен высокой калорийностью, обеспечивающей по сравнению с другими видами органического топлива более высокий коэффициент полезного действия.

Газификация - это деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Газификация позволяет создать условия для перевода котельных на природный газ, создать нормальные, комфортные условия жизни населения в частном секторе сельских населенных пунктов.

Уровень газификации населения в среднем по Московской области составляет 96,6 процента.

Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области численностью свыше 100 человек до конца 2018 года составила 95,6 процента.

Поставка газа потребителям Московской области от ГРС осуществляется преимущественно по сетям ГУП ГХ МО "Мособлгаз".

Протяженность газовых сетей по территории Московской области составляет 50283 км, из них:

высокого давления 1 категории (0,6-1,2 МПа) - 4289 км;

высокого давления 2 категории (0,3-0,6 МПа) - 7534 км;

среднего давления (0,3 МПа) - 6081 км;

низкого давления (0,005 МПа) - 32379 км.

За счет реализации всех мероприятий по развитию системы газоснабжения в области удалось практически полностью обеспечить потребность городского населения в газификации.

Тем не менее уровень газификации в сельских населенных пунктах остается недостаточным.

При осуществлении газификации акцент делался на обеспечение населенных пунктов источниками газоснабжения - газопроводами высокого давления.

Газификация самих населенных пунктов практически осуществлялась крайне медленными темпами.

В связи с чем дальнейшее развитие газификации городского округа Ступино должно осуществляться путем консолидации мероприятий по строительству газовых сетей высокого давления, производимых ГУП ГХ МО «Мособлгаз». и разводящих газовых сетей низкого давления в сельских населенных пунктах городского округа Ступино.

Подпрограмма VI направлена на решение задачи газификации - обеспечения населенных пунктов городского округа Ступино источниками газификации - газопроводами низкого давления.

Мероприятия подпрограммы VI сформированы с учетом [Программы](consultantplus://offline/ref=AC836D49FDA18752474979FBC807332B1FD206C947DC2734E7D08DE5546684E1D550862366F174996948233C39EA47D76B947F5CC914C372J1eDJ) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50 "Об утверждении Программы Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" (далее - постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50).

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы VI сформированы исходя из действующих условий и подлежат корректировке в случае их изменения.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить перспективные потребности населения сельской местности в централизованном газоснабжении, обеспечит повышение надежности транспортировки газа и экологической безопасности.

1. **Цель Подпрограммы VI**

Целью подпрограммы является обеспечение растущих потребностей населения городского округа Ступино в централизованном газоснабжении.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы VI**

Перечень мероприятий Подпрограммы VI приведен в приложении №1 к подпрограмме VI.

1. **Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме VI.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов**

**реализации Подпрограммы VI**

Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы VI приведена в приложении №3 к Подпрограмме VI.

1. **Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы VI с муниципальным заказчиком Подпрограммы VI**

Исполнители мероприятий Подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации Подпрограммы VI**

Ответственность за реализацию Подпрограммы VI, обеспечение достижения целей Подпрограммы VI, количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы VI несет координатор Подпрограммы VI.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы VI формирует управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Контроль за ходом реализации Подпрограммы VI**

Контроль за реализацией Подпрограммы V глава городского округа Ступино Московской области.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

**ПОДПРОГРАММА VIII «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»**

1. **Паспорт Подпрограммы VIII**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма (далее - Подпрограмма VIII) |
| Основания разработки  подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 76 474,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 75 662,0тыс. руб.;  2021 год – 662,0 тыс. руб.;  2022 год – 50,0 тыс. руб.;  2023 год – 50,0 тыс. руб.;  2024 год – 50,0 тыс. руб.  Всего 76 474,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Бюджет Московской области всего 1 224,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 612,0 тыс. руб.;  2021 год – 612,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино всего 75 250,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 75 050,0 тыс. руб.;  2021 год – 50,0 тыс. руб.  2022 год – 50,0 тыс. руб.;  2023 год – 50,0 тыс. руб.;  2024 год – 50,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы VIII представлены в приложении № 2 к Подпрограмме VIII |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы VIII осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VIII**

Система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется наличием большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых в конечном итоге должна способствовать повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, снижению себестоимости услуг, развитию объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.

В связи с этим проблема организации эффективного государственного управления ЖКХ стоит особенно остро.

На территории Московской области центральным исполнительным органом государственной власти, созданным для реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности в сфере регионального государственного жилищного надзора на территории Московской области занимается Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области".

Полномочия в сфере государственного административно-технического надзора в Московской области возложены на Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

Одной из особенностей современной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством является его соответствие административно-территориальному делению Российской Федерации, когда, с одной стороны ЖКХ является подсистемой в соответствующей отраслевой системе регионального и федерального уровня, а с другой стороны ЖКХ является сферой деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.

В администрации городского округа Ступино реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере ЖКХ возложена на управление ЖКХ и благоустройства и подведомственное ему учреждение по благоустройству.

Для решения проблемы эффективного управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение указанных органов.

Их эффективная работа и повышение качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг напрямую зависит от решения задач внедрения в деятельность эффективных информационных технологий и современных методов управления, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений на муниципальном уровне, а также развития информационного взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и общественности.

1. **Цели Подпрограммы VIII**

Целью Подпрограммы VIII является повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы VIII**

Перечень мероприятий Подпрограммы VIII приведен в приложении №1 к подпрограмме VIII.

1. **Планируемые результаты реализации Подпрограммы VIII**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VIII по годам представлены в приложении № 2 к Подпрограмме VIII.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов**

**реализации Подпрограммы VIII**

Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы VIII приведена в приложении №3 к Подпрограмме VIII.

1. **Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы VIII с муниципальным заказчиком Подпрограммы VIII**

Исполнители мероприятий Подпрограммы VIII ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации Подпрограммы VIII**

Ответственность за реализацию Подпрограммы VIII, обеспечение достижения целей Подпрограммы VIII, количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы VIII несет координатор Подпрограммы VIII.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы VIII формирует управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядкомпринятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

1. **Контроль за ходом реализации Подпрограммы VIII**

Контроль за реализацией Подпрограммы VIII осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.