

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 № \_\_\_

**г. Ступино**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программыгородского округа Ступино «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 №2500-п, Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Ступино

Московской области В.Н. Назарова

Визы:

Заместитель главы администрации

городского округа Ступино Московской области

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. Д.А. Фунтиков

Заместитель главы администрации

городского округа Ступино Л.В. Курмаева

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Начальник финансового управления

администрации городского округа Ступино

Московской области

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. В.Н.Кривобоков

Начальник управления автодорог,

транспорта и связи администрации

городского округа Ступино

Московской области

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. В.В. Жуков

Начальник управления экономики и анализа

администрации городского округа Ступино

Московской области

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. А.П. Сакулина

Комитет по правовой работе

администрации городского округа Ступино

Московской области

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. Н.Г. Кепова

Разослано: в дело –1, УАТС –1, Фин. управление-1, Бух. -1, Экономика -1.

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа Ступино

 Московской области

 от « » 2019 г. №

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

# 1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (далее – Программа) |
| Основания разработки муниципальной программы  | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Федеральный закон от 07.07.2003. №126-ФЗ «О связи»;Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;Закон Московской области от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области»;устав городского округа Ступино Московской области;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области».;Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 года №07-п. |
| Цели муниципальной программы | - Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино;- Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах городского округа Ступино;- Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД.- Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, снижения рисков совершения административных правонарушений. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Фунтиков Д.А. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы. |
| Перечень подпрограмммуниципальной программы | Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:«Пассажирский транспорт общего пользования»» (далее – Подпрограмма I); «Дороги Подмосковья» (далее – Подпрограмма II); «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма III) |
| Источники финансирования муниципальной программы  | Всего: 1 729 706,7 тыс. руб. в т. ч. по годам реализации:2020 год – 364 925,1тыс. руб.2021 год – 362 897,1 тыс. руб.2022 год – 333 961,5 тыс. руб.2023 год – 333 961,5 тыс. руб.2024 год – 333 961,5 тыс. руб.Всего (тыс. руб.) в т. ч. по источникам:Федеральный бюджет:Всего: 0,0 тыс. руб.Бюджет Московской области: Всего: 219 448,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:2020 год – 110 728,0 тыс. руб.2021 год – 108 720,0 тыс. руб.2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб.2024год – 0,0 тыс. руб.Бюджет городского округа Ступино:Всего: 1 510 258,7 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:2020 год – 254 197,1 тыс. руб.2021 год – 254 177,1 тыс. руб.2022 год – 333 961,5 тыс. руб.2023 год – 333 961,5 тыс. руб.;2024 год – 333 961,5 тыс. руб.;Внебюджетные источники.Всего: 0,0тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении №1 к Программе. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области. |

# 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

 На территории городского округа Ступино проживает 120,9 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети городского округа Ступино, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории городского округа Ступино подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

Автомобильными дорогами местного значения, подъездных к населенным пунктам городского округа Ступино являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Городской округ Ступино является молодым, динамично развивающимся районом Московской области. Постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

В Городском округе Ступино – 994,4 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа Ступино являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием- 529,9 км.

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа Ступино.

Развитие дорожной сети городского округа Ступино, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности городского округа Ступино.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить круглогодичный подъезд к 132 населенным пунктам городского округа Ступино. Улучшить техническое и эксплуатационное состояние, автомобильных дорог.

Пассажирские перевозки имеют важнейшее экономическое и социальное значение для жизнеобеспечения и развития городского округа Ступино. На территории городского округа Ступино выполняются автоперевозки пассажиров на, муниципальных маршрутах регулярных перевозок. В связи с отдаленностью многих населенных пунктов от административного центра городского округа Ступино транспортное сообщение играет первостепенное значение для жителей городского округа Ступино.

Развитие общественного транспорта на территории городского округа Ступино осложняется следующими обстоятельствами:

1. Низкая рентабельность предприятий-автоперевозчиков из-за низкого коэффициента наполняемости автобусов на пригородных маршрутах;

2. Низкая платежеспособность населения, не позволяющая за счет увеличения стоимости проездного билета компенсировать растущие цены на подвижной состав, комплектующие запасные части, горюче-смазочные материалы;

3. Необходимость предоставления льгот определенным категориям граждан по единым социальным проездным билетам, стоимость которых существенно занижена.

Реализация программных мероприятий позволит повысить качество предоставления услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом, сохранить социальную маршрутную сеть, создать условия для конкуренции среди перевозчиков.

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями и физическими лицами (далее – проверяемое лицо) требований установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино Московской области (далее – обязательные требования) перевозчиков.

# 3. Цель муниципальной программы.

Цели Программы:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино.

- Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах городского округа Ступино. Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД.

- Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, снижения рисков совершения административных правонарушений.

**4. Сроки реализации муниципальной программы.**

Срок реализации Программы 2020-2024 годы.

**5. Перечень подпрограмм** **муниципальной программы.**

Программа состоит из 3 подпрограмм:

 Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»» (Приложение №3)

 Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» (Приложение №4).

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» (Приложение №5)

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

Планируемые результаты реализации Программы указаны в Приложение №1 к Программе.

**7. Объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**.

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, приведен в Приложении № 2 к Программе.

**8. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

С целью контроля за реализацией Программы муниципальные заказчики подпрограмм, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предъявляют муниципальному заказчику Программы оперативный отчёт, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объёмов и источников финансирования и непосредственно результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременно выполненных программных мероприятий.

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы, несёт координатор Программы.

Отчёты о реализации Программы формирует управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.**

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
|  к Программе  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |
|
|  |  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий** | **Единица измерения** | **Тип показателя** | **Базовое значение показателя**  | **Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы** |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I: «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | Приоритетный показатель | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Приоритетный целевой | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма II: «Дороги Подмосковья» |
| 1 | Основное мероприятие 5. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Приоритетный целевой | 33/165 | 33/165 | 33/165 | 33/165 | 33/165 | 33/165 |
|   | ДТП.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения | количество погибших на 100 тыс.населения | Приоритетный целевой | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
|   |
|   | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/мест | Приоритетный целевой | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Число проведенных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Кол-во единиц | Показатель муниципальной программы | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  «Приложение №2 |
|  |  |  |  |  |  к Программе» |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы** |
| **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** |
| Наименование Подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов , тыс. руб. | в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.**  | **2023 г.**  | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма I: «Пассажирский транспорт общего пользования» | Бюджет Московской области  | 219 448,0 | 110 728,0 | 108 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа Ступино Московской области  | 244 863,2 | 1 118,0 | 1 098,0 | 80 882,4 | 80 882,4 | 80 882,4 |
| **Всего по подпрограмме I** |  | **464 311,2** | **111 846,0** | **109 818,0** | **80 882,4** | **80 882,4** | **80 882,4** |
| Подпрограмма II: «Дороги Подмосковья» | Бюджет Московской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа Ступино Московской области  | 1 265 395,5 | 253 079,1 | 253 079,1 | 253 079,1 | 253 079,1 | 253 079,1 |
| **Всего по подпрограмме II** |  | **1 265 395,5** | **253 079,1** | **253 079,1** | **253 079,1** | **253 079,1** | **253 079,1** |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Бюджет Московской области  | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет городского округа Ступино Московской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **1 729 706,7** | **364 925,1** | **362 897,1** | **333 961,5** | **333 961,5** | **333 961,5** |
| **Бюджет Московской области**  |   | **219 448,0** | **110 728,0** | **108 720,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет городского округа Ступино Московской области** | **1 510 258,7** | **254 197,1** | **254 177,1** | **333 961,5** | **333 961,5** | **333 961,5** |

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Подпрограмма I

 «Пассажирский транспорт общего пользования»

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы I | «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – Подпрограмма I) |
| Основание разработки подпрограммы I | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;Закон Московской области от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области»;устав городского округа Ступино Московской области;Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 года №07-п;Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области». |
| Цели подпрограммы I | Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах городского округа Ступино |
| Муниципальный заказчик подпрограммы I | Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино  |
| Координатор подпрограммы I | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Фунтиков Д.А. |
| Сроки реализации подпрограммы I | 2020-2024 годы. |
| Источники финансирования подпрограммы I | Всего: 464311,2 тыс. рублейв том числе по годам реализации:2020 год – 111 846,0 тыс. руб.2021 год – 109 818,0 тыс. руб.2022 год – 80 882,4 тыс. руб. 2023 год – 80 882,4 тыс. руб.;2024 год – 80 882,4 тыс. руб.;Всего (тыс.руб.), в т.ч. по источникам:Федеральный бюджет:Всего: 0,0 тыс. руб.Бюджет Московской области:Всего: 219448,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:2020 год – 110 728,0 тыс. руб.;2021 год – 108 720,0тыс. руб.2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб.2024 год – 0,0 тыс. руб.Бюджет городского округа Ступино:Всего: 244863,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 год – 1 118,0 тыс. руб.2021 год – 1 098,0 тыс. руб.2022 год – 80 882,4 тыс. руб. 2023 год – 80 882,4 тыс. руб.;2024 год – 80 882,4 тыс. руб.;Внебюджетные источники.Всего: 0,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы I | Планируемые результаты Подпрограммы I приведены в Приложении №2 Подпрограммы I |
| Контроль за реализацией подпрограммы I | Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

# 2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I

Пассажирские перевозки имеют важнейшее экономическое и социальное значение для жизнеобеспечения и развития городского округа Ступино. На территории городского округа Ступино выполняются автоперевозки пассажиров на межрайонных, пригородных и городских маршрутах. В связи с отдаленностью многих населенных пунктов от административного центра городского округа Ступино транспортное сообщение играет первостепенное значение для жителей городского округа Ступино.

Развитие общественного транспорта на территории городского округа Ступино осложняется следующими обстоятельствами:

1. Низкая рентабельность предприятий-автоперевозчиков из-за низкого коэффициента наполняемости автобусов на пригородных маршрутах;

2. Низкая платежеспособность населения, не позволяющая за счет увеличения стоимости проездного билета компенсировать растущие цены на подвижной состав, комплектующие запасные части, горюче-смазочные материалы;

3. Необходимость предоставления льгот определенным категориям граждан по единым социальным проездным билетам, стоимость которых существенно занижена.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить качество предоставления услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом сохранить социальную маршрутную сеть, создать условия для конкуренции среди перевозчиков.

**3. Цели Подпрограммы I.**

Целью реализации Подпрограммы I является организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки городского округа Ступино.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы I**

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в Приложении №2 к Подпрограмме I.

**5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I приведены в Приложении №1 к Подпрограмме I.

**6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I.**

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I приведена в Приложении №3 к Подпрограмме I.

**7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы I с муниципальным заказчиком Подпрограммы I**

С целью контроля за реализацией Подпрограммы I исполнителем мероприятий Подпрограммы I, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предъявляют муниципальному заказчику Подпрограммы I оперативный отчёт, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы I с указанием объёмов и источников финансирования и непосредственно результатов выполнения Подпрограммы I;

- анализ причин несвоевременно выполненных программных мероприятий.

**8.** **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы I**

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения цели, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы задач несет координатор Подпрограммы I.

Отчеты о реализации Подпрограммы II формирует управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I**

Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1к Подпрограмме I |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса » |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы I** |
|
|  | «Пассажирский транспорт общего пользования» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия** | **Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб.** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий** | **Единица измерения** | **Тип показателя** | **Базовое значение показателя**  | **Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы** |
| **Бюджет городского округа Ступино Московской области** | **Другие источники** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 244863,2 | 219448,0 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | Приоритетный показатель | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Приоритетный целевой | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Подпрограмме I |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I** |
|  | **«Пассажирский транспорт общего пользования"** |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение мероприятий с указанием сроков исполнения | Источники финансирования  | Объём финансирования , (тыс. руб.)  | Объём финансирования по годам реализации, (тыс. руб.) | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |   | **Всего:** | **464 311,2** | **111 846,0** | **109 818,0** | **80 882,4** | **80 882,4** | **80 882,4** |   |   |
| **в том числе: Бюджет Московской области**  | 219448,0 | 110728,0 | 108720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Бюджет городского округа Ступино Московской области**  | 244 863,20 | 1 118,00 | 1 098,00 | 80 882,40 | 80 882,40 | 80 882,40 |
| 1.1. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта (ежегодно). | Всего: | 464 311,2  | 111 846,0  | 109 818,0  | 80 882,4  | 80 882,4  | 80 882,4  | Управление автодорог, транспорта и связи | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах. |
| в том числе: Бюджет Московской области  | 219 448,0  | 110 728,0  | 108 720,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |   |
| Бюджет городского округа Ступино Московской области  | 244 863,2  | 1 118,00 | 1 098,00 | 80882,40 | 80882,40 | 80882,40 |   |   |
| **ИТОГО по подпрограмме**  | **464 311,2**  | **111 846,0**  | **109 818,0**  | **80 882,4**  | **80 882,4**  | **80 882,4**  |  |  |
| **в том числе: Бюджет Московской области**  | **219 448,0**  | **110 728,0**  | **108 720,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |  |
| **в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области**  | **244 863,2** | **1 118,0**  | **1 098,0**  | **80 882,4**  | **80 882,4**  | **80 882,4**  |  |  |

Приложение №3

к Подпрограмме I

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Методика расчета значения показателя** |
| 1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | По результатам ведомственных отчетов | Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов |
| 2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле:**Ср = Рдв \* 100%**Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.\*Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). |

 Приложение №4

к программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Подпрограмма II

«Дороги Подмосковья»

**1. Паспорт Подпрограммы**  II

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы II | Дороги Подмосковья (далее – Подпрограмма II).  |
| Основание разработки подпрограммы II | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; устав городского округа Ступино Московской области;Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 года №07-п. Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области». |
| Цели подпрограммы II | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино. Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы II | Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы II | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Фунтиков Д.А |
| Сроки реализации подпрограммы II | 2020-2024 годы. |
| Источники финансирования подпрограммы II | Всего: 1 265 395,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2020 год – 253 079,1тыс. руб.;2021 год – 253 079,1тыс. руб.2022 год – 253 079,1тыс. руб.2023 год – 253 079,1тыс. руб.2024 год – 253 079,1тыс. руб.Всего (тыс. руб.) в т. ч. по источникам:Федеральный бюджет:Всего: 0,0 тыс. руб.,Бюджет Московской области:Всего: 0,0 тыс. руб., Бюджет городского округа Ступино;Всего: 1 265 395,5 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:2020 год – 253 079,1 тыс. руб.;2021 год – 253 079,1тыс. руб.;2022 год – 253 079,1тыс. руб.;2023 год – 253 079,1тыс. руб.;2024 год – 253 079,1тыс. руб.Внебюджетные источники.Всего: 0,0 тыс. руб.  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы II | Планируемые результаты Подпрограммы II приведены в Приложении №1 Подпрограммы II  |
| Контроль за реализацией подпрограммы II | Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

# 2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II

На территории городского округа Ступино проживает 120,9 тысяч человек.

На территории городского округа Ступино зарегистрировано 48654 транспортных средств из которых 44398 транспортные средства физических лиц, 4256 транспортные средства юридических лиц. Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- не достаточное оснащение техническими средствами организации дорожного движения;

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети, сети автостоянок и темпами роста количества транспортных средств, приводит к ухудшению условий движения, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту, и, как следствие, к росту аварийности на территории городского округа Ступино.

Необходимы мероприятия по совершенствованию системы информирования водителей об условиях движения, они испытывают затруднения в выборе маршрутов движения на территории городского округа Ступино.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети городского округа Ступино, ее обустройство в соответствие с требованиями, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории городского округа Ступино подразделяются на дороги федерального значения, регионального и межмуниципального значения и местного значения.

Городской округ Ступино является молодым, динамично развивающимся округом Московской области. Постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино являются:

- автомобильные дороги с грунтовым покрытием- 529,9 км.

- изношенность дорожных покрытий; (разрушение дорожного полотна, выбоины, келейность);

- отсутствие отвода ливневых вод.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино.

Развитие дорожной сети городского округа Ступино, её обустройство, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности городского округа Ступино.

Реализация Программных мероприятий позволит обеспечить круглогодичную эксплуатацию сети автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино, улучшить техническое и эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино.

# 3. Цели Подпрограммы II

# Целью реализации Подпрограммы II является:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино.

- Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы** II

 Перечень мероприятий Подпрограммы II приведён в Приложении №2 к Подпрограмме II .

**5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы** II

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I приведены в Приложении №1 к Подпрограмме II.

**6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы** II

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II приведена в Приложении №3 Подпрограммы II.

**7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы №1 с муниципальным заказчиком Подпрограммы** II**.**

С целью контроля за реализацией Подпрограммы II исполнителем мероприятий Подпрограммы II, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предъявляют муниципальному заказчику Подпрограммы II оперативный отчёт, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы II с указанием объёмов и источников финансирования и непосредственно результатов выполнения Подпрограммы II;

- анализ причин несвоевременно выполненных программных мероприятий.

**8.** **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы** II

Ответственность за реализацию Подпрограммы II, обеспечение достижения цели, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы задач несет координатор Подпрограммы II.

Отчеты о реализации Подпрограммы II формирует управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы** II

Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к Подпрограмме II |
| **Планируемые результаты реализации Подпрограммы II** |  |  |
|  |  |
|  | **«Дороги Подмосковья»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия Подпрограммы** | **Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб.** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий** | **Единица измерения** | **Тип показателя** | **Базовое значение показателя** | **Планируемое значение показателя по годам реализации**  |
| Бюджет городского округа Ступино Московской области  | Другие источники |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Основное мероприятие 5. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 1265395,5 |  0,0 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Приоритетный целевой | 33/165 | 33/165 | 33/165 | 33/165 | 33/165 | 33/165 |
| ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения | количество погибших на 100 тыс.населения | Приоритетный целевой | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/мест | Приоритетный целевой | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  Приложение №2 |
|  |  |  | к Подпрограмме II |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II** |  |
| **«Дороги Подмосковья»** |  |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования, (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам реализации, (тыс. руб.) | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения** |  | **Всего:** | **1 265 395,50** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** |  |  |
| **в том числе: Бюджет Московской области** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области** | **1 265 395,50** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** |
| 1.1 | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление автодорог, транспорта и связи |  |
| в том числе: Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. | Бюджет городского округа Ступино Московской области | 354030,50 | 70806,10 | 70806,10 | 70806,10 | 70806,10 | 70806,10 | Управление автодорог, транспорта и связи |  |
| 1.3 | Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление автодорог, транспорта и связи |  |
| в том числе: Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. | Бюджет городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление автодорог, транспорта и связи |  |
| 1.5 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. | Всего: | 789 115,00 | 157 823,00 | 157 823,00 | 157 823,00 | 157 823,00 | 157 823,00 | Управление автодорог, транспорта и связи |  |
|  | в том числе: Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области | 789 115,00 | 157 823,00 | 157 823,00 | 157 823,00 | 157 823,00 | 157 823,00 |
| 1.6 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. | Всего: | 122 250,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | Управление автодорог, транспорта и связи |  |
| в том числе: Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области | 122 250,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 |
| 1.7. | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление автодорог, транспорта и связи |  |
| в том числе: Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | **1 265 395,50** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** |  |  |
| в том числе: бюджет Московской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| в том числе: бюджет городского округа Ступино Московской области | **1 265 395,50** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** | **253 079,10** |  |  |

 |
|  |

Приложение №3

к Подпрограмме **II**

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Методика расчета значения показателя** |
| 1 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс. м2 | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного |
| **2** | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | Статистические данные Управления ГИБДЦ ГУ МВД по Московской области; | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся в подпрограмме  |
| 3 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) | м/мест | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории городского округа Ступино Московской области за отчетный период | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машиномест, запланированных к созданию на улично-дорожной местного значения в очередном году  |

Приложение №5

к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Подпрограмма III

 «Обеспечивающая подпрограмма»

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма III) |
| Основание разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».Устав городского округа Ступино Московской области;Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 года №07-п. Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области».Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области от 20.04.2018 №1424-п.Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области» от 21.11.2018 № 4271-п |
| Цели подпрограммы | Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, снижения рисков совершения административных правонарушений. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Фунтиков Д.А. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы. |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего: 0,0 тыс. руб.;Федеральный бюджет:Всего: 0,0 тыс. руб., в т.ч. Бюджет Московской области:Всего: 0,0 тыс. руб.;Бюджет городского округа Ступино:Всего: 0,0 тыс. руб. Внебюджетные источники.Всего: 0,0 тыс. руб., в т.ч.  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты Подпрограммы III приведены в Приложении №2 Подпрограммы III |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы III осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

# 2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется уполномоченными должностными лицами на основании распоряжения администрации городского округа Ступино Московской области. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями и физическими лицами (далее – проверяемое лицо) требований установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино Московской области (далее – обязательные требования) перевозчиков.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований осуществляются с целью предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, снижения рисков совершения административных правонарушений.

**3. Цели Подпрограммы** III

Целью реализации Подпрограммы III является предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, снижения рисков совершения административных правонарушений.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы** III

Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в Приложении №2 к Подпрограмме III.

**5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы** III

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III приведены в Приложении №1 к Подпрограмме III.

**6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы** III**.**

Показатель рассчитывается по городскому округу Ступино Московской области исходя из фактического проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского округа Ступино , после согласования со Ступинской городской прокуратурой.

**7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы III с муниципальным заказчиком Подпрограммы III**

С целью контроля за реализацией Подпрограммы III исполнителем мероприятий Подпрограммы III анализ причин несвоевременно выполненных программных мероприятий.

**8.** **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы III**

Ответственность за реализацию Подпрограммы III, обеспечение достижения цели, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы задач несет координатор Подпрограммы III.

Отчеты о реализации Подпрограммы III формирует управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

**9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы III**

Контроль за реализацией Подпрограммы III осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1к Подпрограмме III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы III** |
|
|  | «Обеспечивающая подпрограмма» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия** | **Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий** | **Единица измерения** | **Тип показателя** | **Базовое значение показателя**  | **Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы** |
| **Бюджет городского округа Ступино Московской области** | **Другие источники** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | Количество проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Количество единиц | Показатель муниципальной программы | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Подпрограмме III |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III** |
|  | **«Обеспечивающая подпрограмм"** |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение мероприятий с указанием сроков исполнения | Источники финансирования  | Объём финансирования , (тыс. руб.)  | Объём финансирования по годам реализации, (тыс. руб.) | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** |   | **Бюджет городского округа Ступино Московской области**  | В пределах средств на обеспечение деятельности управления автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области |   |   |
| 1.1. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  | План проверок утверждённый Ступинской городской прокуратурой |  Бюджет городского округа Ступино Московской области  | В пределах средств на обеспечение деятельности управления автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области  | Управление автодорог, транспорта и связи | Установление наличия (либо отсутствия) нарушений проверяемыми лицами обязательных требований и пресечение таких нарушений путем применения мер  |
| **ИТОГО по подпрограмме**  | В пределах средств на обеспечение деятельности управления автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |
| **в том числе: Бюджет городского округа Ступино Московской области**  |  |  |
|  |