АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 15.06.2023 № 87-А на выполнение работ по ремонту тротуаров расположенных в Московской области, г.о. Ступино

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 24.07.2023 № 150вн-394/13-7;

2. Распоряжения от 26.07.2023 № 212-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 15.06.2023 № 87-А, на выполнение работ по ремонту тротуаров расположенных в Московской области, г.о. Ступино.

Проверяемый период: с 15.06.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «26» июля 2023 г. по «26» июля 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;

 - Дополнительный соглашения;

- Акт о приемке выполненных работ КС-2;

* Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
* Счет на оплату,
* Банковская гарантия.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.